TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA THỐNG KÊ – TIN HỌC

BÁO CÁO MÔN HỌC KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Chủ đề

HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG TRỌ

GVHD	: TS.Trần Thị Thúy Trinh

Lớp học phần	: MIS3021_49K14.2

Nhóm	: 05

Thành viên	: Nguyễn Thị Thu Thúy (NT)

Nguyễn Thị Thu Hà

Trần Quang Hải

Trương Thanh Hạnh

Nguyễn Đoàn Uyên Phương

Phạm Thị Phương

Đà Nẵng, 2026

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

| STT | MSSV | Họ và tên | Công việc | Mức độ đóng góp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 231121514250 | Nguyễn Thị Thu Thúy | - Vẽ BPMN tobe - Tạo bảng vật lý - Vẽ ERD - Vẽ + đặc tả giao diện trang khách thuê, thêm khách thuê - Đặc tả giao diện chi tiết hợp đồng - Viết test case trang hợp đồng, thêm hợp đồng - Viết test plan - Kiểm thử thủ công: trang khách thuê - Kiểm thử tự động: tìm khách thuê - Thuyết trình - Check bài + Làm word tổng hợp | 100% |
| 2 | 231121514236 | Nguyễn Đoàn Uyên Phương | - Vẽ UCD - Viết SRS thêm, sửa, xóa, tìm phòng - Thiết kế lớp - Vẽ ERD - Vẽ + đặc tả giao diện thêm hợp đồng - Viết test case xóa hợp đồng - Code backend - Kiểm thử thủ công: quản lý hợp đồng - Kiểm thử tự động: Thêm hợp đồng - Làm slide | 100% |
| 3 | 231121514237 | Phạm Thị Phương | - Tổng quan hệ thống, hiện trạng - Vẽ BPMN as is - Tạo bảng vật lý - Viết SRS thêm, sửa, xóa, tìm phòng - Thiết kế lớp - Vẽ ERD - Vẽ + đặc tả giao diện trang phòng - Viết test case trang khách thuê, thêm khách thuê - Làm word ver 1 - Kiểm thử thủ công: trang phòng - Kiểm thử tự động: thêm khách thuê - Làm test report manual, auto | 100% |
| 6 | 231121514208 | Nguyễn Thị Thu Hà | - Tạo bảng vật lý - Vẽ BPMN as is - Viết SRS: đăng nhập - Vẽ ERD - Vẽ + đặc tả figma giao diện thêm, sửa, xóa phòng - Vẽ figma đăng nhập - Viết test case trang đăng nhập, trang phòng, thêm phòng - Kiểm thử thủ công: quản lý phòng - Kiểm thử tự động: xóa khách thuê, xóa hợp đồng - Làm slide - Viết kết luận | 100% |
| 5 | 231121514209 | Trần Quang Hải | - Viết lời mở đầu - Vẽ BPMN tobe - Vẽ UCD - Viết SRS tìm, thêm, sửa, xóa khách thuê - Vẽ ERD - Vẽ + đặc tả giao diện sửa khách thuê, xóa khách thuê - Đặc tả figma đăng nhập - Viết test case sửa phòng, xóa phòng - Viết test plan - Kiểm thử thủ công: quản lý khách thuê - Kiểm thử tự động: Tìm hợp đồng - Thuyết trình | 100% |
| 4 | 231121514210 | Trương Thanh Hạnh | - Vẽ BPMN tobe - Vẽ UCD - Viết SRS: chi tiết hợp đồng, - Vẽ ERD - Vẽ + đặc tả giao diện trang hợp đồng, xóa hợp đồng - Vẽ giao diện chi tiết hợp đồng - Viết test case sửa khách thuê, xóa khách thuê - Kiểm thử thủ công: trang hợp đồng, đăng nhập - Kiểm thử tự động: sửa khách thuê - Viết bug tracking list | 100% |

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1

CHƯƠNG 1. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	2

1.1	tổng quan	2

1.1.1	Mục đích	2

1.1.2	Hiện trạng	2

1.1.3	Mục tiêu hệ thống	2

1.1.4	Mô tả nghiệp vụ và chức năng hệ thống	3

1.1.4.1	Business workflow	3

1.1.4.2	Use case diagram	4

1.2	Yêu cầu chức năng	5

1.2.1	Đăng nhập	5

1.2.2	Quản lý Khách thuê	6

1.2.2.1	Use case Thêm khách	6

1.2.2.2	Use case Sửa khách	8

1.2.2.3	Use case Xóa Khách thuê	10

1.2.2.4	Use case Tìm Khách thuê	12

1.2.3	Quản lý phòng	14

1.2.3.1	Use case Thêm phòng	14

1.2.3.2	Use case Sửa phòng	16

1.2.3.3	Use case Xóa phòng	18

1.2.3.4	Use case Tìm phòng	19

1.2.4	Quản lý hợp đồng	20

1.2.4.1	Use case Thêm hợp đồng	20

1.2.4.2	Use case Tìm hợp đồng	22

1.2.4.3	Use case Xóa hợp đồng	23

1.3	Thiết kế lớp	25

1.4	Thiết kế cơ sở dữ liệu	26

1.4.1	Thiết kế bảng	26

1.4.2	Chuẩn hóa	26

1.4.3	Thiết kế chi tiết bảng	27

1.4.4	Entity Relationship Diagram	32

CHƯƠNG 2. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ	33

2.1	Mục tiêu chất lượng	34

2.2	Mô tả dự án	34

2.2.1	Tổng quan dự án	34

2.2.2	Mục tiêu hệ thống	34

2.2.3	Phạm vi hệ thống	35

2.2.4	Kiến trúc hệ thống	35

2.3	Phạm vi kiểm thử	35

2.3.1	Các chức năng được kiểm thử	35

2.3.2	Các chức năng KHÔNG được kiểm thử	36

2.4	Chiến lược kiểm thử	37

2.4.1	Phương pháp kiểm thử	37

2.4.2	Cấp độ kiểm thử	38

2.5	Tiêu chí vào và ra chu trình kiểm thử	38

2.5.1	Tiêu chí đầu vào	38

2.5.2	Tiêu chí đầu ra	38

2.5.3	Tiêu chí tạm dừng	38

2.6	Quản lý kiểm thử	39

2.6.1	Nhóm kiểm thử	39

2.6.2	Công cụ giao tiếp	39

2.6.3	Công cụ quản lý kiểm thử	40

2.7	Rủi ro & giả định	40

2.7.1	Rủi ro	40

2.7.2	Giả định	41

2.8	Lịch trình kiểm thử	42

2.8.1	Ước tính công việc	42

2.8.2	Lịch trình kiểm thử	43

2.9	Yêu cầu phần cứng & phần mềm	44

2.9.1	Phần cứng	44

2.9.2	Phần mềm	44

2.10	Tài liệu tham khảo	45

CHƯƠNG 3. KIỂM THỬ THỦ CÔNG	46

3.1.	Phạm vi kiểm thử thủ công	46

3.2.	Môi trường kiểm thử	46

3.3.	Thực thi kiểm thử	47

3.6.1	Trang đăng nhập	47

3.6.2	Trang phòng	52

3.6.3	Quản lý phòng	57

3.6.4	Trang khách thuê	89

3.6.5	Quản lý khách thuê	96

3.6.6	Trang hợp đồng	174

3.6.7	Quản lý hợp đồng	181

3.4.	Báo cáo kết quả kiểm thử thủ công	228

3.5.	Kết luận	230

CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG	231

4.1.	Selenium là gì ?	231

4.2.	Phạm vi kiểm thử tự động	231

4.3.	Môi trường và công cụ kiểm thử	232

4.4.	Thực thi kiểm thử	233

4.4.1	LoginPage	233

4.4.2	Module khách thuê	234

4.4.2.1	KhachThuePage	234

4.4.2.2	SuaKT	241

4.4.2.3	ThemKT	249

4.4.2.4	TimKT	265

4.4.2.5	XoaKT	270

4.4.3	Module hợp đồng	273

4.4.3.1	HopDongPage	273

4.4.3.2	ThemHD	291

4.4.3.3	TimHD	308

4.4.3.4	XoaHD	318

4.5.	Báo cáo kết quả kiểm thử tự động	320

4.6.	Minh chứng kết quả chạy kiểm thử tự động	321

4.7.	Nhận xét và kết luận	323

CHƯƠNG 5. BUG TRACKING LIST	325

5.1.	Quản lý khách thuê	325

5.2.	Quản lý hợp đồng	326

KẾT LUẬN	327

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Đặc tả UC 2.1 - Thêm khách thuê	8

Bảng 2. Đặc tả  UC 2.2 - Sửa Khách thuê	10

Bảng 3. Đặc tả UC 2.3 – Xóa khách thuê	12

Bảng 4. Đặc tả UC 2.4. Tìm khách thuê	14

Bảng 5. Đặc tả UC 7.1 - Thêm phòng	16

Bảng 6. Đặc tả UC 7.2 - Sửa phòng	18

Bảng 7. Đặc tả UC 7.3 - Xóa phòng	19

Bảng 8. Đặc tả UC 7.4 – Tìm phòng	20

Bảng 9. Đặc tả UC 4.1 - Thêm hợp đồng	22

Bảng 10. Đặc tả UC 4.2 - Tìm hợp đồng	23

Bảng 11. Đặc tả UC 4.3 - Xóa hợp đồng	24

Bảng 25. Các chức năng được kiểm thử	35

Bảng 26. Các chức năng KHÔNG được kiểm thử	36

Bảng 27.  Testing Techniques	37

Bảng 28. Project Team	39

Bảng 29. Công cụ quản lý kiểm thử	40

Bảng 30. Risks	40

Bảng 31. Assumptions	41

Bảng 32. Ước tính công việc	42

Bảng 33. Lịch trình kiểm thử	43

Bảng 34. Hardware Requirements	44

Bảng 35. Software Requirements	44

Bảng 36. Reference	45

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. BPMN AS-IS	3

Hình 2. BPMN TOBE	3

Hình 3. UCD tổng hợp	4

Hình 4. Sơ đồ lớp	25

Hình 5. Sơ đồ quan hệ	32

Hình 6. Kết quả chạy test tự động trên IntelliJ IDEA / Console	322

Hình 7. Báo cáo HTML	322

Hình 8. Danh sách các test case thất bại trong báo cáo	323

Hình 9. Danh sách các test case trong báo cáo kiểm thử tự động	323

# LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ số phát triển nhanh chóng, phần mềm ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống và kinh doanh. Cùng với sự phát triển đó, kiểm thử phần mềm trở thành một trong những hoạt động không thể thiếu trong quy trình phát triển, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi đưa vào sử dụng thực tế.

Xuất phát từ thực tế khảo sát tại một cơ sở nhà trọ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhóm nhận thấy chủ trọ đang gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý thông tin khách thuê, phòng trọ và hợp đồng bằng phương pháp thủ công. Từ những vấn đề thực tiễn đó, nhóm đã nghiên cứu, phân tích và xây dựng Hệ thống Quản lý Phòng Trọ nhằm hỗ trợ chủ trọ số hóa toàn bộ quy trình quản lý, giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu quả công việc.

Báo cáo đồ án này trình bày toàn bộ quá trình từ phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống đến kiểm thử và đánh giá chất lượng phần mềm, được tổ chức thành bốn phần:

Phần 1 – Phân tích và Thiết kế Hệ thống trình bày quá trình khảo sát và phân tích hiện trạng quản lý nhà trọ, từ đó xác định các yêu cầu nghiệp vụ, đặc tả Use Case, thiết kế giao diện người dùng (GUI) và cơ sở dữ liệu (DB) cho hệ thống.

Phần 2 – Kế hoạch Kiểm thử (Test Plan) xác định mục tiêu, phạm vi, chiến lược, công cụ, lịch trình, phân công nhân sự và kế hoạch quản lý rủi ro cho toàn bộ chu kỳ kiểm thử phần mềm.

Phần 3 – Kiểm thử Thủ công trình bày quá trình thiết kế và thực thi 62 ca kiểm thử (Test Case) cho 3 module cốt lõi của hệ thống, ghi nhận toàn bộ lỗi phát sinh vào danh sách Bug Tracking, và tổng hợp kết quả vào báo cáo kiểm thử (Test Report).

Phần 4 – Kiểm thử Tự động trình bày quá trình xây dựng Test Script để tự động hóa một phần các ca kiểm thử, thực thi và ghi nhận kết quả thông qua báo cáo kiểm thử tự động (Test Report Auto).

Phần Kết luận tổng kết những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và định hướng phát triển hệ thống trong thời gian tới.

Nhóm xin chân thành cảm ơn TS. Trần Thị Thúy Trinh đã tận tình hướng dẫn, định hướng và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực hiện dự án. Dù đã cố gắng hết sức, báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót, nhóm rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ cô để hoàn thiện hơn.

# CHƯƠNG 1. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## tổng quan

### Mục đích

Tài liệu này nhằm mô tả đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu chức năng và thiết kế cơ sở dữ liệu của Hệ thống quản lý phòng trọ dành cho chủ trọ.

Tài liệu là cơ sở để thống nhất giữa các bên liên quan trong quá trình phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống.

### Hiện trạng

Qua khảo sát thực tế tại nhà trọ cô Thư - K75/9 Đặng Vũ Hủ, Sơn Trà, việc quản lý thủ công hiện tại đang gặp các vấn đề sau:

- Quy trình ghi chép thủ công, dùng số để lưu trữ. Cô Thư vẫn cầm sổ tay đi từng phòng để chốt chỉ số điện, nước. Sau đó sẽ về xem lại sổ để chỉ số cũ của tháng trước để tính số dùng cho tháng mới, việc này tốn thời gian xem lại và dễ nhầm lần giữa các tháng

- Tính toán thủ công dễ sai sót: Việc tính tiền phòng, tiền điện, nước và các phí dịch vụ hiện đang thực hiện bằng máy tính cầm tay. Quy trình này không chỉ chậm mà còn dễ gây sai số, dẫn đến thiếu minh bạch khi khách thuê thắc mắc về hóa đơn.

- Chưa quản lý được thông tin khách thuê: Thông tin khách thuê và hợp đồng chỉ được lưu trên giấy tờ hoặc sổ tay lẻ tẻ. Khi cần tra cứu thông tin cá nhân để làm tạm trú hoặc kiểm tra ngày hết hạn hợp đồng, chủ trọ phải lật tìm rất vất vả.

- Khó theo dõi trạng thái phòng: Do không có sơ đồ trực quan, chủ trọ khó kiểm soát phòng nào khách chưa đóng tiền, hoàn toàn phụ thuộc vào trí nhớ hoặc các đánh dấu thủ công trên sổ.

### Mục tiêu hệ thống

Hệ thống được xây dựng nhằm chuyển đổi cách làm của cô Thư từ "ghi chép" sang "giám sát" trên máy tính:

- Hệ thống trên máy tính sẽ tự động lấy số cũ, đối soát số mới và nhân đơn giá để xuất hóa đơn chính xác 100%. Cô Thư không còn phải ngồi bấm máy tính tay cho từng phòng.

- Toàn bộ hồ sơ khách thuê, lịch sử thanh toán và nội dung hợp đồng được lưu trữ vĩnh viễn trên phần mềm. Chỉ cần gõ tên hoặc số phòng trên máy tính là có ngay thông tin cần thiết.

- Hệ thống cung cấp giao diện dạng thẻ (Card) giúp chủ trọ nhìn vào máy tính là biết ngay tình trạng phòng (Trống/Đang thuê) và trạng thái thanh toán mà không cần xem sổ.

- Tính toán và xuất hóa đơn dễ dàng

### Mô tả nghiệp vụ và chức năng hệ thống

#### Business workflow

BPMN as is:

Hình 1. BPMN AS-IS

BPMN tobe:

Hình 2. BPMN TOBE

#### Use case diagram

Hình 3. UCD tổng hợp

## Yêu cầu chức năng

Trong phạm vi đồ án này, nhóm tập trung phân tích và làm rõ các yêu cầu chức năng cốt lõi của hệ thống, bao gồm quản lý phòng trọ, khách thuê và hợp đồng thuê, đồng thời triển khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu bài tập Project như đặc tả Use Case, thiết kế cơ sở dữ liệu và đặc tả giao diện người dùng cho các chức năng này.

### Đăng nhập

| Use case ID | 1 |
| --- | --- |
| Use case name | Đăng nhập |
| Description | Là Chủ trọ tôi muốn đăng nhập vào hệ thống để truy cập vào trang chủ ứng dụng có thông tin tài khoản của tôi |
| Actors | Chủ trọ |
| Priority | High |
| Triggers | - Chủ trọ chọn chức năng “Đăng nhập” |
| Pre-conditions | - Chủ trọ đã có tài khoản trong hệ thống - Chủ trọ có thể truy cập đến trang chủ của website |
| Post-conditions | - Chủ trọ đăng nhập vào hệ thống thành công |
| Main flow | - Chủ trọ nhập “Tên đăng nhập” - Chủ trọ nhập “Mật khẩu” - Chủ trọ nhấn nút “Đăng nhập” - Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập - Hệ thống hiển thị màn hình Trang chủ |
| Alternative flows | N/A |
| Exception flows | 3a. Nếu Chủ trọ bỏ trống trường “Tên đăng nhập” , Hệ thống hiển thị thông báo “Tên đăng nhập không được bỏ trống” dưới trường bị bỏ trống và quay lại bước 1 3b. Nếu Chủ trọ bỏ trống trường “Mật khẩu”, Hệ thống hiển thị thông báo “Mật khẩu không được bỏ trống” dưới trường bị bỏ trống và quay lại bước 1 3c. Nếu Chủ trọ bỏ trống trường “Tên đăng nhập” và trường “Mật khẩu”, Hệ thống hiển thị thông báo “Lỗi chưa nhập tên đăng nhập và mật khẩu” dưới trường bị bỏ trống và quay lại bước 1 3d. Nếu đăng nhập không hợp lệ thì hệ thống hiển thị thông báo “Tên tài khoản hoặc mật khẩu không hợp lệ, vui lòng nhập lại” và quay lại bước 1 3e. Nếu chủ trọ không nhận số trường “Tên đăng nhập” |
| Business rules | - “Tên đăng nhập” và “Mật khẩu” không được để trống. - “Tên đăng nhập” là nhập theo số điện thoại của Admin/ người dùng - Độ dài của mật khẩu phải từ 8 ký tự trở lên, bao gồm chữ viết hoa, chữ viết thường, số và ký tự đặc biệt - Số điện thoại bắt đầu bằng số “0” và có 10 chữ số |
| Non-functional requirements | N/A |

### Quản lý Khách thuê

#### Use case Thêm khách

| Use case ID | 2.1 |
| --- | --- |
| Use case name | Thêm khách thuê |
| Description | Là chủ trọ tôi muốn thêm khách thuê mới để quản lý thông tin người thuê phòng. |
| Actors | Chủ trọ |
| Priority | Cao |
| Triggers | Chủ trọ chọn chức năng “Thêm khách thuê” trên màn hình hệ thống. |
| Pre-conditions | Chủ trọ đã đăng nhập vào hệ thống. |
| Post-conditions | Khách thuê mới được thêm vào hệ thống thành công. Thông tin khách thuê được lưu vào cơ sở dữ liệu. |
| Main flow | - Chủ trọ chọn “Thêm khách thuê” - Hệ thống hiển thị form nhập thông tin gồm: Mã khách thuê (tự động), Tên khách thuê, Giới tính, Ngày sinh, Số điện thoại, CCCD, Quê quán - Chủ trọ nhập tên khách thuê - Chủ trọ chọn giới tính - Chủ trọ nhập ngày sinh - Chủ trọ nhập số điện thoại - Chủ trọ nhập số CCCD - Chủ trọ nhập quê quán - Chủ trọ chọn nút “Lưu” - Hệ thống lưu thông tin và thông báo “Thêm khách thuê thành công” |
| Alternative flows | 9a. Chủ bấm nút “Hủy” 9a1.Hệ thống hiện hộp thoại xác nhận: “Bạn có chắc chắn muốn hủy?” 9a2. Chủ bấm “Xác nhận” 9a2.1.Hệ thống không lưu dữ liệu → Kết thúc quy trình. 9a3. Chủ bấm “Hủy” → quay lại bước 2 |
| Exception flows | 3a. Nếu tên khách thuê trống→ Thông báo “Tên khách thuê trống. Vui lòng nhập tên khách thuê.” → Quay lại bước 3 4a. Nếu giới tính trống → Thông báo “Giới tính trống. Vui lòng chọn giới tính.” → Quay lại bước 4 5a. Nếu Ngày sinh trống → Thông báo “Ngày sinh trống. Vui lòng nhập ngày sinh” → Quay lại bước 5 5b. Nếu Ngày sinh → Ngày hiện tại → Thông báo “Ngày sinh không hợp lệ. Vui lòng nhập lại.” 6a.Nếu số điện thoại để trống → Thông báo: “Số điện thoại trống. Vui lòng nhập số điện thoại.”→ Quay lại bước 6 6b. Nếu số điện thoại không đúng định dạng (không đủ 10 chữ số, không bắt đầu bằng số 0 hoặc chứa ký tự không phải số) → Thông báo: “Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng số 0 và chỉ chứa số.”→ Quay lại bước 6 7a. Nếu số CCCD để trống → Thông báo: “Số CCCD trống. Vui lòng nhập số CCCD.”→ Quay lại bước 7 7b.Nếu số CCCD không đủ 12 số hoặc không phải số → Thông báo “Số CCCD không hợp lệ” → Quay lại bước 7 7c. Nếu số CCCD đã tồn tại trong hệ thống → Thông báo: “ Số CCCD đã tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại” → Quay lại bước 7 8a. Nếu quê quán trống → Thông báo “Quê quán trống. Vui lòng nhập quê quán.” → Quay lại bước 8 |
| Business rules | Tên khách thuê không được để trống CCCD là duy nhất cho mỗi khách thuê và phải đủ 12 số Số điện thoại phải đủ 10 số, bắt đầu bằng số 0 và không được để trống |
| Non-functional requirements | N/A |

Bảng 1. Đặc tả UC 2.1 - Thêm khách thuê

#### Use case Sửa khách

| Use case ID | 2.2 |
| --- | --- |
| Use case name | Sửa khách thuê |
| Description | Là chủ trọ tôi muốn cập nhật thông tin của khách thuê. |
| Actors | Chủ trọ |
| Priority | Trung bình |
| Triggers | Chủ trọ chọn chức năng “Sửa khách thuê”. |
| Pre-conditions | Chủ trọ đã đăng nhập vào hệ thống. Khách thuê cần sửa đã tồn tại. |
| Post-conditions | Thông tin khách thuê được cập nhật thành công. |
| Main flow | - Chủ trọ nhấn “Sửa” - Hệ thống hiển thị thông tin khách thuê gồm: Mã khách thuê (tự động), Tên khách thuê, Giới tính, Ngày sinh,Số điện thoại, CCCD, Quê quán - Chủ trọ sửa tên khách thuê - Chủ trọ sửa giới tính - Chủ trọ sửa ngày sinh - Chủ trọ sửa số điện thoại - Chủ trọ sửa số CCCD - Chủ trọ sửa quê quán - Chủ trọ nhấn nút “Lưu” - Hệ thống cập nhật thông tin khách thuê vào cơ sở dữ liệu và thông báo “Cập nhật thông tin khách thuê thành công” |
| Alternative flows | 9a. Chủ bấm nút “Hủy” 9a1.Hệ thống hiện hộp thoại xác nhận: “Bạn có chắc chắn muốn hủy?” 9a2. Chủ bấm “Xác nhận” 9a2.1.Hệ thống không lưu dữ liệu → Kết thúc quy trình. 9a3. Chủ bấm “Hủy” → quay lại bước 2 |
| Exception flows | 3a. Nếu tên khách thuê trống→ Thông báo “Tên khách thuê trống. Vui lòng nhập tên khách thuê.” → Quay lại bước 3 4a. Nếu giới tính trống→ Hiển thị thông báo lỗi “Giới tính trống. Vui lòng chọn giới tính.”→ Quay lại bước 4 5a. Nếu ngày sinh trống→ Hiển thị thông báo lỗi “Ngày sinh trống. Vui lòng nhập ngày sinh.”→ Quay lại bước 5 5b. Nếu Ngày sinh lớn hơn ngày hiện tại→ Hiển thị thông báo lỗi “Ngày sinh không hợp lệ. Vui lòng nhập lại.”→ Quay lại bước 5 6a.Nếu số điện thoại để trống → Thông báo: “Số điện thoại trống. Vui lòng nhập số điện thoại.”→ Quay lại bước 6 6b. Nếu số điện thoại không đúng định dạng (không đủ 10 chữ số, không bắt đầu bằng số 0 hoặc chứa ký tự không phải số) → Thông báo: “Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng số 0 và chỉ chứa số.”→ Quay lại bước 6 7a. Nếu số CCCD để trống → Thông báo: “Số CCCD trống. Vui lòng nhập số CCCD.”→ Quay lại bước 7 7b.Nếu số CCCD không đủ 12 số hoặc không phải số → Thông báo “Số CCCD không hợp lệ.” → Quay lại bước 7 7c. Nếu số CCCD đã tồn tại trong hệ thống → Thông báo: “ Số CCCD đã tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại.” → Quay lại bước 7 8a. Nếu quê quán trống → Thông báo “Quê quán trống. Vui lòng nhập quê quán.” → Quay lại bước 8 |
| Business rules | Tên khách thuê không được để trống CCCD là duy nhất cho mỗi khách thuê và phải đủ 12 số Số điện thoại phải đủ 10 số, bắt đầu bằng số 0 và không được để trống |
| Non-functional requirements | N/A |

Bảng 2. Đặc tả  UC 2.2 - Sửa Khách thuê

#### Use case Xóa Khách thuê

| Use case ID | 2.3 |
| --- | --- |
| Use case name | Xóa khách thuê |
| Description | Là chủ trọ tôi muốn xóa khách thuê khỏi hệ thống. |
| Actors | Chủ trọ |
| Priority | Thấp |
| Triggers | Chủ trọ chọn chức năng “Xóa khách thuê” tại khách cần xóa trong danh sách khách thuê |
| Pre-conditions | Chủ trọ đã đăng nhập vào hệ thống. Khách thuê cần xóa tồn tại trong hệ thống |
| Post-conditions | Khách thuê được xóa khỏi hệ thống. |
| Main flow | - Chủ bấm nút “Xóa” - Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận “Bạn có chắc chắn muốn xóa khách thuê?” - Chủ chọn nút “Đồng ý” - Hệ thống xóa khách thuê khỏi CSDL và thông báo “Xóa khách thuê thành công.” |
| Alternative flows | 3a. Chủ bấm nút “Hủy” và kết thúc quy trình |
| Exception flows | 3b. Nếu khách thuê đang tồn tại hợp đồng thuê có trạng thái “Còn hợp đồng” → Hệ thống thông báo: “Không thể xóa vì khách thuê đang còn hợp đồng thuê.”→ Kết thúc quy trình |
| Business rules | Khách thuê chỉ được phép xóa khi không còn hợp đồng thuê đang hiệu lực |
| Non-functional requirements | N/A |

Bảng 3. Đặc tả UC 2.3 – Xóa khách thuê

#### Use case Tìm Khách thuê

| Use case ID | 2.4 |
| --- | --- |
| Use case name | Tìm khách thuê |
| Description | Là chủ trọ tôi muốn tìm kiếm khách thuê để xem thông tin chi tiết. |
| Actors | Chủ trọ |
| Priority | Trung bình |
| Triggers | Chủ trọ chọn chức năng “Tìm khách thuê”. |
| Pre-conditions | Chủ trọ đã đăng nhập hệ thống. |
| Post-conditions | Thông tin khách thuê được hiển thị. |
| Main flow | - Chủ trọ nhập tên khách thuê vào ô tìm kiếm. - Hệ thống tìm kiếm dữ liệu theo từ khóa. - Hệ thống hiển thị danh sách khách thuê phù hợp. - Chủ trọ nhấn vào khách thuê cần xem. - Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết khách thuê gồm:Mã khách thuê, Tên khách thuê, Giới tính, Ngày sinh, Số điện thoại, CCCD, quê quán. |
| Alternative flows | N/A |
| Exception flows | 2a. Nếu không tìm thấy thì thông báo “Khách thuê không tồn tại”→ Quay lại bước 1 |
| Business rules | N/A |
| Non-functional requirements | N/A |

Bảng 4. Đặc tả UC 2.4. Tìm khách thuê

### Quản lý phòng

#### Use case Thêm phòng

| Use case ID | 7.1 |
| --- | --- |
| Use case name | Thêm phòng |
| Description | Là chủ trọ tôi muốn thêm phòng mới để quản lý thông tin phòng trọ |
| Actors | Chủ |
| Priority | Cao |
| Triggers | Chủ trọ chọn chức năng “Thêm phòng “trên màn hình giao diện Phòng |
| Pre-conditions | - Chủ trọ đã đăng nhập vào hệ thống - Chủ trọ đã chọn thư mục “Phòng” |
| Post-conditions | - Thông tin phòng được hệ thống lưu lại |
| Main flow | - Chủ trọ chọn “Thêm phòng” - Hệ thống hiển thị form nhập thông tin gồm: Mã phòng, Diện tích, Số người tối đa, Giá thuê, Mô tả, Trạng thái (mặc định “Trống và tự động)” - Chủ trọ nhập mã phòng - Chủ trọ nhập diện tích - Chủ trọ nhập số người tối đa - Chủ trọ nhập giá thuê phòng tại thời điểm hiện tại - Chủ trọ nhập mô tả (nếu có) - Chủ trọ chọn nút “Lưu” - Hệ thống lưu thông tin phòng, cập nhật trạng thái mặc định là “Trống” và thông báo “Thêm phòng mới thành công” |
| Alternative flows | 7a. Nếu không nhập mô tả thì bỏ qua bước này tới bước 8 8a. Chủ bấm nút “Hủy” 8a1.Hệ thống hiện hộp thoại xác nhận: “Bạn có chắc chắn muốn hủy?” 8a2. Chủ bấm “Xác nhận” 8a2.1.Hệ thống không lưu dữ liệu → Kết thúc quy trình. 8a3. Chủ bấm “Hủy” → quay lại bước 2 |
| Exception flows | 3a. Nếu mã phòng rỗng → Thông báo:“Mã phòng trống. Vui lòng nhập mã phòng.” → Quay lại bước 3 3b. Nếu mã đã tồn tại → Thông báo:“Mã phòng đã tồn tại. Vui lòng nhập mã khác.” → Quay lại bước 3 3c. Nếu mã phòng > 6 ký tự → Thông báo: “Mã phòng chỉ được nhập tối đa 6 ký tự.” → Quay lại bước 3 4a. Nếu diện tích rỗng → Thông báo:" Diện tích trống. Vui lòng nhập diện tích.” —> Quay lại bước 4 4b. Nếu diện tích <= 0 hoặc không phải số → Thông báo: “Diện tích phòng phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại.”→ Quay lại bước 4 5a. Nếu số lượng người tối đa rỗng → Thông báo:" Số lượng tối đa trống. Vui lòng nhập số lượng người tối đã.” —> Quay lại bước 5 5b. Nếu số lượng người tối đa <= 0 hoặc không phải số→ Thông báo: “Số lượng người tối đa phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại.” → Quay lại bước 5 6a. Nếu giá thuê phòng rỗng → Thông báo:" Giá thuê trống. Vui lòng nhập giá thuê phòng.” —> Quay lại bước 6 6b. Nếu giá thuê phòng <=0 hoặc không phải số thì thông báo “Giá thuê phòng hiện tại phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại.” → quay lại bước 6 |
| Business rules | - Mã phòng do chủ trọ nhập và phải duy nhất, đảm bảo 6 ký tự - Giá thuê phòng > 0. - Diện tích phòng > 0. - Số lượng người tối đa phải > 0. - Trạng thái phòng được hệ thống thiết lập mặc định là “Trống”. - Trạng thái phòng được cập nhật tự động dựa trên hợp đồng thuê (khi có hợp đồng hiệu lực thì chuyển sang “Đang thuê”) - Các trường dữ liệu (Mã phòng, Diện tích, Số người tối đa, Giá thuê) không được để trống - Trường Mô tả được phép để trống |
| Non-functional requirement | N/A |

Bảng 5. Đặc tả UC 7.1 - Thêm phòng

#### Use case Sửa phòng

| Use case ID | 7.2 |
| --- | --- |
| Use case name | Sửa phòng |
| Description | Là chủ trọ tôi muốn cập nhật thông tin của phòng thuê |
| Actors | Chủ |
| Priority | Cao |
| Triggers | Chủ trọ chọn chức năng “Sửa phòng” tại phòng cần chỉnh sửa trong danh sách phòng trên màn hình giao diện Phòng |
| Pre-conditions | - Chủ trọ đã đăng nhập vào hệ thống - Phòng cần sửa đã tồn tại trong hệ thống |
| Post-conditions | - Dữ liệu mới được lưu vào cơ sở dữ liệu - Trạng thái phòng được cập nhật tự động nếu có thay đổi liên quan đến hợp đồng |
| Main flow | - Chủ trọ nhấn “Sửa” - Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa thông tin phòng với dữ liệu hiện có (Mã phòng – chỉ xem, Diện tích, Số người tối đa, Giá thuê, Mô tả, Trạng thái - chỉ xem) - Chủ trọ sửa diện tích - Chủ trọ sửa số người tối đa - Chủ trọ sửa giá thuê phòng tại thời điểm hiện tại - Chủ trọ sửa mô tả - Chủ trọ nhấn nút “Lưu”. - Hệ thống cập nhật thông tin phòng vào cơ sở dữ liệu. Hệ thống thông báo “Cập nhật thông tin phòng thành công” |
| Alternative flows | 6a.Chủ trọ không nhập mô tả. Hệ thống giữ mô tả rỗng và tiếp tục bước 7 7a. Chủ bấm nút “Hủy” 7a1.Hệ thống hiện hộp thoại xác nhận: “Bạn có chắc chắn muốn hủy?” 7a2. Chủ bấm “Xác nhận” 7a2.1.Hệ thống không lưu dữ liệu → Kết thúc quy trình. 7a3. Chủ bấm “Hủy” → quay lại bước 2 |
| Exception flows | 3a. Nếu diện tích trống→ Thông báo:" Diện tích trống. Vui lòng nhập diện tích.” —> Quay lại bước 3 3b. Nếu diện tích <= 0, hoặc không phải số → Thông báo: “Diện tích phòng phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại.”→ Quay lại bước 3 4a. Nếu số lượng người tối đa trống→ Thông báo:" Số lượng tối đa trống. Vui lòng nhập số lượng người tối đã.” —> Quay lại bước 4 4b. Nếu số lượng người tối đa <= 0, hoặc không phải số→ Thông báo:“Số lượng người tối đa phải là số và lớn hơn 0.” → Quay lại bước 4 5a. Nếu giá thuê phòng trống→ Thông báo:" Giá thuê trống. Vui lòng nhập giá thuê phòng.” —> Quay lại bước 5 5b. Nếu giá thuê phòng <=0 hoặc không phải số thì thông báo “Giá thuê phòng hiện tại phải là số và lớn hơn 0.” → quay lại bước 5 |
| Business rules | - Mã phòng, trạng thái không được sửa - Giá thuê phòng > 0. - Diện tích phòng > 0. - Số lượng người tối đa phải > 0. - Trạng thái phòng được cập nhật tự động dựa trên hợp đồng thuê (khi có hợp đồng hiệu lực thì chuyển sang “Đang thuê”) - Trường Mô tả được phép để trống |
| Non-functional requirement | N/A |

Bảng 6. Đặc tả UC 7.2 - Sửa phòng

#### Use case Xóa phòng

| Use case ID | 7.3 |
| --- | --- |
| Use case name | Xóa phòng |
| Description | Là chủ trọ tôi muốn xóa phòng ra khỏi hệ thống |
| Actors | Chủ |
| Priority | Thấp |
| Triggers | Chủ trọ chọn chức năng “Xóa phòng” tại phòng cần xóa trong danh sách phòng trên màn hình giao diện Phòng. |
| Pre-conditions | - Chủ trọ đã đăng nhập vào hệ thống - Phòng cần xóa đã tồn tại trong hệ thống |
| Post-conditions | - Dữ liệu phòng bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu - Danh sách phòng được cập nhật lại |
| Main flow | - Chủ bấm nút “Xóa” - Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận “Bạn có chắc chắn muốn xóa phòng?” - Chủ cửa hàng chọn nút “Đồng ý” - Hệ thống xóa phòng khỏi CSDL và thông báo “Xóa phòng thành công.” |
| Alternative flows | 3a. Chủ bấm nút “Hủy” và kết thúc quy trình |
| Exception flows | 3b. Nếu phòng tồn tại có trạng thái “Đang thuê” → Thông báo: “Không thể xóa phòng vì phòng đang được thuê.” → Kết thúc quy trình |
| Business rules | N/A |
| Non-functional requirement | N/A |

Bảng 7. Đặc tả UC 7.3 - Xóa phòng

#### Use case Tìm phòng

| Use case ID | 7.4 |
| --- | --- |
| Use case name | Tìm phòng |
| Description | Là chủ trọ tôi muốn tìm kiếm phòng mới theo mã phòng để xem thông tin phòng trọ |
| Actors | Chủ |
| Priority | Trung bình |
| Triggers | Người dùng chọn chức năng “Tìm phòng” trên màn hình giao diện Phòng |
| Pre-conditions | - Chủ trọ đã đăng nhập vào hệ thống |
| Post-conditions | - Thông tin phòng được hiển thị |
| Main flow | - Người dùng nhập mã phòng vào ô tìm kiếm - Hệ thống hiển thị phòng phù hợp - Người dùng nhấn vào phòng cần xem - Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của phòng: Mã phòng, Diện tích, Số người tối đa, Giá thuê, Mô tả, Trạng thái |
| Alternative flows | N/A |
| Exception flows | 2a. Nếu không tìm thấy phòng thì thông báo “Phòng không tồn tại” → quay lại bước 1 |
| Business rules | N/A |
| Non-functional requirement | N/A |

Bảng 8. Đặc tả UC 7.4 – Tìm phòng

### Quản lý hợp đồng

#### Use case Thêm hợp đồng

| Use case ID | 4.1 |
| --- | --- |
| Use case name | Thêm hợp đồng |
| Description | Là chủ trọ tôi muốn thêm hợp đồng mới để quản lý thông tin hợp đồng. |
| Actors | Chủ trọ |
| Priority | Cao |
| Triggers | Chủ trọ chọn chức năng “Thêm hợp đồng” trên màn hình Hợp đồng. |
| Pre-conditions | Chủ trọ đã đăng nhập vào hệ thống. Mã khách thuê và mã phòng đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu. |
| Post-conditions | Hợp đồng mới được thêm vào hệ thống thành công. Thông tin hợp đồng được lưu vào cơ sở dữ liệu. |
| Main flow | - Chủ trọ chọn “Thêm hợp đồng” - Hệ thống hiển thị form nhập thông tin gồm: Mã hợp đồng (Chỉ xem), Mã phòng, Tên khách thuê, Tên người đại diện, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Tiền cọc, Trạng thái (tự động), Điều khoản - Chủ trọ chọn mã phòng - Chủ trọ chọn nút “Thêm KT” - Hệ thống hiện popup chứa thông tin khách thuê bao gồm : checkbox, Tên KT, Số điện thoại - Chủ trọ tick vào checkbox chọn khách thuê tương ứng - Chủ trọ chọn nút “Ok” - Hệ thống hiển thị tên của các khách thuê đã được chọn vào trong ô nhập tên khách thuê - Chủ trọ chọn tên người đại diện - Hệ thống highlight tên người đại diện đã được chọn ở ô nhập tên khách thuê - Chủ trọ chọn ngày bắt đầu - Chủ trọ chọn ngày kết thúc - Chủ trọ nhập tiền cọc - Chủ trọ nhập điều khoản - Chủ trọ chọn nút “Lưu” - Hệ thống lưu thông tin, thông báo “Thêm hợp đồng thành công!” và set up lại mục chọn mã phòng |
| Alternative flows | 7b. Nếu chủ trọ chọn nút “Hủy” → Quay lại bước 2 15a. Chủ bấm nút “Hủy” 15a1.Hệ thống hiện hộp thoại xác nhận: “Bạn có chắc chắn muốn hủy?” 15a2. Chủ bấm “Xác nhận” 15a2.1.Hệ thống không lưu dữ liệu → Kết thúc quy trình. 15a3. Chủ bấm “Hủy” → quay lại bước 2 |
| Exception flows | 3a. Nếu để mã phòng trống và click nút “Thêm KT” → Thông báo:“Vui long chọn phòng trước.” → Quay lại bước 3 4a. Nếu tên khách thuê trống → Thông báo:“Tên khách thuê trống. Vui lòng nhập tên khách thuê.” và đồng thời thông báo lỗi bên tên người đại diện :“Tên người đại diện trống. Vui lòng nhập tên người đại diện.” → Quay lại bước 4 6a. Nếu số lượng khách thuê > số lượng người tối đa trong phòng thì thông báo: “Số lượng khách thuê không được vượt quá số lượng khách tối đa của phòng.” → quay lại bước 6 9a. Nếu tên người đại diện trống → Thông báo:“Tên người đại diện trống. Vui lòng nhập tên người đại diện.” → Quay lại bước 9 11a. Nếu ngày bắt đầu trước ngày hiện tại→ Thông báo “Ngày bắt đầu không được nhỏ hơn ngày hiện tại.” → Quay lại bước 11 11b. Nếu ngày bắt đầu trống → Thông báo:“Vui lòng chọn ngày bắt đầu.” 12a. Nếu ngày kết thúc trước ngày bắt đầu→ Thông báo “Ngày kết thúc phải lớn hơn ngày bắt đầu.” → Quay lại bước 12 12b. Nếu ngày kết thúc trống → Thông báo:“Vui lòng chọn ngày kết thúc.” 13a. Nếu tiền cọc <= 0 → Thông báo “Tiền cọc phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại.” → Quay lại bước 13 13b. Nếu tiền cọc trống → Thông báo “Tiền cọc phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại.” → Quay lại bước 13 14a. Nếu điều khoản trống → Thông báo:“Điều khoản trống. Vui lòng nhập điều khoản.” → Quay lại bước 14 |
| Business rules | Mã hợp đồng được cập nhật tự động Trạng thái hợp đồng tự động cập nhật Mã phòng lọc các phòng “Trống” để chọn |
| Non-functional requirements | Thời gian xử lý ≤ 3s |

Bảng 9. Đặc tả UC 4.1 - Thêm hợp đồng

#### Use case Tìm hợp đồng

| Use case ID | 4.2 |
| --- | --- |
| Use case name | Tìm hợp đồng |
| Description | Là chủ trọ, tôi muốn tìm kiếm hợp đồng thuê phòng để có thể truy vấn và quản lý thông tin hợp đồng một cách nhanh chóng. |
| Actors | Chủ trọ |
| Priority | Trung bình |
| Triggers | Chủ trọ chọn ô nhập “Tìm kiếm” trên màn hình giao diện Hợp đồng. |
| Pre-conditions | Chủ trọ đã đăng nhập vào hệ thống. |
| Post-conditions | Thông tin hợp đồng được hiển thị |
| Main flow | - Người dùng nhập mã hợp đồng vào ô tìm kiếm - Hệ thống hiển thị danh sách hợp đồng - Người dùng nhấn vào hợp đồng cần tìm - Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết bao gồm: Mã hợp đồng, Mã phòng, Mã khách thuê, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Tiền cọc, Trạng thái, Điều khoản |
| Alternative flows | N/A |
| Exception flows | 2a. Nếu không tìm thấy hợp đồng thì thông báo “Không tìm thấy hợp đồng nào phù hợp.” và kết thúc. |
| Business rules | N/A |
| Non-functional requirements | Thời gian xử lý ≤ 3s |

Bảng 10. Đặc tả UC 4.2 - Tìm hợp đồng

#### Use case Xóa hợp đồng

| Use case ID | 4.3 |
| --- | --- |
| Use case name | Xóa hợp đồng |
| Description | Là chủ trọ tôi muốn xóa hợp đồng khỏi hệ thống để xử lý nhầm lẫn. |
| Actors | Chủ trọ |
| Priority | Thấp |
| Triggers | Chủ trọ chọn nút “Xóa” trên màn hình giao diện Hợp đồng. |
| Pre-conditions | Chủ trọ đã đăng nhập vào hệ thống. Hợp đồng tồn tại trong hệ thống. |
| Post-conditions | Dữ liệu hợp đồng bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu Danh sách hợp đồng được cập nhật lại |
| Main flow | - Chủ bấm nút “Xóa” - Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận “Bạn có chắc chắn muốn xóa hợp đồng?” - Chủ cửa hàng chọn nút “Đồng ý” - Hệ thống xóa phòng khỏi CSDL và thông báo “Xóa hợp đồng thành công.” |
| Alternative flows | 3a. Chủ bấm nút “Hủy” và kết thúc quy trình |
| Exception flows | N/A |
| Business rules | N/A |
| Non-functional requirements | Thời gian xử lý ≤ 3s |

Bảng 11. Đặc tả UC 4.3 - Xóa hợp đồng

## Thiết kế lớp

Hình 4. Sơ đồ lớp

## Thiết kế cơ sở dữ liệu

### Thiết kế bảng

- KhachThue (KT_ID, KT_Ten, KT_GioiTinh, KT_NgaySinh, KT_SDT, KT_CCCD, KT_QueQuan)

- Phong (P_ID, P_MoTa, P_GiaThue, P_DienTich, P_SLToiDa, P_TrangThai)

- HopDong (HDG_ID, P_ID, HDG_NgayBatDau, HDG_NgayKetThuc, HDG_TienCoc, HDG_TrangThai, HDG_DieuKhoan)

- ChiTietHopDong (HDG_ID, KT_ID, KT_VaiTro )

- DichVu (DV_ID, DV_Ten, DV_TrangThai, DV_DonGia, DV_DonVi)

- ChiSoDienNuoc (CS_ID, P_ID, DV_ID, CS_Thang, CS_Nam, CS_ChiSoCu, CS_ChiSoMoi, CS_NgayGhi)

- HoaDon (HD_ID, HDG_ID, HD_Thang, HD_Nam, HD_NgayLap, HD_HanThanhToan, HD_GiaThueLuuTru, HD_TongTien, HD_TrangThai)

- ChiTietHoaDon (HD_ID, DV_ID, CT_SoLuong, CT_DonGiaLuuTru, CT_ThanhTien)

### Chuẩn hóa

- Chuẩn hóa HopDong, HopDong_KhachThue

HopDong (HDG_ID, P_ID, KT_IDDaiDien, HDG_NgayBatDau, HDG_NgayKetThuc, HDG_TienCoc, HDG_TrangThai, HDG_DieuKhoan)

ChiTietHopDong (HDG_ID, KT_ID, KT_VaiTro)

→ Tách bảng để biểu diễn quan hệ nhiều khách thuê trong một hợp đồng, tránh lặp dữ liệu khách thuê.

- Chuẩn hóa HoaDon, ChiTietHoaDon

HoaDon (HD_ID, HDG_ID, HD_Thang, HD_Nam, HD_NgayLap, HD_HanThanhToan, HD_GiaThueLuuTru, HD_TongTien, HD_TrangThai)

ChiTietHoaDon (HD_ID, DV_ID, CT_SoLuong, CT_DonGiaLuuTru, CT_ThanhTien)

→ Tách chi tiết hóa đơn để lưu nhiều dịch vụ thanh toán trong một hóa đơn như điện, nước và các dịch vụ khác.

- Chuẩn hóa DichVu, ChiSoDienNuoc

DichVu (DV_ID, DV_Ten, DV_LoaiDV, DV_DonGia, DV_DonVi)

ChiSoDienNuoc (CS_ID, P_ID, DV_ID, CS_Thang, CS_Nam, CS_ChiSoCu, CS_ChiSoMoi, CS_NgayGhi)

→ Tách bảng ghi chỉ số nhằm quản lý riêng việc ghi điện, nước theo từng phòng và từng tháng.

### Thiết kế chi tiết bảng

| Bảng: Phong |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên | Diễn giải | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc |
| 1 | P_ID | Mã phòng | varchar(6) | PK |
| 2 | P_MoTa | Mô tả | nvarchar(200) | null |
| 3 | P_GiaThue | Giá thuê tại thời điểm hiện tại | money | CHECK(P_GiaThue >0), not null |
| 4 | P_TrangThai | Trạng thái | nvarchar(50) | DEFAULT N'Trống', CHECK (P_TrangThai IN (N'Trống', N'Đang thuê') |
| 5 | P_DienTich | Diện tích | int | not null, CHECK (P_DienTich > 0) |
| 6 | P_SLToiDa | Số lượng người tối đa | int | not null, CHECK (P_SLToiDa > 0) |

| Bảng: KhachThue |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên | Diễn giải | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc |
| 1 | KT_ID | Mã khách thuê | varchar(6) | PK |
| 2 | KT_Ten | Họ tên khách thuê | nvarchar(50) | not null |
| 3 | KT_SoDienThoai | Số điện thoại khách thuê | varchar(10) | LEN(KT_SoDienThoai) = 10 AND KT_SoDienThoai NOT LIKE '%[^0-9]%' AND KT_SoDienThoai LIKE '0%' , not null |
| 4 | KT_CCCD | CCCD khách thuê | varchar(12) | check (len(KT_CCCD) = 12 and KT_CCCD not like '%[^0-9]%'), UNIQUE (KT_CCCD), not null |
| 5 | KT_GioiTinh | Giới tính | nvarchar(5) | NOT NULL, CHECK (KT_GioiTinh IN (N'Nam', N'Nữ', N'Khác')) |
| 6 | KT_NgaySinh | Ngày sinh | date |  |
| 7 | KT_QueQuan | Quê quán | nvarchar(100) | not null |

| Bảng: HopDong |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên | Diễn giải | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc |
| 1 | HDG_ID | Mã hợp đồng | varchar(6) | PK |
| 2 | P_ID | Mã phòng | varchar(6) | FK |
| 3 | HDG_NgayBatDau | Ngày bắt đầu | date | DEFAULT CAST(GETDATE() AS date), check(HDG_NgayBatDau >= GETDATE() |
| 4 | HDG_NgayKetThuc | Ngày kết thúc | date | NOT NULL, check(HDG_NgayBatDau < HDG_NgayKetThuc) |
| 5 | HDG_TienCoc | Tiền cọc | money | check(HDG_TienCoc > 0) |
| 6 | HDG_TrangThai | Trạng thái | nvarchar(50) | CHECK (HDG_TrangThai IN (N'Còn hợp đồng', N'Hết hợp đồng')) |
| 7 | HDG_DieuKhoan | Điều khoản | nvarchar(100) | not null |

| Bảng: ChiTietHopDong |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên | Diễn giải | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc |
| 1 | HDG_ID | Mã hợp đồng | varchar(6) | PK, FK |
| 2 | KT_ID | Mã khách thuê | varchar(6) | PK, FK |
| 3 | KT_VaiTro | Vai trò | nvarchar(50) | CHECK (KT_VaiTro in (N'Người đại diện', N'Người ở cùng')) |

| Bảng: DichVu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên | Diễn giải | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc |
| 1 | DV_ID | Mã dịch vụ | varchar(6) | PK |
| 2 | DV_Ten | Tên dịch vụ | nvarchar(50) | not null |
| 3 | DV_TrangThai | Loại dịch vụ | nvarchar(50) | not null |
| 4 | DV_DonGia | Đơn giá tại thời điểm hiện tại | money | check(DV_DonGia > 0) |
| 5 | DV_DonVi | Đơn vị | nvarchar(10) | not null |

| Bảng: ChiSoDienNuoc |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên | Diễn giải | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc |
| 1 | CS_ID | Mã bản ghi chỉ số | varchar(6) | PK |
| 2 | P_ID | Mã phòng | varchar(6) | FK (Phong), Not null |
| 3 | DV_ID | Mã dịch vụ (Điện/Nước) | varchar(6) | FK (DichVu), Not null |
| 4 | CS_Thang | Tháng thu tiền | int | Not null, Check CHECK (Thang >= 1 AND Thang <= 12) |
| 5 | CS_Nam | Năm thu tiền | int | Not null |
| 6 | CS_ChiSoCu | Chỉ số cũ | int | Not null, Check (CS_ChiSoCu>= 0) |
| 7 | CS_ChiSoMoi | Chỉ số mới | int | Not null, Check (CS_ChiSoMoi>= CS_ChiSoCu) |
| 8 | CS_NgayGhi | Ngày ghi nhận số liệu | date | DEFAULT GETDATE() |

| Bảng: HoaDon |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên | Diễn giải | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc |
| 1 | HD_ID | Mã hóa đơn | varchar(8) | PK |
| 2 | HDG_ID | Mã hợp đồng | varchar(6) | FK |
| 3 | HD_Thang | Tháng | int | Not null, CHECK (Thang >= 1 AND Thang <= 12) |
| 4 | HD_Nam | Năm | int | Not null |
| 5 | HD_NgayLap | Ngày lập hóa đơn | date | DEFAULT GETDATE() |
| 6 | HD_HanThanhToan | Hạn thanh toán | date | Not null |
| 7 | HD_TongTien | Tổng tiền | money | DEFAULT 0 |
| 8 | HD_GiaThueLuuTru | Giá thuê tại kỳ thanh toán | money | DEFAULT 0 |
| 9 | HD_TrangThai | Trạng thái | nvarchar(30) | DEFAULT N'Chưa thanh toán' CHECK (TrangThai IN (N'Chưa thanh toán', N'Đã thanh toán')) |

| Bảng: ChiTietHoaDon |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên | Diễn giải | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc |
| 1 | HD_ID | Mã hóa đơn | varchar(8) | PK, FK |
| 2 | DV_ID | Mã dịch vụ | varchar(6) | PK, FK |
| 3 | CT_SoLuong | Số lượng | int | Not null, CHECK > 0 |
| 4 | CT_DonGiaLuuTru | Đơn giá tại kỳ thanh toán | money | DEFAULT 0 |
| 5 | CT_ThanhTien | Thành tiền | money | DEFAULT 0 |

### Entity Relationship Diagram

Hình 5. Sơ đồ quan hệ

# CHƯƠNG 2. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

TÀI LIỆU KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

| Tiêu đề tài liệu | Test Plan – Hệ thống Quản lý Phòng Trọ |  |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn báo cáo | 12/01/2026 – 02/05/2026 |  |
| Tác giả & Vai trò | Nguyễn Thị Thu Thúy | Test Lead / Tester |
|  | Trần Quang Hải | Tester |
|  | Nguyễn Thị Thu Hà | Tester |
|  | Nguyễn Đoàn Uyên Phương | Tester/ Test Admin |
|  | Trương Thanh Hạnh | Tester/ Test Admin |
|  | Phạm Thị Phương | Tester/ SQA |
| URL | https://github.com/ThanhHanh16/HTQL_PhongTro |  |

LỊCH SỬ TÀI LIỆU

| Phiên bản | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Bản nháp | 12/01/2026 | Khởi tạo tài liệu Test Plan |
| 1.0 | 29/04/2026 | Hoàn thiện, cập nhật lịch trình kiểm thử |

## Mục tiêu chất lượng

Mục tiêu kiểm thử của Hệ thống Quản lý Phòng Trọ nhằm xác minh hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu được mô tả trong tài liệu SRS, đảm bảo hệ thống sẵn sàng triển khai cho chủ trọ sử dụng.

Các mục tiêu cụ thể:

- Xác minh toàn bộ chức năng trong phạm vi kiểm thử hoạt động đúng theo SRS.

- Xác minh các ràng buộc dữ liệu: CCCD không trùng, Mã phòng không trùng, khách thuê không đồng thời có hai hợp đồng hiệu lực.

- Xác minh tính nhất quán dữ liệu giữa các module: lập hợp đồng → phòng đổi sang trạng thái Đang thuê.

- Xác minh toàn bộ thông báo lỗi hiển thị đúng nội dung mô tả trong SRS.

- Phát hiện và ghi nhận đầy đủ các lỗi phát sinh trong quá trình kiểm thử.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

| Tiêu chí | Ngưỡng yêu cầu | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| Tỷ lệ Test Case Pass tổng thể | ≥ 90% | Đạt |
| TC mức ưu tiên Cao (High) đều Pass | 100% | Chưa đạt (98,3 %) |
| Số lỗi Critical chưa sửa khi release | = 0 | Đạt |
| Số lỗi Major chưa sửa khi release | = 0 | Đạt |
| Toàn bộ TC đã được thực thi ít nhất 1 lần | 100% TC | Đạt |

## Mô tả dự án

### Tổng quan dự án

Hệ thống Quản lý Phòng Trọ là ứng dụng quản lý dành cho chủ trọ cá nhân, được phát triển bởi Nhóm 05 lớp MIS3021_49K14.2, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng, dưới sự hướng dẫn của TS. Trần Thị Thúy Trinh.

Dự án ra đời từ thực tế khảo sát tại nhà trọ cô Thư (K75/9 Đặng Vũ Hủ, Sơn Trà, Đà Nẵng), nơi chủ trọ còn đang quản lý thủ công bằng sổ tay, dẫn đến nhiều bất cập về sai sót tính toán, khó tra cứu thông tin và không theo dõi được trạng thái phòng.

### Mục tiêu hệ thống

- Tự động hóa việc quản lý thông tin khách thuê, phòng trọ và hợp đồng thuê.

- Cung cấp giao diện dạng Card giúp chủ trọ theo dõi trạng thái phòng (Trống / Đang thuê) trực quan.

- Lưu trữ toàn bộ hồ sơ khách thuê và hợp đồng vĩnh viễn trên phần mềm, dễ tra cứu.

- Hỗ trợ tính toán và xuất hóa đơn chính xác, tránh sai sót thủ công.

### Phạm vi hệ thống

- Phạm vi tổ chức: Áp dụng cho cơ sở kinh doanh phòng trọ của một chủ trọ; không áp dụng cho chuỗi doanh nghiệp lớn hay đa chi nhánh.

- Phạm vi người dùng: Phục vụ cho chủ trọ với toàn quyền quản lý. Người thuê trọ không đăng nhập hoặc sử dụng hệ thống trực tiếp.

- Phạm vi chức năng: Quản lý phòng trọ, thông tin người thuê, hợp đồng, chỉ số điện nước, hóa đơn và báo cáo thống kê.

- Phạm vi tích hợp: Chưa tích hợp với các hệ thống bên ngoài.

- Ngoài phạm vi: Không hỗ trợ thanh toán trực tuyến, không cho phép người thuê trọ truy cập, không quản lý bảo trì sửa chữa.

### Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc Client-Server với các thành phần:

- Giao diện người dùng: Ứng dụng desktop/web, giao tiếp qua trình duyệt Chrome.

- Tầng xử lý nghiệp vụ: Xử lý logic nghiệp vụ quản lý phòng trọ.

- Cơ sở dữ liệu: SQLite 3.46.1 với 8 bảng dữ liệu chính.

## Phạm vi kiểm thử

### Các chức năng được kiểm thử

Căn cứ SRS, các chức năng sau thuộc phạm vi kiểm thử:

Bảng 25. Các chức năng được kiểm thử

| STT | Module | Mô tả chức năng | Số TC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập | Đăng nhập vào hệ thống với 2 trường là tên đăng nhập và mật khẩu. | 10 TC |
| 2 | Trang khách thuê | Hiển thị danh sách toàn bộ khách thuê với bảng dữ liệu gồm mã khách thuê, họ tên, CCCD, SĐT, địa chỉ và trạng thái. Cung cấp chức năng thêm, sửa, xóa, tìm kiếm khách thuê. | 9 TC |
| 3 | Quản lý Khách thuê | – Thêm mới khách thuê với validate đầy đủ 6 trường; mã KT tự sinh. (30 TC) – Sửa thông tin khách thuê. Mã KT read-only. Validate CCCD không trùng. (26 TC) – Xóa khách thuê không có hợp đồng. Chặn xóa nếu đang có HĐ hiệu lực. ( 5 TC) – Tìm kiếm khách thuê theo tên; hiển thị kết quả hoặc thông báo. (2 TC) | 63 TC |
| 4 | Trang phòng | Hiển thị danh sách phòng với mã phòng, diện tích, sức chứa, giá thuê, trạng thái. Cho phép thêm, sửa, xóa, tìm kiếm phòng. | 10 TC |
| 5 | Quản lý Phòng | – Thêm phòng mới. Validate mã, diện tích, sức chứa, giá thuê. Trạng thái mặc định Trống. (23 TC) – Sửa thông tin phòng. Mã phòng read-only. (33 TC) – Xóa phòng đang trống. Chặn xóa phòng đang có khách. (5 TC) – Tìm kiếm phòng theo mã phòng. (2 TC) | 63 TC |
| 6 | Trang hợp đồng | Hiển thị danh sách hợp đồng với mã HĐ, khách thuê, phòng, ngày lập, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, tiền cọc và trạng thái. Hỗ trợ lập, tìm kiếm, xóa hợp đồng. | 8 TC |
| 7 | Quản lý Hợp đồng | – Thêm HĐ: chọn phòng trống + khách chưa có HĐ, validate ngày, tiền cọc. Mã HĐ tự sinh. (28 TC) – Tìm kiếm hợp đồng theo mã hợp đồng. (2 TC) – Xóa hợp đồng đã chọn. (4 TC) | 34 TC |
|  | TỔNG CỘNG | 7 Module kiểm thử | 196 TC |

### Các chức năng KHÔNG được kiểm thử

Bảng 26. Các chức năng KHÔNG được kiểm thử

| STT | Chức năng | Lý do không kiểm thử |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý Hóa đơn và thu tiền | Ngoài phạm vi phân công cho chu kỳ 1. Sẽ kiểm thử ở chu kỳ tiếp theo. |
| 2 | Quản lý Chỉ số Điện/Nước | Phụ thuộc vào module Hóa đơn chưa được kiểm thử. |
| 3 | Quản lý Dịch vụ | Phụ thuộc vào module Hóa đơn. |
| 4 | Báo cáo và Thống kê | Ngoài phạm vi phân công của môn học và nhóm. |
| 5 | Phân quyền | Cần chuyên môn về bảo mật. Ngoài phạm vi môn học. |
| 6 | Kiểm thử Hiệu năng (Performance) | Cần công cụ chuyên biệt (JMeter). Ngoài phạm vi môn học. |
| 7 | Kiểm thử Bảo mật (Security) | Cần chuyên môn an toàn thông tin. Ngoài phạm vi môn học. |
| 8 | Kiểm thử tương thích trình duyệt (Cross-browser) | Chỉ kiểm thử trên Chrome 122. Trình duyệt khác ngoài phạm vi. |

## Chiến lược kiểm thử

### Phương pháp kiểm thử

Nhóm áp dụng phương pháp kiểm thử hộp đen (Black-box Testing) vì không có quyền truy cập vào source code. Toàn bộ kiểm thử dựa trên đặc tả Use Case trong SRS Ver-1.

Bảng 27.  Testing Techniques

| Kỹ thuật kiểm thử | Áp dụng cho | Mô tả | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Phân vùng tương đương | SĐT, CCCD, Email, Mã phòng | Chia dữ liệu thành các nhóm hợp lệ và không hợp lệ. Chỉ cần test 1 giá trị đại diện cho mỗi nhóm. | SĐT: Nhập 10 số (hợp lệ) vs. nhập 9 hoặc 11 số (không hợp lệ). |
| Happy Path Testing | Toàn bộ Use Case chính | Kiểm tra luồng xử lý thành công lý tưởng nhất khi người dùng nhập đúng và đủ. | Khách thuê điền đầy đủ thông tin hợp lệ → Hệ thống lưu và báo thành công. |
| Negative Testing | Chức năng Thêm, Sửa, Xóa | Chủ động đưa vào dữ liệu sai hoặc thao tác lỗi để kiểm tra khả năng xử lý của hệ thống. | Để trống trường bắt buộc hoặc nhập trùng mã → Hệ thống ngăn chặn và báo lỗi. |
| Kiểm thử chuyển đổi trạng thái | Trạng thái Phòng, Trạng thái Hợp đồng | Kiểm tra logic thay đổi trạng thái của đối tượng khi có một hành động tác động. | Khi lập hợp đồng → Trạng thái phòng chuyển từ "Trống" sang "Đã thuê". |

### Cấp độ kiểm thử

Nhóm thực hiện 3 mức kiểm thử:

- Unit Testing: Tập trung kiểm tra tính đúng đắn của các đơn vị mã nguồn nhỏ nhất (hàm/phương thức) xử lý logic cho các chức năng Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm. Mục tiêu là đảm bảo logic nghiệp vụ tại từng chức năng hoạt động chính xác trong môi trường cô lập.

- Integration Testing: Kiểm tra sự tương tác và luồng dữ liệu giữa các module liên quan như Phòng ↔ Hợp đồng ↔ Khách thuê. Mục tiêu đảm bảo khi các module kết hợp với nhau, dữ liệu được truyền tải chính xác (ví dụ: khi tạo Hợp đồng, trạng thái bên module Phòng phải được cập nhật tương ứng).

- System Testing: Kiểm thử toàn bộ hệ thống trên môi trường hoàn chỉnh. Tập trung xác nhận hệ thống vận hành đúng theo kịch bản người dùng (End-to-End) và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đã cam kết trong tài liệu SRS.

## Tiêu chí vào và ra chu trình kiểm thử

### Tiêu chí đầu vào

- Toàn bộ phần cứng và phần mềm môi trường kiểm thử đã được cài đặt, cấu hình và hoạt động đúng.

- Tài liệu SRS, thiết kế và các yêu cầu cần thiết đã sẵn sàng để tester tra cứu và đánh giá hành vi đúng của hệ thống.

- Test Case đã được thiết kế và review đầy đủ.

- Ứng dụng Quản lý Phòng Trọ (build bàn giao từ Dev) đã được cài đặt thành công trên môi trường test.

- Dữ liệu test (DB mẫu) đã được chuẩn bị và nạp vào hệ thống.

### Tiêu chí đầu ra

- The Testing process finishes when 95% test cases reach Pass status.

- No high-priority or fatal errors remain unresolved.

- 100% TC đã được thực thi ít nhất 1 lần.

- Toàn bộ thông báo lỗi khớp với mô tả trong SRS.

- Bug Report và Test Report đã hoàn thiện và được phê duyệt.

### Tiêu chí tạm dừng

- Tỷ lệ TC Fail vượt quá 40% trong một module → dừng module đó, chờ Dev fix.

- Phát hiện lỗi Critical khiến hệ thống không khởi động hoặc mất dữ liệu toàn bộ.

- Môi trường kiểm thử bị gián đoạn hoàn toàn (DB không kết nối, server down).

- SRS thay đổi lớn ảnh hưởng đến TC đã viết → cập nhật TC trước khi tiếp tục.

## Quản lý kiểm thử

### Nhóm kiểm thử

Bảng 28. Project Team

| Họ và tên | Vai trò | Module phụ trách | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Thị Thu Thúy (NT) | Test Lead / Tester | Trang khách thuê + Tổng hợp | Điều phối nhóm, lập Test Plan, review tài liệu cuối kỳ, test thủ công Module Trang KT, viết script tự động (tìm KT). |
| Trần Quang Hải | Tester | Quản lý Khách thuê | Lập Test Plan, ghi Bug, chụp Evidence, test thủ công Module Quản lý KT, viết script tự động (tìm HĐ). |
| Nguyễn Thị Thu Hà | Tester | Quản lý Phòng | Ghi Bug, chụp Evidence, test thủ công Module Quản lý Phòng, viết script tự động (xóa KT, xóa HĐ). |
| Nguyễn Đoàn Uyên Phương | Test Admin / Tester | Quản lý Hợp đồng + Môi trường | Thiết lập môi trường, backup DB, ghi Bug, test thủ công Module Quản lý HĐ, viết script tự động (thêm HĐ). |
| Trương Thanh Hạnh | Test Admin / Tester | Đăng nhập + Môi trường | Thiết lập môi trường, ghi Bug, chụp Evidence, test thủ công Module Đăng nhập, viết script tự động (sửa KT). |
| Phạm Thị Phương | SQA / Tester | Trang phòng + Báo cáo | Review toàn bộ TC, test thủ công Module Trang Phòng, tổng hợp kết quả, viết Test Report, viết script tự động (thêm KT). |

### Công cụ giao tiếp

- Google Meet: Họp nhóm và thảo luận trực tuyến.

- Zalo: Liên hệ, thảo luận với nhóm và giảng viên hướng dẫn.

- GitHub: Lưu trữ và chia sẻ toàn bộ tài liệu kiểm thử.

- Google Sheets / Docs: Cập nhật tiến độ và theo dõi Bug theo thời gian thực.

### Công cụ quản lý kiểm thử

Bảng 29. Công cụ quản lý kiểm thử

| Công cụ | Mục đích | Phiên bản / Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Google Sheets | Quản lý Test Case | Web – Online, theo dõi 196 TC, cập nhật Pass/Fail theo thời gian thực. |
| Google Docs | Bug Tracking | Web – Online, lưu Bug ID, mức độ, trạng thái, steps to reproduce. |
| GitHub | Lưu trữ tài liệu | Lưu trữ tập trung toàn bộ tài liệu kiểm thử. |
| Snipping Tool / Lightshot | Chụp màn hình / Evidence | Tích hợp sẵn Windows 10/11. |
| DB Browser for SQLite | Quản lý cơ sở dữ liệu | SQLite 3.46.1 – Tạo, reset, backup DB test; hỗ trợ script SQL. |
| Google Chrome DevTools | Kiểm tra giao diện | Kiểm tra console log, network requests. |
| Microsoft Office Word | Soạn thảo tài liệu | 2019 / 365 – Test Plan, Test Report. |
| Selenium + Java/TestNG | Kiểm thử tự động | Viết và chạy script test tự động. |

## Rủi ro & giả định

### Rủi ro

Bảng 30. Risks

| Rủi ro | Xác suất | Mức độ | Tổng hợp | Kế hoạch ứng phó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chức năng chưa hoàn thiện khi bắt đầu kiểm thử | M | H | H | Ưu tiên kiểm thử module hoàn chỉnh trước. Thông báo Dev ngay khi phát hiện. |
| Lịch trình quá chặt, không đủ thời gian | M | H | H | Đặt mức độ ưu tiên TC. Thực thi TC High trước, TC Low nếu còn thời gian. |
| Thành viên vắng mặt trong quá trình test | L | M | M | Phân công tester dự phòng: mỗi module có 2 người. Người dự phòng sẵn sàng tiếp nhận. |
| Thiếu kỹ năng kiểm thử của một số thành viên | M | M | M | Tổ chức buổi hướng dẫn nhanh trước khi bắt đầu thực thi. Test Lead hỗ trợ kịp thời. |
| Yêu cầu SRS thay đổi sau khi viết TC | L | H | M | Cập nhật TC ngay khi SRS thay đổi. Ghi chú phiên bản SRS cho từng TC. |
| Môi trường kiểm thử không ổn định | L | H | M | Cài môi trường local từng máy. Backup DB trước mỗi phiên. Test Admin xử lý sự cố. |
| Thiếu sự phối hợp giữa các thành viên | L | M | L | Họp nhóm đầu mỗi ngày kiểm thử. Dùng Google Sheets để cập nhật tiến độ chung. |
| Dự toán công việc sai, vượt kế hoạch | L | M | L | Xác định phạm vi chặt chẽ. Theo dõi tiến độ hàng ngày và điều chỉnh kịp thời. |

Ghi chú: L = Low (Thấp)   |   M = Medium (Trung bình)   |   H = High (Cao)

### Giả định

Bảng 31. Assumptions

| Giả định | Tác động nếu sai | Người chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Ứng dụng hoạt động ổn định trong môi trường local | Không thể thực thi kiểm thử, phải dừng và báo Dev | Dev Team / Test Admin |
| SRS không thay đổi trong quá trình kiểm thử | TC cần cập nhật lại toàn bộ → trễ tiến độ | Product Owner / Giảng viên |
| Thành viên có đủ thời gian theo lịch trình đã lên kế hoạch | Không hoàn thành đủ TC trong thời hạn | Test Lead |

## Lịch trình kiểm thử

### Ước tính công việc

Bảng 32. Ước tính công việc

| STT | Công việc | Ước lượng | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đọc và phân tích SRS | 4 giờ × 6 người | 24 giờ |
| 2 | Lập Test Plan (tài liệu này) | 3 giờ × 1 người | 3 giờ |
| 3 | Thiết kế TC – Module Đăng nhập | 4 giờ × 1 người | 4 giờ |
| 4 | Thiết kế TC – Module Trang khách thuê | 3 giờ × 1 người | 3 giờ |
| 5 | Thiết kế TC – Module Quản lý Khách thuê | 4 giờ × 2 người | 8 giờ |
| 6 | Thiết kế TC – Module Trang phòng | 3 giờ × 1 người | 3 giờ |
| 7 | Thiết kế TC – Module Quản lý Phòng | 4 giờ × 2 người | 8 giờ |
| 8 | Thiết kế TC – Module Trang hợp đồng | 3 giờ × 1 người | 3 giờ |
| 9 | Thiết kế TC – Module Quản lý Hợp đồng | 3 giờ × 2 người | 6 giờ |
| 10 | Review toàn bộ Test Case | 4 giờ × 2 người | 8 giờ |
| 11 | Chuẩn bị môi trường và dữ liệu test | 2 giờ × 1 người | 2 giờ |
| 12 | Thực thi kiểm thử – Module Đăng nhập | 3 giờ × 1 người | 3 giờ |
| 13 | Thực thi kiểm thử – Module Trang khách thuê | 3 giờ × 1 người | 3 giờ |
| 14 | Thực thi kiểm thử – Module Khách thuê | 5 giờ × 2 người | 10 giờ |
| 15 | Thực thi kiểm thử – Module Trang phòng | 3 giờ × 1 người | 3 giờ |
| 16 | Thực thi kiểm thử – Module Phòng | 5 giờ × 2 người | 10 giờ |
| 17 | Thực thi kiểm thử – Module Trang hợp đồng | 3 giờ × 1 người | 3 giờ |
| 18 | Thực thi kiểm thử – Module Hợp đồng | 4 giờ × 2 người | 8 giờ |
| 19 | Ghi nhận Bug, hoàn thiện Bug Tracking List | 2 giờ × 2 người | 4 giờ |
| 20 | Tổng hợp kết quả, viết Test Report | 3 giờ × 1 người | 3 giờ |
|  | TỔNG |  | 122 giờ |

### Lịch trình kiểm thử

Bảng 33. Lịch trình kiểm thử

| Giai đoạn / Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người thực hiện | Kết quả đầu ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phân tích SRS + Lập Test Plan | 12/01/2026 | 02/03/2026 | Toàn nhóm | Test Plan |
| Thiết kế Test Case (196 TC) | 03/03/2026 | 11/03/2026 | Toàn bộ Tester | 196 TC hoàn chỉnh |
| Chuẩn bị môi trường & dữ liệu | 12/03/2026 | 20/04/2026 | Test Admin | Env sẵn sàng |
| Thực thi kiểm thử thủ công lần 1 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | Toàn nhóm | Kết quả Pass/Fail |
| Thực thi kiểm thử thủ công lần 2 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | Toàn nhóm | Kết quả Pass/Fail |
| Thực thi kiểm thử tự động | 26/04/2026 | 26/04/2026 | Toàn nhóm | Kết quả Pass/Fail |
| Ghi nhận Bug (Bug Tracking) | Song song thực thi | Song song thực thi | Tester phát hiện lỗi | Bug List |
| Tổng hợp + Viết Test Report | 29/04/2026 | 30/04/2026 | SQA | Test Report |
| Hoàn thiện tài liệu và nộp | 30/04/2026 | 02/05/2026 | Test Lead | Bộ tài liệu hoàn chỉnh |

## Yêu cầu phần cứng & phần mềm

### Phần cứng

Bảng 34. Hardware Requirements

| STT | Thành phần | Yêu cầu tối thiểu | Cấu hình thực tế sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tính Tester | CPU: 2.0 GHz, RAM: 8 GB, Ổ cứng: 100 GB trống | Intel Core i5 / Ryzen 5, RAM 8–16 GB, SSD 256 GB |
| 2 | Màn hình | Độ phân giải 1366 × 768 trở lên | Full HD 1920 × 1080 |
| 3 | Chuột và bàn phím | Chuẩn USB, đủ dùng để nhập liệu | USB tiêu chuẩn |
| 4 | Kết nối mạng | Không bắt buộc (môi trường local) | LAN/Wi-Fi chỉ dùng để đồng bộ tài liệu lên GitHub |

### Phần mềm

Bảng 35. Software Requirements

| STT | Phần mềm | Phiên bản | Vai trò trong kiểm thử |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Windows | 10/11 Pro 64-bit | Hệ điều hành chạy môi trường kiểm thử. |
| 2 | Google Chrome | 122+ | Trình duyệt thực thi ứng dụng web được kiểm thử. |
| 3 | SQLite | 3.46.1 | Cơ sở dữ liệu của hệ thống. Cài đặt local trên máy tester. |
| 4 | Ứng dụng Quản lý Phòng Trọ | Build bàn giao từ Dev | Đối tượng kiểm thử chính. |
| 5 | Microsoft Office Word | 2019 / 365 | Soạn thảo tài liệu Test Plan, Test Report. |
| 6 | Google Sheets / Docs | Web (online) | Quản lý TC và Bug Tracking List theo thời gian thực. |
| 7 | Snipping Tool | Tích hợp sẵn Windows 10/11 | Chụp màn hình làm bằng chứng lỗi. |

## Tài liệu tham khảo

Bảng 36. Reference

| STT | Tài liệu tham chiếu | Nguồn / Filename | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SRS – Hệ thống Quản lý Phòng Trọ | N5_SRS_QuanLyPhongTro_ver1.0 | Tài liệu yêu cầu hệ thống |
| 2 | Test Case List | N5_TestCase_QuanLyPhongTro_ver1.0 (Google Sheets) | 196 TC đầy đủ |
| 3 | Bug Tracking List | N5_BugList_QuanLyPhongTro (Google Sheets) | Cập nhật liên tục |
| 4 | GitHub Repository | https://github.com/ThanhHanh16/HTQL_PhongTro | Lưu trữ toàn bộ tài liệu |

# CHƯƠNG 3. KIỂM THỬ THỦ CÔNG

  - Phạm vi kiểm thử thủ công

Phạm vi kiểm thử tủ công bao gồm các màn hình và chức năng chính: Trang Đăng nhập, Trang phòng, Quản lý phòng, Trang Khách thuê, Quản lý Khách thuê, Trang Hợp đồng và Quản lý Hợp đồng.

Các nhóm chức năng được kiểm thử gồm: thêm mới, sửa thông tin, xóa dữ liệu, tìm kiếm, kiểm tra ràng buộc dữ liệu, kiểm tra thông báo lỗi và kiểm tra hiển thị giao diện.

  - Môi trường kiểm thử

| Loại kiểm thử | Kiểm thử thủ công |
| --- | --- |
| Thiết bị kiểm thử | Máy tính cá nhân |
| Hệ điều hành | Windows |
| Trình duyệt | Google Chrome |
| Cơ sở dữ liệu | SQLite database.db |
| Người thực hiện | Nhóm 05 |

  - Thực thi kiểm thử

    - Trang đăng nhập

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vòng 1 |  |  | Vòng 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Module | Sub Module | ID | Kịch bản thử nghiệm | Quy trình | Điều kiện kiểm tra | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Test Data | Trạng thái (P/F) | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái (P/F) | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra |
| Check FUNC Đăng nhập |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trang chủ Admin | Đăng nhập | LOGIN_TC_01 | Đăng nhập thành công | 1.Nhập thông tin tên đăng nhập, mật khẩu. 2. Kích vào nút đăng nhập | Tên tài khoản = adminUser . Mật khẩu = adminPass | Hiển thị trang màn hình trang chủ |  | Tên đăng nhập: 0123456789 Mật khẩu: Admin@123 | PASS | 22/4/2026 | Hạnh | PASS | 26/4 | Hạnh |
| Trang chủ Admin | Đăng nhập | LOGIN_TC_02 | Đăng nhập không thành công | 1.Nhập thông tin tên đăng nhập, mật khẩu. 2. Kích vào nút đăng nhập | Bỏ trống tên tài khoản | Hiển thị thông báo "Tên đăng nhập không được bỏ trống" |  | Tên đăng nhập: Mật khẩu: Admin@123 | PASS | 22/4/2026 | Hạnh | PASS | 26/4 | Hạnh |
| Trang chủ Admin | Đăng nhập | LOGIN_TC_03 | Đăng nhập không thành công | 1.Nhập thông tin tên đăng nhập, mật khẩu. 2. Kích vào nút đăng nhập | Bỏ trống tên mật khẩu | Hiển thị thông báo "Mật khẩu không được bỏ trống" |  | Tên đăng nhập: 0123456789 Mật khẩu: | PASS | 22/4/2026 | Hạnh | PASS | 26/4 | Hạnh |
| Trang chủ Admin | Đăng nhập | LOGIN_TC_04 | Đăng nhập không thành công | 1.Nhập thông tin tên đăng nhập, mật khẩu. 2. Kích vào nút đăng nhập | Bỏ trống tên tài khoản và mật khẩu | Hiển thị thông báo "Tên đăng nhập không được bỏ trống" và "Mật khẩu không được bỏ trống" |  | Tên đăng nhập: Mật khẩu: | PASS | 22/4/2026 | Hạnh | PASS | 26/4 | Hạnh |
| Trang chủ Admin | Đăng nhập | LOGIN_TC_05 | Đăng nhập không thành công | 1.Nhập thông tin tên đăng nhập, mật khẩu. 2. Kích vào nút đăng nhập | Tên tài khoản sai | Hiển thị thông báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ, vui lòng nhập lại" |  | Tên đăng nhập: 0123456765 Mật khẩu: Admin@123 | PASS | 22/4/2026 | Hạnh | PASS | 26/4 | Hạnh |
| Trang chủ Admin | Đăng nhập | LOGIN_TC_06 | Đăng nhập không thành công | 1.Nhập thông tin tên đăng nhập, mật khẩu. 2. Kích vào nút đăng nhập | Mật khẩu sai | Hiển thị thông báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ, vui lòng nhập lại" | . | Tên đăng nhập 0123456789 Mật khẩu: Admin@321 | PASS | 22/4/2026 | Hạnh | PASS | 26/4 | Hạnh |
| Trang chủ Admin | Đăng nhập | LOGIN_TC_07 | Đăng nhập không thành công | 1.Nhập thông tin tên đăng nhập, mật khẩu. 2. Kích vào nút đăng nhập | Tên tài khoản và mật khẩu sai | Hiển thị thông báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ, vui lòng nhập lại" |  | Tên đăng nhập: 0123456769 Mật khẩu: Admin@198 | PASS | 22/4/2026 | Hạnh | PASS | 26/4 | Hạnh |
| Check GUI Đăng nhập |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trang chủ Admin |  | UI_LOGIN_01 | [Tên đăng nhập] text field | 1. Nhấp vào textbox 2. Nhập dữ liệu vào |  | -Status = enable |  |  | PASS | 22/4/2026 | Hạnh | PASS | 26/4 | Hạnh |
| Trang chủ Admin |  | UI_LOGIN_02 | [Mật Khẩu] text field | 1. Nhấp vào textbox 2. Nhập dữ liệu vào |  | -Status = enable |  |  | PASS | 22/4/2026 | Hạnh | PASS | 26/4 | Hạnh |
| Trang chủ Admin |  | UI_LOGIN_03 | [Đăng nhập] button | Nhấp chuột vào button " Đăng nhập" |  | -Status = enable |  |  | PASS | 22/4/2026 | Hạnh | PASS | 26/4 | Hạnh |

    - Trang phòng

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vòng 1 |  |  | Vòng 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Module | Sub Module | ID | Kịch bản thử nghiệm | Quy trình | Điều kiện kiểm tra | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Test Data | Trạng thái (P/F) | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái (P/F) | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra |
| Check FUNC Trang Phòng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trang phòng |  | PHONG_TC_01 | Hiển thị màn hình trang phòng. | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. bấm Đăng nhập | Tài khoản chủ trọ | Hiển thị trang Phòng | Hiển thị trang Phòng |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4 | Hà |
| Trang phòng |  | PHONG_TC_02 | Thêm mới phòng | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. bấm Đăng nhập 3. Click vào nút "Thêm phòng" |  | Hệ thống chuyển hướng người dùng đến màn hình popup "Thêm phòng". | Hệ thống chuyển hướng người dùng đến màn hình popup "Thêm phòng". |  | PASS | 22/4/2026 | Phạm Phương | PASS | 24/4/2026 | Phạm Phương |
| Trang phòng |  | PHONG_TC_03 | Chỉnh sửa phòng | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. bấm Đăng nhập 3. Click vào icon "Chỉnh sửa" |  | Hệ thống chuyển hướng người dùng đến màn hình popup "Chỉnh sửa phòng - <MÃ PHÒNG>" | Hệ thống chuyển hướng người dùng đến màn hình popup "Chỉnh sửa phòng - <MÃ PHÒNG>" |  | PASS | 22/4/2026 | Phạm Phương | PASS | 24/4/2026 | Phạm Phương |
| Trang phòng |  | PHONG_TC_04 | Xóa một phòng | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. bấm Đăng nhập 3. Chọn vào icon "Xóa" |  | Hệ thống hiển thị popup xác nhận xóa. | Hệ thống hiển thị popup xác nhận xóa. |  | PASS | 22/4/2026 | Phạm Phương | PASS | 24/4/2026 | Phạm Phương |
| Check GUI Trang Phòng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trang phòng |  | PHONG_UI_01 | [Phòng] table |  |  | Status = enable |  |  | PASS | 20/04 | Hà | PASS | 26/04 | Hà |
| Trang phòng |  | PHONG_UI_02 | [Trang chi tiết phòng] icon | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. bấm Đăng nhập 3. Clik vào icon |  | Status = enable | Status = enable |  | PASS | 22/4/2026 | Phạm Phương | PASS | 24/4/2026 | Phạm Phương |
| Trang phòng |  | PHONG_UI_03 | [Tìm kiếm] ô nhập liệu | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. bấm Đăng nhập 3. Click vào ô nhập liệu |  | Status = enable | Status = enable |  | PASS | 22/4/2026 | Phạm Phương | PASS | 24/4/2026 | Phạm Phương |
| Trang phòng |  | PHONG_UI_04 | [Thêm phòng] Button | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. bấm Đăng nhập 3. Clik vào Button |  | Status = enable | Status = enable |  | PASS | 22/4/2026 | Phạm Phương | PASS | 24/4/2026 | Phạm Phương |
| Trang phòng |  | PHONG_UI_05 | [Xóa] icon | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. bấm Đăng nhập 3. Clik vào icon |  | Status = enable | Status = enable |  | PASS | 22/4/2026 | Phạm Phương | PASS | 24/4/2026 | Phạm Phương |
| Trang phòng |  | PHONG_UI_06 | [Chỉnh sửa] icon | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. bấm Đăng nhập 3. Click vào icon |  | Status = enable | Status = enable |  | PASS | 22/4/2026 | Phạm Phương | PASS | 24/4/2026 | Phạm Phương |

    - Quản lý phòng

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vòng 1 |  |  | Vòng 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Module | Sub Module | ID | Kịch bản thử nghiệm | Quy trình | Điều kiện kiểm tra | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Test Data | Trạng thái (P/F) | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái (P/F) | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra |
| Check FUNC Phòng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quản lý phòng | Tìm kiếm phòng | TimP_TC_01 | Tìm kiếm theo mã phòng chính xác | Nhập mã phòng hiện có vào ô "Tìm kiếm theo mã phòng" | Mã phòng tồn tại | Danh sách phòng tự động lọc và chỉ hiển thị đúng phòng có mã tương ứng. | Danh sách phòng tự động lọc và chỉ hiển thị đúng phòng có mã tương ứng. | P101 | PASS | 22/4/2026 | Phạm Phương | PASS | 24/4/2026 | Phạm Phương |
| Quản lý phòng | Tìm kiếm phòng | TimP_TC_02 | Tìm kiếm theo mã phòng không tồn tại | Nhập một mã phòng không có trong hệ thống vào ô "Tìm kiếm theo mã phòng" | Mã phòng không tồn tại | Danh sách phòng trống hoặc hiển thị thông báo “Phòng không tồn tại” | Danh sách phòng trống hoặc hiển thị thông báo “Phòng không tồn tại” | PPPP | PASS | 22/4/2026 | Phạm Phương | PASS | 24/4/2026 | Phạm Phương |
| Quản lý phòng | Thêm phòng | ThemP_TC_01 | Thêm phòng thành công | 1. Click nút "Thêm phòng" 2. Nhập thông tin phòng muốn thêm 3. Nhấn nút "Lưu" | Nhập tất cả dữ liệu hợp lệ vào các trường bắt buộc | - Hiển thị thông báo "Thêm phòng mới thành công" - Trạng thái mặc định = "Trống" - Chuyển về trang danh sách phòng, phòng mới xuất hiện | - Hiển thị thông báo "Thêm phòng mới thành công" - Trạng thái mặc định = "Trống" - Chuyển về trang danh sách phòng, phòng mới xuất hiện | Mã phòng: P501 Diện tích (m^2): 35 Số lượng người tối đa: 3 Giá thuê (VNĐ): 3500000 Mô tả: Phòng có ban công | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Thêm phòng | ThemP_TC_02 | Thêm phòng không thành công | 1. Click nút "Thêm phòng" 2. Nhập thông tin phòng muốn thêm 3. Nhấn nút "Lưu" | Bỏ trống mã phòng | Hiển thị thông báo "Mã phòng trống. Vui lòng nhập mã phòng." | Hiển thị thông báo "Mã phòng trống. Vui lòng nhập mã phòng." | Mã phòng: Diện tích (m^2): 35 Số lượng người tối đa: 3 Giá thuê (VNĐ): 3500000 Trạng thái: Trống Mô tả: Phòng có ban công | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Thêm phòng | ThemP_TC_03 | Thêm phòng không thành công | 1. Click nút "Thêm phòng" 2. Nhập thông tin phòng muốn thêm 3. Nhấn nút "Lưu" | Mã phòng đã tồn tại | Hiển thị thông báo "Mã phòng đã tồn tại. Vui lòng nhập mã khác" | Hiển thị thông báo "Mã phòng đã tồn tại. Vui lòng nhập mã khác" | Mã phòng: P101 Diện tích (m^2): 35 Số lượng người tối đa: 3 Giá thuê (VNĐ): 3500000 Mô tả: Phòng có ban công | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Thêm phòng | ThemP_TC_04 | Thêm phòng không thành công | 1. Click nút "Thêm phòng" 2. Nhập thông tin phòng muốn thêm 3. Nhấn nút "Lưu" | Mã phòng > 6 ký tự | Hiển thị thông báo "Mã phòng chỉ được nhập tối đa 6 ký tự" | Hiển thị thông báo "Mã phòng chỉ được nhập tối đa 6 ký tự" | Mã phòng: P501789 Diện tích (m^2): 35 Số lượng người tối đa: 3 Giá thuê (VNĐ): 3500000 Mô tả: Phòng có ban công | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Thêm phòng | ThemP_TC_05 | Thêm phòng không thành công | 1. Click nút "Thêm phòng" 2. Nhập thông tin phòng muốn thêm 3. Nhấn nút "Lưu" | Bỏ trống diện tích phòng | Hiển thị thông báo "Diện tích trống. Vui lòng nhập diện tích" | Hiển thị thông báo "Diện tích trống. Vui lòng nhập diện tích" | Mã phòng: P502 Diện tích (m^2): Số lượng người tối đa: 3 Giá thuê (VNĐ): 3500000 Mô tả: Phòng có ban công | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Thêm phòng | ThemP_TC_06 | Thêm phòng không thành công | 1. Click nút "Thêm phòng" 2. Nhập thông tin phòng muốn thêm 3. Nhấn nút "Lưu" | Diện tích <=0 | Hiển thị thông báo "Diện tích phòng phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại" | Hiển thị thông báo "Diện tích phòng phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại" | Mã phòng: P502 Diện tích (m^2): -35 Số lượng người tối đa: 3 Giá thuê (VNĐ): 3500000 Mô tả: Phòng có ban công | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Thêm phòng | ThemP_TC_07 | Thêm phòng không thành công | 1. Click nút "Thêm phòng" 2. Nhập thông tin phòng muốn thêm 3. Nhấn nút "Lưu" | Diện tích không phải số | Hiển thị thông báo "Diện tích phòng phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại" | Hiển thị thông báo "Diện tích phòng phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại" | Mã phòng: P502 Diện tích (m^2): abc Số lượng người tối đa: 3 Giá thuê (VNĐ): 3500000 Mô tả: Phòng có ban công | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Thêm phòng | ThemP_TC_08 | Thêm phòng không thành công | 1. Click nút "Thêm phòng" 2. Nhập thông tin phòng muốn thêm 3. Nhấn nút "Lưu" | Bỏ trống số người tối đa | Hiển thị thông báo "Số lượng tối đa trống. Vui lòng nhập số lượng người tối đa" | Hiển thị thông báo "Số lượng tối đa trống. Vui lòng nhập số lượng người tối đa" | Mã phòng: P502 Diện tích (m^2): 35 Số lượng người tối đa: Giá thuê (VNĐ): 3500000 Mô tả: Phòng có ban công | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Thêm phòng | ThemP_TC_09 | Thêm phòng không thành công | 1. Click nút "Thêm phòng" 2. Nhập thông tin phòng muốn thêm 3. Nhấn nút "Lưu" | Số người tối đa <=0 | Hiển thị thông báo "Số lượng người tối đa phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại" | Hiển thị thông báo "Số lượng người tối đa phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại" | Mã phòng: P502 Diện tích (m^2): 35 Số lượng người tối đa: -2 Giá thuê (VNĐ): 3500000 Mô tả: Phòng có ban công | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Thêm phòng | ThemP_TC_10 | Thêm phòng không thành công | 1. Click nút "Thêm phòng" 2. Nhập thông tin phòng muốn thêm 3. Nhấn nút "Lưu" | Số người tối đa không phải là số | Hiển thị thông báo "Số lượng người tối đa phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại." | Hiển thị thông báo "Số lượng người tối đa phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại." | Mã phòng: P502 Diện tích (m^2): 35 Số lượng người tối đa: abc Giá thuê (VNĐ): 3500000 Mô tả: Phòng có ban công | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Thêm phòng | ThemP_TC_11 | Thêm phòng không thành công | 1. Click nút "Thêm phòng" 2. Nhập thông tin phòng muốn thêm 3. Nhấn nút "Lưu" | Bỏ trống giá thuê | Hiển thị thông báo "Giá thuê trống. Vui lòng nhập giá thuê phòng " | Hiển thị thông báo "Giá thuê trống. Vui lòng nhập giá thuê phòng " | Mã phòng: P502 Diện tích (m^2): 35 Số lượng người tối đa: 3 Giá thuê (VNĐ): Mô tả: Phòng có ban công | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Thêm phòng | ThemP_TC_12 | Thêm phòng không thành công | 1. Click nút "Thêm phòng" 2. Nhập thông tin phòng muốn thêm 3. Nhấn nút "Lưu" | Giá thuê <=0 | Hiển thị thông báo "Giá thuê phòng hiện tại phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại" | Hiển thị thông báo "Giá thuê phòng hiện tại phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại" | Mã phòng: P502 Diện tích (m^2): 35 Số lượng người tối đa: 2 Giá thuê (VNĐ): -3500000 Mô tả: Phòng có ban công | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Thêm phòng | ThemP_TC_13 | Thêm phòng không thành công | 1. Click nút "Thêm phòng" 2. Nhập thông tin phòng muốn thêm 3. Nhấn nút "Lưu" |  | Hiển thị thông báo "Giá thuê phòng hiện tại phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại" | Hiển thị thông báo "Giá thuê phòng hiện tại phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại" | Mã phòng: P502 Diện tích (m^2): 35 Số lượng người tối đa: 2 Giá thuê (VNĐ): ABC Mô tả: Phòng có ban công | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_TC_01 | Sửa phòng thành công | 1. Click nút “Sửa” 2. Sửa thông tin phòng muốn sửa 3. Nhấn nút “Lưu” | Nhập dữ liệu hợp lệ vào tất cả các trường bắt buộc | Hệ thống thông báo: “Cập nhật thông tin phòng thành công” | Hệ thống thông báo: “Cập nhật thông tin phòng thành công” | Mã phòng: P101 (read only) Diện tích (m²): 40 Số lượng người tối đa: 3 Giá thuê (VNĐ): 4000000 Trạng thái: Trống (read only) Mô tả: Phòng rộng, có ban công | PASS | 20/4/2026 | Hải | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_TC_02 | Sửa phòng không thành công | 1. Click nút “Sửa” 2. Sửa thông tin phòng muốn sửa 3. Nhấn nút “Lưu” | Diện tích trống | Hệ thống báo lỗi: “Diện tích trống. Vui lòng nhập diện tích.” | Hệ thống báo lỗi: “Diện tích trống. Vui lòng nhập diện tích.” | Mã phòng: P101 (read only) Diện tích (m²): Số lượng người tối đa: 3 Giá thuê (VNĐ): 4000000 Trạng thái: Trống (read only) Mô tả: OK | PASS | 20/4/2026 | Hải | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_TC_03 | Sửa phòng không thành công | 1. Click nút “Sửa” 2. Sửa thông tin phòng muốn sửa 3. Nhấn nút “Lưu” | Diện tích = 0 hoặc âm | Hệ thống báo lỗi: “Diện tích phòng phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại.” | Hệ thống báo lỗi: “Diện tích phòng phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại.” | Mã phòng: P101 (read only) Diện tích (m²): -20 Số lượng người tối đa: 3 Giá thuê (VNĐ): 4000000 Trạng thái: Trống (read only) Mô tả: OK | PASS | 20/4/2026 | Hải | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_TC_04 | Sửa phòng không thành công | 1. Click nút “Sửa” 2. Sửa thông tin phòng muốn sửa 3. Nhấn nút “Lưu” | Nhập chữ vào diện tích phòng | Hệ thống báo lỗi: “Diện tích phòng phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại.” | Hệ thống báo lỗi: “Diện tích phòng phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại.” | Mã phòng: P101(read only) Diện tích (m^2): mười Số lượng người tối đa: 3 Giá thuê (VNĐ): 3500000 Trạng thái: Trống (read only) Mô tả: Phòng có ban công | PASS | 20/4/2026 | Hải | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_TC_05 | Sửa phòng không thành công | 1. Click nút “Sửa” 2. Sửa thông tin phòng muốn sửa 3. Nhấn nút “Lưu” | Bỏ trống số lượng người tối đa | Hệ thống báo lỗi: "Số lượng tối đa trống. Vui lòng nhập số lượng người tối đa." | Hệ thống báo lỗi: "Số lượng tối đa trống. Vui lòng nhập số lượng người tối đa." | Mã phòng: P101 (read only) Diện tích (m²): 40 Số lượng người tối đa: Giá thuê (VNĐ): 4000000 Trạng thái: Trống (read only) Mô tả: OK | PASS | 20/4/2026 | Hải | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_TC_06 | Sửa phòng không thành công | 1. Click nút “Sửa” 2. Sửa thông tin phòng muốn sửa 3. Nhấn nút “Lưu” | Nhập số lượng người tối đa <=0 | Hệ thống báo lỗi: “Số lượng người tối đa phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại.” | Hệ thống báo lỗi: “Số lượng người tối đa phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại.” | Mã phòng: P101 (read only) Diện tích (m²): 40 Số lượng người tối đa: -2 Giá thuê (VNĐ): 4000000 Trạng thái: Trống (read only) Mô tả: OK | PASS | 20/4/2026 | Hải | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_TC_07 | Sửa phòng không thành công | 1. Click nút “Sửa” 2. Sửa thông tin phòng muốn sửa 3. Nhấn nút “Lưu” | Nhập chữ vào số lượng người tối đa | Hệ thống báo lỗi: “Số lượng người tối đa phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại.” | Hệ thống báo lỗi: “Số lượng người tối đa phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại.” | Mã phòng: P101 (read only) Diện tích (m²): 40 Số lượng người tối đa: abc Giá thuê (VNĐ): 4000000 Trạng thái: Trống (read only) Mô tả: OK | PASS | 20/4/2026 | Hải | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_TC_08 | Sửa phòng không thành công | 1. Click nút “Sửa” 2. Sửa thông tin phòng muốn sửa 3. Nhấn nút “Lưu” | Bỏ trống giá thuê phòng | Hệ thống báo lỗi: “Giá thuê trống. Vui lòng nhập giá thuê phòng.” | Hệ thống báo lỗi: “Giá thuê trống. Vui lòng nhập giá thuê phòng.” | Mã phòng: P101 (read only) Diện tích (m²): 40 Số lượng người tối đa: 3 Giá thuê (VNĐ): Trạng thái: Trống (read only) Mô tả: OK | PASS | 20/4/2026 | Hải | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_TC_09 | Sửa phòng không thành công | 1. Click nút “Sửa” 2. Sửa thông tin phòng muốn sửa 3. Nhấn nút “Lưu” | Giá thuê phòng <=0 | Hệ thống báo lỗi: “Giá thuê phòng hiện tại phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại.” | Hệ thống báo lỗi: “Giá thuê phòng hiện tại phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại.” | Mã phòng: P101 (read only) Diện tích (m²): 40 Số lượng người tối đa: 3 Giá thuê (VNĐ): -500000 Trạng thái: Trống (read only) Mô tả: OK | PASS | 20/4/2026 | Hải | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_TC_10 | Sửa phòng không thành công | 1. Click nút “Sửa” 2. Sửa thông tin phòng muốn sửa 3. Nhấn nút “Lưu” | Nhập chữ vào giá thuê phòng | Hệ thống báo lỗi: “Giá thuê phòng hiện tại phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại.” | Hệ thống báo lỗi: “Giá thuê phòng hiện tại phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại.” | Mã phòng: P101 (read only) Diện tích (m²): 40 Số lượng người tối đa: 3 Giá thuê (VNĐ): abc Trạng thái: Trống (read only) Mô tả: OK | PASS | 20/4/2026 | Hải | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_TC_11 | Sửa phòng thành công | 1. Click nút “Sửa” 2. Sửa thông tin phòng muốn sửa 3. Nhấn nút “Lưu” | Bỏ trống mô tả | Vẫn lưu thành công | Vẫn lưu thành công | Mã phòng: P101 (read only) Diện tích (m²): 40 Số lượng người tối đa: 3 Giá thuê (VNĐ): 4000000 Trạng thái: Trống (read only) Mô tả: | PASS | 20/4/2026 | Hải | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_TC_12 | Sửa phòng không thành công | 1. Click nút “Sửa” 2. Sửa thông tin phòng muốn sửa 3. Nhấn nút “Hủy” | Nhấn "Xác nhận" | - Hiện popup: "Bạn có chắc chắn muốn hủy?" - Đóng form, không lưu dữ liệu | - Hiện popup: "Bạn có chắc chắn muốn hủy?" - Đóng form, không lưu dữ liệu | Mã phòng: P101 (read only) Diện tích (m²): 50 (đã sửa nhưng chưa lưu) Số lượng người tối đa: 3 Giá thuê (VNĐ): 5000000 Trạng thái: Trống (read only) Mô tả: Test hủy → Click Hủy → Xác nhận | PASS | 20/4/2026 | Hải | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_TC_13 | Sửa phòng không thành công | 1. Click nút “Sửa” 2. Sửa thông tin phòng muốn sửa 3. Nhấn nút “Hủy” | Nhấn "Hủy" | - Đóng popup xác nhận - Giữ nguyên form và dữ liệu đang nhập | - Đóng popup xác nhận - Giữ nguyên form và dữ liệu đang nhập | Mã phòng: P101 (read only) Diện tích (m²): 50 Số lượng người tối đa: 3 Giá thuê (VNĐ): 5000000 Trạng thái: Trống (read only) Mô tả: Test hủy → Click Hủy → Hủy | PASS | 20/4/2026 | Hải | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Xóa phòng | XoaP_TC_01 | Xóa phòng thành công | 1. Chọn phòng 2. Click “Xóa” 3.Click “Đồng ý” | Phòng trạng thái “Trống” | Hiển thị thông báo :“Xóa phòng thành công” + mất khỏi danh sách | Hiển thị thông báo :“Xóa phòng thành công” + mất khỏi danh sách |  | PASS | 20/4/2026 | Hải | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Xóa phòng | XoaP_TC_02 | Xóa phòng không thành công | 1. Chọn phòng 2. Click “Xóa” 3.Click “Đồng ý” | Phòng trạng thái “Đang thuê” | Hiển thị thông báo lỗi: “Không thể xóa phòng vì phòng đang được thuê” | Hiển thị thông báo lỗi: “Không thể xóa phòng vì phòng đang được thuê” |  | PASS | 20/4/2026 | Hải | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Xóa phòng | XoaP_TC_03 | Hủy thao tác xóa phòng | 1. Chọn phòng 2. Click “Xóa” 3.Click “Hủy” |  | Thoát khỏi pop up xóa phòng, phòng vẫn còn trong danh sách phòng | Thoát khỏi pop up xóa phòng, phòng vẫn còn trong danh sách phòng |  | PASS | 20/4/2026 | Hải | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Check GUI Phòng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quản lý phòng | Thêm phòng | ThemP_UI_01 | [X] Icon | 1. Nhấp chuột vào icon X |  | -Status = enable | -Status = enable |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Thêm phòng | ThemP_UI_02 | [Mã phòng] Textbox | 1. Nhấp vào textbox 2. Nhập dữ liệu vào |  | -Status = enable | -Status = enable |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Thêm phòng | ThemP_UI_03 | [Diện tích] textbox | 1. Nhấp vào textbox 2. Nhập dữ liệu vào |  | -Status = enable | -Status = enable |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Thêm phòng | ThemP_UI_04 | [Số người tối đa] textbox | 1. Nhấp vào textbox 2. Nhập dữ liệu vào |  | -Status = enable | -Status = enable |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Thêm phòng | ThemP_UI_05 | [Giá thuê] textbox | 1. Nhấp vào textbox 2. Nhập dữ liệu vào |  | -Status = enable | -Status = enable |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Thêm phòng | ThemP_UI_06 | [Trạng thái] Read-only field |  |  | - Status = Read-only - Mặc định là "Trống", chỉ tự động thay đổi sau khi có hợp đồng thuê | - Status = Read-only - Mặc định là "Trống", chỉ tự động thay đổi sau khi có hợp đồng thuê |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Thêm phòng | ThemP_UI_07 | [Mô tả] textbox | 1. Nhấp vào textbox 2. Nhập dữ liệu vào (Có thể nhập hoặc không) |  | -Status = enable | -Status = enable |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Thêm phòng | ThemP_UI_08 | [Popup xác nhận hủy] Popup | 1. Nhấp chuột vào button Hủy |  | -Status = enable | -Status = enable |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Thêm phòng | ThemP_UI_09 | [Hủy] Button | 1. Nhấp chuột vào button Hủy |  | -Status = enable | -Status = enable |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Thêm phòng | ThemP_UI_10 | [Lưu] Button | 1. Nhấp chuột vào button Lưu |  | -Status = enable | -Status = enable |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_UI_01 | [X] Button | 1. Nhấp chuột vào icon X |  | -Status = enable | -Status = enable |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_UI_02 | [Mã phòng]Read-only field | 1. Nhấp vào textbox |  | Status = Disable Không thể đặt con trỏ chuột hoặc nhập dữ liệu vào ô này | Status = Disable Không thể đặt con trỏ chuột hoặc nhập dữ liệu vào ô này |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_UI_03 | [Diện tích (m^2)] Textbox | 1. Nhấp vào textbox 2. Nhập dữ liệu vào |  | -Status = enable | -Status = enable |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_UI_04 | [Số người tối đa] Textbox | 1. Nhấp vào textbox 2. Nhập dữ liệu vào |  | -Status = enable | -Status = enable |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_UI_05 | [Giá thuê] Textbox | 1. Nhấp vào textbox 2. Nhập dữ liệu vào |  | -Status = enable | -Status = enable |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_UI_06 | [Trạng thái] Read-only field |  |  | - Status = Read-only - Mặc định là "Trống", chỉ tự động thay đổi sau khi có hợp đồng thuê | - Status = Read-only - Mặc định là "Trống", chỉ tự động thay đổi sau khi có hợp đồng thuê |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_UI_07 | [Mô tả ] Textbox | 1. Nhấp vào textbox 2. Nhập dữ liệu vào (Có thể nhập hoặc không) |  | -Status = enable | -Status = enable |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_UI_08 | [Hủy] button | 1. Nhấp chuột vào button Hủy |  | -Status = enable | -Status = enable |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_UI_09 | [Lưu] button | 1. Nhấp chuột vào button Lưu |  | -Status = enable | -Status = enable |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_UI_10 | Popup xác nhận hủy | 1. Nhấp chuột vào button Hủy |  | -Status = enable | -Status = enable |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_UI_11 | [X] Button | 1. Nhấp chuột vào icon X |  | Status = enable | Status = enable |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_UI_12 | [Mã phòng]Read-only field | 1. Nhấp vào textbox |  | Status = Disable Không thể đặt con trỏ chuột hoặc nhập dữ liệu vào ô này | Status = Disable Không thể đặt con trỏ chuột hoặc nhập dữ liệu vào ô này |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_UI_13 | [Diện tích (m^2)] Textbox | 1. Nhấp vào textbox 2. Nhập dữ liệu vào |  | -Status = enable | -Status = enable |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_UI_14 | [Số người tối đa] Textbox | 1. Nhấp vào textbox 2. Nhập dữ liệu vào |  | -Status = enable | -Status = enable |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_UI_15 | [Giá thuê] Textbox | 1. Nhấp vào textbox 2. Nhập dữ liệu vào |  | -Status = enable | -Status = enable |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_UI_16 | [Trạng thái] Read-only field |  |  | - Status = Read-only - Mặc định là "Trống", chỉ tự động thay đổi sau khi có hợp đồng thuê | - Status = Read-only - Mặc định là "Trống", chỉ tự động thay đổi sau khi có hợp đồng thuê |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_UI_17 | [Mô tả ] Textbox | 1. Nhấp vào textbox 2. Nhập dữ liệu vào (Có thể nhập hoặc không) |  | -Status = enable | -Status = enable |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_UI_18 | [Hủy] button | 1. Nhấp chuột vào button Hủy |  | -Status = enable | -Status = enable |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Sửa phòng | SuaP_UI_19 | [Lưu] button | 1. Nhấp chuột vào button Lưu |  | -Status = enable | -Status = enable |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Xóa phòng | XoaP_UI_01 | [Đồng ý] Button | Click vào button |  | -Status = enable | -Status = enable |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |
| Quản lý phòng | Xóa phòng | XoaP_UI_02 | [Hủy] Button | Click vào button |  | -Status = enable | -Status = enable |  | PASS | 20/4/2026 | Hà | PASS | 26/4/2026 | Hà |

    - Trang khách thuê

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vòng 1 |  |  | Vòng 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Module | Sub Module | ID | Kịch bản thử nghiệm | Quy trình | Điều kiện kiểm tra | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Test Data | Trạng thái (P/F) | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái (P/F) | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra |
| Check FUNC Trang khách thuê |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trang Khách thuê |  | KHACH_TC_01 | Hiển thị khởi tạo | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê | Tài khoản chủ trọ | Hiển thị trang khách thuê | Hiển thị trang khách thuê |  | PASS | 22/4 | Hải | PASS | 24/4 | Hải |
| Trang Khách thuê |  | KHACH_TC_02 | Thêm mới khách thuê | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Click vào nút "Thêm khách thuê" | Nhấn nút "Thêm" | Hệ thống chuyển hướng người dùng đến màn hình popup "thêm khách thuê" | Hệ thống chuyển hướng người dùng đến màn hình popup "thêm khách thuê" |  | PASS | 22/4/2026 | Thúy | PASS | 24/4/2026 | Thúy |
| Trang Khách thuê |  | KHACH_TC_03 | Chỉnh sửa khách thuê | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Click vào icon "Chỉnh sửa" | Nhấn nút "Chỉnh sửa" | Hệ thống chuyển hướng người dùng đến màn hình popup "Chỉnh sửa khách thuê" | Hệ thống chuyển hướng người dùng đến màn hình popup "Chỉnh sửa khách thuê" |  | PASS | 22/4/2026 | Thúy | PASS | 24/4/2026 | Thúy |
| Trang Khách thuê |  | KHACH_TC_04 | Xóa một khách thuê | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Click vào icon "Xóa" | Nhấn nút "Xóa" | Hệ thống hiển thị popup xác nhận xóa. | Hệ thống hiển thị popup xác nhận xóa. |  | PASS | 22/4/2026 | Thúy | PASS | 24/4/2026 | Thúy |
| Check GUI Trang khách thuê |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trang Khách thuê |  | KHACH_UI_01 | [Khách thuê] table |  |  | Status = enable | Status = enable |  | PASS | 22/4 | Hải | PASS | 24/4 | Hải |
| Trang Khách thuê |  | KHACH_UI_02 | [Tìm kiếm] ô nhập liệu | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Click vào ô nhập liệu |  | Status = enable | Status = enable |  | PASS | 22/4/2026 | Thúy | PASS | 24/4/2026 | Thúy |
| Trang Khách thuê |  | KHACH_UI_03 | [Thêm khách thuê] Button | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Clik vào Button |  | Status = enable | Status = enable |  | PASS | 22/4/2026 | Thúy | PASS | 24/4/2026 | Thúy |
| Trang Khách thuê |  | KHACH_UI_04 | [Chỉnh sửa] icon | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Clik vào icon |  | Status = enable | Status = enable |  | PASS | 22/4/2026 | Thúy | PASS | 24/4/2026 | Thúy |
| Trang Khách thuê |  | KHACH_UI_05 | [Xóa] icon | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Clik vào icon |  | Status = enable | Status = enable |  | PASS | 22/4/2026 | Thúy | PASS | 24/4/2026 | Thúy |

    - Quản lý khách thuê

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vòng 1 |  |  | Vòng 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Module | Sub Module | ID | Kịch bản thử nghiệm | Quy trình | Điều kiện kiểm tra | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Test Data | Trạng thái (P/F) | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái (P/F) | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra |
| Check FUNC Trang khách thuê |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trang Khách thuê | Tìm khách thuê | TimKT_TC_01 | Tìm kiếm tên khách thuê chính xác | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn ô tìm kiếm 5. Nhập tên khách thuê hiện có vào ô "Tìm kiếm theo khách thuê" | Tên khách thuê tồn tại | Danh sách khách thuê tự động lọc và chỉ hiển thị đúng khách thuê có tên tương ứng. | Danh sách khách thuê tự động lọc và chỉ hiển thị đúng khách thuê có tên tương ứng. |  | PASS | 22/4/2026 | Thúy | PASS | 24/4/2026 | Thúy |
| Trang Khách thuê | Tìm khách thuê | TimKT_TC_02 | Tìm kiếm tên khách thuê không tồn tại | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn ô tìm kiếm 5. Nhập tên khách thuê không tồn tại vào ô "Tìm kiếm theo khách thuê" | Tên khách thuê không tồn tại | Danh sách khách thuê trống hoặc hiển thị thông báo “Khách thuê không tồn tại” | Danh sách khách thuê trống hoặc hiển thị thông báo “Khách thuê không tồn tại” |  | PASS | 22/4/2026 | Thúy | PASS | 24/4/2026 | Thúy |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_TC_01 | Thêm khách thuê thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn "Thêm khách thuê 5. Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ (Tên, Giới tính, Ngày sinh, Số điện thoại, CCCD, Quê quán) 6. Nhấn "Lưu" | Nhập dữ liệu hợp lệ vào tất cả các trường bắt buộc | Thêm thành công, hiển thị popup thông báo “Thêm khách thuê thành công” | Thêm thành công, hiển thị popup thông báo “Thêm khách thuê thành công” | 1. Tên khách thuê: Nguyễn Văn A 2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 01/01/2000 4. SĐT: 0123456789 5. CCCD: 123456789012 6. Quê quán: Đà Nẵng | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_TC_02 | Thêm khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn "Thêm khách thuê 5. Không nhập tên khách thuê 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Nhấn "Lưu" | Để trống Tên khách thuê | Hiển thị thông báo lỗi “Tên khách thuê trống. Vui lòng nhập tên khách thuê.” | Hiển thị thông báo lỗi “Tên khách thuê trống. Vui lòng nhập tên khách thuê.” | 1. Tên khách thuê: 2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 01/01/2000 4. SĐT: 0123456789 5. CCCD: 123456789012 6. Quê quán: Đà Nẵng | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_TC_03 | Thêm khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn "Thêm khách thuê 5. Không chọn Giới tính 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Nhấn "Lưu" | Để trống Giới tính | Hiển thị thông báo lỗi “Giới tính trống. Vui lòng chọn giới tính.” | Hiển thị thông báo lỗi “Giới tính trống. Vui lòng chọn giới tính.” | 1. Tên khách thuê: Nguyễn Văn A 2. Giới tính: 3. Ngày sinh: 01/01/2000 4. SĐT: 0123456789 5. CCCD: 123456789012 6. Quê quán: Đà Nẵng | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_TC_04 | Thêm khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn "Thêm khách thuê 5. Không nhập số điện thoại 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Nhấn "Lưu" | Để trống Số điện thoại | Hiển thị thông báo lỗi “Số điện thoại trống. Vui lòng nhập số điện thoại.” | Hiển thị thông báo lỗi “Số điện thoại trống. Vui lòng nhập số điện thoại.” | 1. Tên khách thuê: Nguyễn Văn A 2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 01/01/2000 4. SĐT: 5. CCCD: 123456789012 6. Quê quán: Đà Nẵng | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_TC_05 | Thêm khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn "Thêm khách thuê 5. Nhập số điện thoại < 10 chữ số 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Nhấn "Lưu" | Nhập SĐT ít hơn 10 số, các trường còn lại hợp lệ | Hiển thị thông báo lỗi “Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng số 0 và chỉ chứa số.” | Hiển thị thông báo lỗi “Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng số 0 và chỉ chứa số.” | 1.Họ tên: Nguyễn Văn A 2.Giới tính: Nam 3.Ngày sinh: 01/01/2000 4.SĐT: 012345678 5.CCCD: 123456789015 6.Quê quán: Đà Nẵng | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_TC_06 | Thêm khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn "Thêm khách thuê 5. Nhập số điện thoại > 10 chữ số 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Nhấn "Lưu" | Nhập SĐT nhiều hơn 10 số, các trường còn lại hợp lệ | Hiển thị thông báo lỗi “Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng số 0 và chỉ chứa số.” | Hiển thị thông báo lỗi “Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng số 0 và chỉ chứa số.” | 1.Họ tên: Nguyễn Văn A 2.Giới tính: Nam 3.Ngày sinh: 01/01/2000 4.SĐT: 012345678789 5.CCCD: 123456789015 6.Quê quán: Đà Nẵng | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_TC_07 | Thêm khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn "Thêm khách thuê 5. Nhập số điện thoại không bắt đầu bằng số 0 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Nhấn "Lưu" | SĐT không bắt đầu bằng số 0 | Hiển thị thông báo lỗi “Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng số 0 và chỉ chứa số.” | Hiển thị thông báo lỗi “Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng số 0 và chỉ chứa số.” | 1. Tên khách thuê: Nguyễn Văn A 2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 01/01/2000 4. SĐT: 1234567898 5. CCCD: 123456789012 6. Quê quán: Đà Nẵng | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_TC_08 | Thêm khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn "Thêm khách thuê 5. Nhập số điện thoại chứa chữ/ chứa ký tự đặc biệt 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Nhấn "Lưu" | SĐT chưa ký tự hoặc chữ không phải là số | Hiển thị thông báo lỗi “Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng số 0 và chỉ chứa số.” | Hiển thị thông báo lỗi “Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng số 0 và chỉ chứa số.” | 1. Tên khách thuê: Nguyễn Văn A 2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 01/01/2000 4. SĐT: "01234abcde", "01234@6789" 5. CCCD: 123456789012 6. Quê quán: Đà Nẵng | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_TC_09 | Thêm khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn "Thêm khách thuê 5. Không nhập số CCCD 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Nhấn "Lưu" | Để trống CCCD | Hiển thị thông báo lỗi “Số CCCD trống. Vui lòng nhập số CCCD.” | Hiển thị thông báo lỗi “Số CCCD trống. Vui lòng nhập số CCCD.” | 1. Tên khách thuê: Nguyễn Văn A 2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 01/01/2000 4. SĐT: 0123456789 5. CCCD: 6. Quê quán: Đà Nẵng | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_TC_10 | Thêm khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn "Thêm khách thuê 5. Nhập số CCCD < 12 chữ số 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Nhấn "Lưu" | Nhập CCCD ít hơn 12 số, các trường còn lại hợp lệ | Hiển thị thông báo lỗi “Số CCCD không hợp lệ.” | Hiển thị thông báo lỗi “Số CCCD không hợp lệ.” | Họ tên: Nguyễn Văn A Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/2000 SĐT: 0123456789 CCCD: 12345678901 Quê quán: Đà Nẵng | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_TC_11 | Thêm khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn "Thêm khách thuê 5. Nhập số CCCD > 12 chữ số 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Nhấn "Lưu" | Nhập CCCD nhiều hơn 12 số, các trường còn lại hợp lệ | Hiển thị thông báo lỗi “Số CCCD không hợp lệ.” | Hiển thị thông báo lỗi “Số CCCD không hợp lệ.” | Họ tên: Nguyễn Văn B Giới tính: Nữ Ngày sinh: 02/02/2001 SĐT: 0123456788 CCCD: 1234567890123 Quê quán: Quảng Nam | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_TC_12 | Thêm khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn "Thêm khách thuê 5. Nhập số CCCD chứa chữ cái/chứa ký tự đặc biệt 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Nhấn "Lưu" | Nhập CCCD chứa chữ cái hoặc ký tự đặc biệt, các trường còn lại hợp lệ | Hiển thị thông báo lỗi “Số CCCD không hợp lệ.” | Hiển thị thông báo lỗi “Số CCCD không hợp lệ.” | Họ tên: Nguyễn Văn B Giới tính: Nữ Ngày sinh: 02/02/2001 SĐT: 0123456788 CCCD: 12345abc9012 hoặc 12345@789012 Quê quán: Quảng Nam | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_TC_13 | Thêm khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn "Thêm khách thuê 5. Nhập số CCCD đã tồn tại 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Nhấn "Lưu" | Nhập CCCD đã tồn tại trong CSDL | Hiển thị thông báo lỗi “Số CCCD đã tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại.” | Hiển thị thông báo lỗi “Số CCCD đã tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại.” | 1. Tên khách thuê: Nguyễn Văn A 2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 01/01/2000 4. SĐT: 0123456789 5. CCCD: 123456789012 6. Quê quán: Đà Nẵng | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_TC_14 | Thêm khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn "Thêm khách thuê 5. Không nhập quê quán 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Nhấn "Lưu" | Để trống quê quán | Hiển thị thông báo lỗi “Quê quán trống. Vui lòng nhập quê quán.” | Hiển thị thông báo lỗi “Quê quán trống. Vui lòng nhập quê quán.” | 1. Tên khách thuê: Nguyễn Văn A 2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 01/01/2000 4. SĐT: 0123456789 5. CCCD: 123456789011 6. Quê quán: | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_TC_15 | Thêm khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn "Thêm khách thuê 5. Không chọn ngày sinh 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Nhấn "Lưu" | Để trống ngày sinh | Hiển thị thông báo lỗi “Ngày sinh trống. Vui lòng nhập ngày sinh.” | Hiển thị thông báo lỗi “Ngày sinh trống. Vui lòng nhập ngày sinh.” | 1. Tên khách thuê: Nguyễn Văn A 2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 4. SĐT: 0123456789 5. CCCD: 123456789012 6. Quê quán: Đà Nẵng | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_TC_16 | Thêm khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn "Thêm khách thuê 5.Chọn ngày sinh > ngày hiện tại 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Nhấn "Lưu" | Ngày sinh lớn hơn ngày hiện tại | Hiển thị thông báo lỗi “Ngày sinh không hợp lệ. Vui lòng nhập lại.” | Hiển thị thông báo lỗi “Ngày sinh không hợp lệ. Vui lòng nhập lại.” | 1. Tên khách thuê: Nguyễn Văn A 2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 01/01/2027 4. SĐT: 0123456789 5. CCCD: 123456789012 6. Quê quán: Đà Nẵng | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_TC_17 | Thêm khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn "Thêm khách thuê 5. Nhập dữ liệu muốn thêm 6. Nhấn "Hủy" 7. Nhấn "Xác nhận" trên popup xác nhận |  | Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận, không lưu dữ liệu và kết thúc quy trình | Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận, không lưu dữ liệu và kết thúc quy trình | 1. Tên khách thuê: Nguyễn Văn A 2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 01/01/2000 4. SĐT: 0123456789 5. CCCD: 123456789013 6. Quê quán: Đà Nẵng | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_TC_18 | Thêm khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn "Thêm khách thuê 5. Nhập dữ liệu muốn thêm 6. Nhấn "Hủy" 7. Nhấn "Hủy" trên popup xác nhận |  | Quay lại form thêm khách thuê, dữ liệu đã nhập vẫn giữ nguyên | Quay lại form thêm khách thuê, dữ liệu đã nhập vẫn giữ nguyên | 1. Tên khách thuê: Nguyễn Văn A 2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 01/01/2000 4. SĐT: 0123456789 5. CCCD: 123456789012 6. Quê quán: Đà Nẵng | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Sửa khách thuê | SuaKT_TC_01 | Sửa khách thuê thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn khách thuê muốn sửa -->Click nút Sửa 5. Cập nhật lại thông tin khách hợp lệ 6. Click nút Lưu | Nhập dữ liệu hợp lệ vào các trường bắt buộc | Cập nhật thành công, hiển thị thông báo “Cập nhật thông tin khách thuê thành công” | Cập nhật thành công, hiển thị thông báo “Cập nhật thông tin khách thuê thành công” | 1. Mã khách thuê: KT0001 (read only) 2. Tên cũ: Nguyễn Văn A 3. Tên mới: Nguyễn Văn B 4. Giới tính: Nam 5. Ngày sinh: 01/01/2000 6. SĐT: 0987654321 7. CCCD: 123456789012 8. Quê quán: Quảng Nam | PASS | 22/4/2026 | Hà | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Sửa khách thuê | SuaKT_TC_02 | Sửa khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn khách thuê muốn sửa -->Click nút Sửa 5. Xóa tên khách thuê 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Click nút Lưu | Để trống Tên khách thuê | Hiển thị thông báo lỗi “Tên khách thuê trống. Vui lòng nhập tên khách thuê.” | Hiển thị thông báo lỗi “Tên khách thuê trống. Vui lòng nhập tên khách thuê.” | 1. Mã khách thuê: KT0001 (read only) 2. Tên khách thuê: 3. Giới tính: Nam 4. Ngày sinh: 01/01/2000 5. SĐT: 0123456789 6. CCCD: 123456789012 7. Quê quán: Đà Nẵng | PASS | 22/4/2026 | Hà | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Sửa khách thuê | SuaKT_TC_03 | Sửa khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn khách thuê muốn sửa -->Click nút Sửa 5. Xóa số điện thoại 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Click nút Lưu | Để trống SĐT | Hiển thị thông báo lỗi “Số điện thoại trống. Vui lòng nhập số điện thoại.” | Hiển thị thông báo lỗi “Số điện thoại trống. Vui lòng nhập số điện thoại.” | 1. Mã khách thuê: KT0001 (read only) 2. Tên khách thuê: Nguyễn Văn A 3. Giới tính: Nam 4. Ngày sinh: 01/01/2000 5. SĐT: 6. CCCD: 123456789012 7. Quê quán: Đà Nẵng | PASS | 22/4/2026 | Hà | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Sửa khách thuê | SuaKT_TC_04 | Sửa khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn khách thuê muốn sửa -->Click nút Sửa 5. Cập nhật lại số điện thoại <10 chữ số 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Click nút Lưu | Nhập SĐT ít hơn 10 số, các trường còn lại hợp lệ | Hiển thị thông báo lỗi “Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng số 0 và chỉ chứa số.” | Hiển thị thông báo lỗi “Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng số 0 và chỉ chứa số.” | 1. Mã khách thuê: KT0001 (read only) 2. Tên khách thuê: Nguyễn Văn A 3. Giới tính: Nam 4. Ngày sinh: 01/01/2000 5. SĐT: 012345678 6. CCCD: 123456789012 7. Quê quán: Đà Nẵng | PASS | 22/4/2026 | Hà | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Sửa khách thuê | SuaKT_TC_05 | Sửa khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn khách thuê muốn sửa -->Click nút Sửa 5. Cập nhật lại số điện thoại >10 chữ số 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Click nút Lưu | Nhập SĐT nhiều hơn 10 số, các trường còn lại hợp lệ | Hiển thị thông báo lỗi “Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng số 0 và chỉ chứa số.” | Hiển thị thông báo lỗi “Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng số 0 và chỉ chứa số.” | 1. Mã khách thuê: KT0001 (read only) 2. Tên khách thuê: Nguyễn Văn A 3. Giới tính: Nam 4. Ngày sinh: 01/01/2000 5. SĐT: 01234567877 6. CCCD: 123456789012 7. Quê quán: Đà Nẵng | PASS | 22/4/2026 | Hà | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Sửa khách thuê | SuaKT_TC_06 | Sửa khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn khách thuê muốn sửa -->Click nút Sửa 5. Cập nhật lại số điện thoại không bắt đầu bằng số 0 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Click nút Lưu | SĐT không bắt đầu bằng số 0 | Hiển thị thông báo lỗi “Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng số 0 và chỉ chứa số.” | Hiển thị thông báo lỗi “Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng số 0 và chỉ chứa số.” | 1. Mã khách thuê: KT0001 (read only) 2. Tên khách thuê: Nguyễn Văn A 3. Giới tính: Nam 4. Ngày sinh: 01/01/2000 5. SĐT: 1234567890 6. CCCD: 123456789012 7. Quê quán: Đà Nẵng | PASS | 22/4/2026 | Hà | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Sửa khách thuê | SuaKT_TC_07 | Sửa khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn khách thuê muốn sửa -->Click nút Sửa 5. Cập nhật lại số điện thoại chứa ký tự đặc biệt/chữ cái 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Click nút Lưu | SĐT chứa ký tự không phải số | Hiển thị thông báo lỗi “Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng số 0 và chỉ chứa số.” | Hiển thị thông báo lỗi “Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng số 0 và chỉ chứa số.” | 1. Mã khách thuê: KT0001 (read only) 2. Tên khách thuê: Nguyễn Văn A 3. Giới tính: Nam 4. Ngày sinh: 01/01/2000 5. SĐT: "01234abcde", "01234@6789" 6. CCCD: 123456789012 7. Quê quán: Đà Nẵng | PASS | 22/4/2026 | Hà | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Sửa khách thuê | SuaKT_TC_08 | Sửa khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn khách thuê muốn sửa -->Click nút Sửa 5. Xóa số CCCD 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Click nút Lưu | Để trống CCCD | Hiển thị thông báo lỗi “Số CCCD trống. Vui lòng nhập số CCCD.” | Hiển thị thông báo lỗi “Số CCCD trống. Vui lòng nhập số CCCD.” | 1. Mã khách thuê: KT0001 (read only) 2. Tên khách thuê: Nguyễn Văn A 3. Giới tính: Nam 4. Ngày sinh: 01/01/2000 5. SĐT: 0123456789 6. CCCD 7. Quê quán: Đà Nẵng | PASS | 22/4/2026 | Hà | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Sửa khách thuê | SuaKT_TC_09 | Sửa khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn khách thuê muốn sửa -->Click nút Sửa 5. Cập nhật lại số CCCD <12 chữ số 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Click nút Lưu | Nhập CCCD ít hơn 12 số, các trường còn lại hợp lệ | Hiển thị thông báo lỗi “Số CCCD không hợp lệ.” | Hiển thị thông báo lỗi “Số CCCD không hợp lệ.” | 1. Mã khách thuê: KT0001 (read only) 2. Tên khách thuê: Nguyễn Văn A 3. Giới tính: Nam 4. Ngày sinh: 01/01/2000 5. SĐT: 0123456789 6. CCCD: 12345678901 7. Quê quán: Đà Nẵng | PASS | 22/4/2026 | Hà | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Sửa khách thuê | SuaKT_TC_10 | Sửa khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn khách thuê muốn sửa -->Click nút Sửa 5. Cập nhật lại số CCCD >12 chữ số 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Click nút Lưu | Nhập CCCD nhiều hơn 12 số, các trường còn lại hợp lệ | Hiển thị thông báo lỗi “Số CCCD không hợp lệ.” | Hiển thị thông báo lỗi “Số CCCD không hợp lệ.” | 1. Mã khách thuê: KT0001 (read only) 2. Tên khách thuê: Nguyễn Văn A 3. Giới tính: Nam 4. Ngày sinh: 01/01/2000 5. SĐT: 0123456789 6. CCCD: 1234567890123 7. Quê quán: Đà Nẵng | PASS | 22/4/2026 | Hà | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Sửa khách thuê | SuaKT_TC_11 | Sửa khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn khách thuê muốn sửa -->Click nút Sửa 5. Cập nhật lại số CCCD chứa kí tự đặc biệt/ chứa chữ cái 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Click nút Lưu | Nhập CCCD chứa chữ cái hoặc ký tự đặc biệt, các trường còn lại hợp lệ | Hiển thị thông báo lỗi “Số CCCD không hợp lệ.” | Hiển thị thông báo lỗi “Số CCCD không hợp lệ.” | 1. Mã khách thuê: KT0001 (read only) 2. Tên khách thuê: Nguyễn Văn A 3. Giới tính: Nam 4. Ngày sinh: 01/01/2000 5. SĐT: 0123456789 6. CCCD: 12345abc9012 hoặc 12345@789012 7. Quê quán: Đà Nẵng | PASS | 22/4/2026 | Hà | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Sửa khách thuê | SuaKT_TC_12 | Sửa khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn khách thuê muốn sửa -->Click nút Sửa 5. Cập nhật lại số CCCD đã tồn tại trog hệ thống 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Click nút Lưu | CCCD đã tồn tại trong hệ thống | Hiển thị thông báo lỗi “Số CCCD đã tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại.” | Hiển thị thông báo lỗi “Số CCCD đã tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại.” | 1. Mã khách thuê: KT0001 (read only) 2. Tên khách thuê: Nguyễn Văn A 3. Giới tính: Nam 4. Ngày sinh: 01/01/2000 5. SĐT: 0123456789 6. CCCD: 987654321098 7. Quê quán: Đà Nẵng | PASS | 22/4/2026 | Hà | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Sửa khách thuê | SuaKT_TC_13 | Sửa khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn khách thuê muốn sửa -->Click nút Sửa 5. Xóa quê quán 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Click nút Lưu | Để trống quê quán | Hiển thị thông báo lỗi “Quê quán trống. Vui lòng nhập quê quán.” | Hiển thị thông báo lỗi “Quê quán trống. Vui lòng nhập quê quán.” | 1. Mã khách thuê: KT0001 (read only) 2. Tên khách thuê: Nguyễn Văn A 3. Giới tính: Nam 4. Ngày sinh: 01/01/2000 5. SĐT: 0123456789 6. CCCD: 123456789012 7. Quê quán: | PASS | 22/4/2026 | Hà | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Sửa khách thuê | SuaKT_TC_14 | Sửa khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn khách thuê muốn sửa -->Click nút Sửa 5. Chỉnh sửa dữ liệu bất kỳ 6. Click nút Hủy 7. Chọn Xác nhận |  | Hệ thống hiển thị popup xác nhận “Bạn có chắc chắn muốn hủy?”, sau khi chọn Xác nhận thì không lưu dữ liệu và kết thúc quy trình | Hệ thống hiển thị popup xác nhận “Bạn có chắc chắn muốn hủy?”, sau khi chọn Xác nhận thì không lưu dữ liệu và kết thúc quy trình | Dữ liệu sửa thử bất kỳ | PASS | 22/4/2026 | Hà | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Sửa khách thuê | SuaKT_TC_15 | Sửa khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn khách thuê muốn sửa -->Click nút Sửa 5. Chỉnh sửa dữ liệu bất kỳ 6. Click nút Hủy 7. Chọn Hủy |  | Quay lại form sửa khách thuê, dữ liệu đã chỉnh sửa vẫn giữ nguyên | Quay lại form sửa khách thuê, dữ liệu đã chỉnh sửa vẫn giữ nguyên | Dữ liệu sửa thử bất kỳ | PASS | 22/4/2026 | Hà | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Sửa khách thuê | SuaKT_TC_16 | Sửa khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn khách thuê muốn sửa -->Click nút Sửa 5. Xóa ngày sinh 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Click nút Lưu | Để trống ngày sinh | Hiển thị thông báo lỗi “Ngày sinh trống. Vui lòng nhập ngày sinh.” | Hiển thị thông báo lỗi “Ngày sinh trống. Vui lòng nhập ngày sinh.” | 1. Mã khách thuê: KT0001 (read only) 2. Tên khách thuê: Nguyễn Văn A 3. Giới tính: Nam 4. Ngày sinh: 5. SĐT: 01234567890 6. CCCD: 123456789012 7. Quê quán: Đà Nẵng | PASS | 22/4/2026 | Hà | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Sửa khách thuê | SuaKT_TC_17 | Sửa khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn khách thuê muốn sửa -->Click nút Sửa 5. Cập nhật lại số Ngày sinh > ngày hiện tại 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Click nút Lưu | Ngày sinh lớn hơn ngày hiện tại | Hiển thị thông báo lỗi “Ngày sinh không hợp lệ. Vui lòng nhập lại.” | Hiển thị thông báo lỗi “Ngày sinh không hợp lệ. Vui lòng nhập lại.” | 1. Mã khách thuê: KT0001 (read only) 2. Tên khách thuê: Nguyễn Văn A 3. Giới tính: Nam 4. Ngày sinh: 01/01/2027 5. SĐT: 1234567890 6. CCCD: 123456789012 7. Quê quán: Đà Nẵng | PASS | 22/4/2026 | Hà | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Sửa khách thuê | SuaKT_TC_18 | Sửa khách thuê không thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn khách thuê muốn sửa -->Click nút Sửa 5. Xóa giới tính 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Click nút Lưu | Để trống giới tính | Hiển thị thông báo lỗi “Giới tính trống. Vui lòng chọn giới tính.” | Hiển thị thông báo lỗi “Giới tính trống. Vui lòng chọn giới tính.” | 1. Mã khách thuê: KT0001 (read only) 2. Tên khách thuê: Nguyễn Văn A 3. Giới tính: 4. Ngày sinh: 01/01/2000 5. SĐT: 1234567890 6. CCCD: 123456789012 7. Quê quán: Đà Nẵng | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Xóa khách thuê | XoaKT_TC1 | Xóa khách thuê thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn khách thuê có trạng thái "Hết hợp đồng" -->Click nút Xóa Chọn icon xóa khách thuê 5. Click “Xóa” 6.Click “Đồng ý” | Khách thuê đang ở hợp đồng có trạng thái “Hết hợp đồng” | “Xóa khách thuê thành công” + mất khỏi danh sách | Không thể xóa được khách thuê ở trạng thái "Hết hợp đồng". Mà phải xóa hợp đồng đó ra khỏi dữ liệu mới xóa được khách thuê | Dữ liệu sửa thử bất kỳ | FAIL | 22/4/2026 | Hà | FAIL | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Xóa khách thuê | XoaKT_TC2 | Không cho xóa khách thuê đang thuê | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn khách thuê có trạng thái "Còn hợp đồng" -->Click nút Xóa Chọn icon xóa khách thuê 5. Click “Xóa” 6.Click “Đồng ý” | Khách thuê đang ở hợp đồng có trạng thái “Còn hợp đồng” | "Không thể xóa vì khách thuê đang còn hợp đồng thuê" | Thông báo sai so với srs. Trong srs là "Không thể xóa vì khách thuê đang còn hợp đồng thuê". Còn trong web là "Không thể xóa vì khách này đang còn hợp đồng thuê" | Dữ liệu sửa thử bất kỳ | FAIL | 22/4/2026 | Hà | FAIL | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Xóa khách thuê | XoaKT_TC3 | Hủy thao tác xóa khách thuê | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn khách thuê muốn xóa-->Click nút Xóa Chọn icon xóa khách thuê 5. Click “Xóa” 6. Click “Hủy” |  | Tắt popup và quay lại màn hình trang khách thuê | Tắt popup và quay lại màn hình trang khách thuê | Dữ liệu sửa thử bất kỳ | PASS | 22/4/2026 | Hà | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Check GUI Trang khách thuê |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_UI_01 | [Thêm khách thuê] Button | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Nhấn vào Button "Thêm Khách Thuê" này để mở form thêm khách thuê |  | Form 'Thêm khách thuê' được mở ra | Form 'Thêm khách thuê' được mở ra |  | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_UI_02 | [X] Icon | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Nhấn vào Button "Thêm Khách Thuê" này để mở form thêm khách thuê 5. Kiểm tra icon X hiển thị và có thể click |  | click vào được X và Form 'Thêm khách thuê' được đóng lại | click vào được X và Form 'Thêm khách thuê' được đóng lại |  | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_UI_03 | [Mã khách thuê, Tên khách thuê, Giới tính, Số điện thoại, Ngày sinh, Số CCCD, Quê quán] Label | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Nhấn vào Button "Thêm Khách Thuê" này để mở form thêm khách thuê 5. Kiểm tra các label trên form có hiển thị |  | Các label hiển thị đầy đủ, trường bắt buộc có dấu * đỏ) | Các label hiển thị đầy đủ, trường bắt buộc có dấu * đỏ) |  | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_UI_04 | [Mã khách thuê] Textbox | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Nhấn vào Button "Thêm Khách Thuê" này để mở form thêm khách thuê 5. Kiểm tra ô Mã khách thuê có bị khóa không |  | Ô Mã khách thuê disable/readonly, không cho nhập | Ô Mã khách thuê disable/readonly, không cho nhập |  | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_UI_05 | [Tên khách thuê, Số điện thoại, Số CCCD, Quê quán] Textbox | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Nhấn vào Button "Thêm Khách Thuê" này để mở form thêm khách thuê 5. Nhấp chuột vào textbox 6. Nhập dữ liệu |  | Nhập được text bình thường | Nhập được text bình thường |  | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_UI_06 | [Giới tính] Dropdown | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Nhấn vào Button "Thêm Khách Thuê" này để mở form thêm khách thuê 5. Nhấp chuột vào combobox 6. Chọn giới tính |  | Danh sách hiện ra và chọn được | Danh sách hiện ra và chọn được |  | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_UI_07 | [Ngày sinh] Date Picker | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Nhấn vào Button "Thêm Khách Thuê" này để mở form thêm khách thuê 5. Nhập/chọn ngày sinh hợp lệ |  | Ô ngày sinh nhận đúng giá trị ngày sinh | Ô ngày sinh nhận đúng giá trị ngày sinh |  | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_UI_08 | [Hủy] Button | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Nhấn vào Button "Thêm Khách Thuê" này để mở form thêm khách thuê 5. Kiểm tra trạng thái nút Hủy |  | Nút Hủy hiển thị và đang enable/có thể click | Nút Hủy hiển thị và đang enable/có thể click |  | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_UI_09 | [Lưu] Button | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Nhấn vào Button "Thêm Khách Thuê" này để mở form thêm khách thuê 5. Kiểm tra trạng thái nút Lưu |  | Nút Lưu hiển thị và đang enable/có thể click | Nút Lưu hiển thị và đang enable/có thể click |  | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_UI_10 | [Báo lỗi] Validation Text | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Nhấn vào Button "Thêm Khách Thuê" này để mở form thêm khách thuê 5. Để trống form và nhấn 'Lưu' |  | Xuất hiện dòng text báo lỗi màu đỏ dưới textbox | Xuất hiện dòng text báo lỗi màu đỏ dưới textbox |  | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_UI_11 | [Xác nhận Hủy] Modal | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Nhấn vào Button "Thêm Khách Thuê" này để mở form thêm khách thuê 5. Nhấn 'Hủy' khi đang nhập dữ liệu |  | Hiển thị popup hỏi 'Bạn có chắc muốn hủy?' đè lên | Hiển thị popup hỏi 'Bạn có chắc muốn hủy?' đè lên |  | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Thêm khách thuê | ThemKT_UI_12 | [Thành công] Toast/Modal | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Nhấn vào Button "Thêm Khách Thuê" này để mở form thêm khách thuê 5. Nhập đủ dữ liệu đúng và nhấn 'Lưu' |  | Hiển thị thông báo 'Thêm khách thuê thành công' | Hiển thị thông báo 'Thêm khách thuê thành công' |  | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Sửa khách thuê | SuaKT_UI_01 | [X] icon | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Nhấn vào Icon "Sửa" này để mở form sửa khách thuê 5. Kiểm tra icon X hiển thị và có thể click |  | Icon X hiển thị và enable | Icon X hiển thị và enable |  | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Sửa khách thuê | SuaKT_UI_02 | [Mã khách thuê, Tên khách thuê, Giới tính, Số điện thoại, Ngày sinh, Số CCCD, Quê quán] Label | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Nhấn vào Icon "Sửa" này để mở form sửa khách thuê 5. Kiểm tra các label trên form có hiển thị |  | Các label hiển thị đầy đủ, trường bắt buộc có dấu * đỏ) | Các label hiển thị đầy đủ, trường bắt buộc có dấu * đỏ) |  | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Sửa khách thuê | SuaKT_UI_03 | [Mã khách thuê] Textbox | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Nhấn vào Icon "Sửa" này để mở form sửa khách thuê 5. Kiểm tra ô Mã khách thuê có bị khóa không |  | Ô Mã khách thuê disable/readonly, không cho nhập | Ô Mã khách thuê disable/readonly, không cho nhập |  | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Sửa khách thuê | SuaKT_UI_04 | [Tên khách thuê, Số điện thoại, Số CCCD, Quê quán] Textbox | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Nhấn vào Icon "Sửa" này để mở form sửa khách thuê 5. Nhấp chuột vào textbox 6. Nhập dữ liệu |  | Nhập được dữ liệu vào ô | Nhập được dữ liệu vào ô |  | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Sửa khách thuê | SuaKT_UI_05 | [Giới tính] Dropdown | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ click vào Trang Khách thuê 4. Nhấn vào Icon "Sửa" để mở form sửa khách thuê 5. Chọn giá trị giới tính từ dropdown |  | Giá trị giới tính được chọn hiển thị đúng trên dropdown) | Giá trị giới tính được chọn hiển thị đúng trên dropdown) |  | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Sửa khách thuê | SuaKT_UI_06 | [Ngày sinh] Date Picker | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ click vào Trang Khách thuê 4. Nhấn vào Icon "Sửa" để mở form sửa khách thuê 5. Nhập/chọn ngày sinh hợp lệ |  | Ô ngày sinh hiển thị đúng giá trị đã nhập (định dạng hợp lệ) | Ô ngày sinh hiển thị đúng giá trị đã nhập (định dạng hợp lệ) |  | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Sửa khách thuê | SuaKT_UI_07 | [Hủy] Button | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ click vào Trang Khách thuê 4. Nhấn vào Icon "Sửa" để mở form sửa khách thuê 5. Kiểm tra trạng thái button Hủy |  | Button Hủy hiển thị và đang enable (có thể click) | Button Hủy hiển thị và đang enable (có thể click) |  | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Sửa khách thuê | SuaKT_UI_08 | [Lưu] Button | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Nhấn vào Icon "Sửa" này để mở form sửa khách thuê 5. Kiểm tra trạng thái button Lưu |  | Button Lưu hiển thị và đang enable (có thể click) | Button Lưu hiển thị và đang enable (có thể click) |  | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Xóa khách thuê | XoaKT_UI_01 | [Đồng ý] Button | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Nhấn vào Icon "Xóa" này để mở form thống báo xóa khách thuê 5. Kiểm tra trạng thái button "Đồng ý" |  | Button "Đồng ý" hiển thị và đang enable) | Button "Đồng ý" hiển thị và đang enable) |  | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |
| Quản lý khách thuê | Xóa khách thuê | XoaKT_UI_02 | [Hủy] Button | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Nhấn vào Icon "Xóa" này để mở form thống báo xóa khách thuê 5. Kiểm tra trạng thái button "Hủy" |  | Button "Hủy" hiển thị và đang enable) | Button "Hủy" hiển thị và đang enable) |  | PASS | 22/4/2026 | Hải | PASS | 24/4/2026 | Hải |

    - Trang hợp đồng

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vòng 1 |  |  | Vòng 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Module | Sub Module | ID | Kịch bản thử nghiệm | Quy trình | Điều kiện kiểm tra | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Test Data | Trạng thái (P/F) | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái (P/F) | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra |
| Check FUNC Hợp đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trang hợp đồng |  | HOPDONG_TC_01 | Hiển thị khởi tạo | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3.Tại màn hình Trang chủ Phòng 4.Nhấn vào Trang hợp đồng | Tài khoản chủ trọ | Hiển thị trang Hợp đồng | Hiển thị trang Hợp đồng |  | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Trang hợp đồng |  | HOPDONG_TC_02 | Thêm mới hợp đồng | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3.Tại màn hình Trang chủ Phòng 4.Nhấn vào Trang hợp đồng 5.Nhấn vào nút "Thêm hợp đồng" |  | Hệ thống chuyển hướng người dùng đến màn hình "Tạo mới hợp đồng". | Hệ thống chuyển hướng người dùng đến màn hình "Tạo mới hợp đồng". |  | PASS | 22/4 | Hạnh | PASS | 24/04/2026 | Hạnh |
| Trang hợp đồng |  | HOPDONG_TC_03 | Xóa một hợp đồng | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3.Tại màn hình Trang chủ Phòng 4.Nhấn vào Trang hợp đồng 5.Nhấn nút "Xóa" |  | Hệ thống hiển thị popup xác nhận xóa. | Hệ thống hiển thị popup xác nhận xóa. |  | PASS | 22/4 | Hạnh | PASS | 24/04/2026 | Hạnh |
| Check GUI Hợp đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trang hợp đồng |  | HOPDONG_UI_01 | [Hợp đồng] table |  |  | Status = enable |  |  | PASS |  |  | PASS | 24/04/2026 | Hạnh |
| Trang hợp đồng |  | HOPDONG_UI_02 | [Trang chi tiết bản ghi] Link | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3.Tại màn hình Trang chủ Phòng 4.Nhấn vào Trang hợp đồng 5.Kiểm tra dòng hợp đồng có thể click |  | Status = enable | Status = enable |  | PASS | 22/4 | Hạnh | PASS | 24/04/2026 | Hạnh |
| Trang hợp đồng |  | HOPDONG_UI_03 | [Tìm kiếm] ô nhập liệu | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3.Tại màn hình Trang chủ Phòng 4.Nhấn vào Trang hợp đồng 5.Kiểm tra ô nhập liệu có thể nhập |  | Status = enable | Status = enable |  | PASS | 22/4 | Hạnh | PASS | 24/04/2026 | Hạnh |
| Trang hợp đồng |  | HOPDONG_UI_04 | [Thêm hợp đồng] Button | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3.Tại màn hình Trang chủ Phòng 4.Nhấn vào Trang hợp đồng 5.Kiểm tra button thêm hợp đồng có hiển thị |  | Status = enable | Status = enable |  | PASS | 22/4 | Hạnh | PASS | 24/04/2026 | Hạnh |
| Trang hợp đồng |  | HOPDONG_UI_05 | [Xóa] icon | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3.Tại màn hình Trang chủ Phòng 4.Nhấn vào Trang hợp đồng 5.Kiểm tra button xóa có hiển thị |  | Status = enable | Status = enable |  | PASS | 22/4 | Hạnh | PASS | 24/04/2026 | Hạnh |

    - Quản lý hợp đồng

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vòng 1 |  |  | Vòng 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Module | Sub Module | ID | Kịch bản thử nghiệm | Quy trình | Điều kiện kiểm tra | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Test Data | Trạng thái (P/F) | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái (P/F) | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra |
| Check FUNC Hợp đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trang hợp đồng | Tìm hợp đồng | TimHD_TC_01 | Tìm kiếm theo mã hợp đồng chính xác | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Nhập mã hợp đồng hiện có vào ô "Tìm kiếm theo mã hợp đồng" | Mã hợp đồng tồn tại | Danh sách hợp đồng tự động lọc và chỉ hiển thị đúng hợp đồng có mã tương ứng. | Danh sách hợp đồng tự động lọc và chỉ hiển thị đúng hợp đồng có mã tương ứng. | Tên đăng nhập: 0123456789 Mật khẩu: Admin@123 Mã hợp đồng: HD0001 | PASS | 20/04/2026 | Hạnh | PASS | 24/04/2026 | Hạnh |
| Trang hợp đồng | Tìm hợp đồng | TimHD_TC_02 | Tìm kiếm theo mã hợp đồng không tồn tại | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Nhập một mã hợp đồng không có trong hệ thống | Mã không tồn tại | Danh sách hợp đồng trống và hiển thị thông báo "Không tìm thấy hợp đồng nào phù hợp." | Hiển thị thông báo: "Không tìm thấy hợp đồng nào phù hợp." | Tên đăng nhập: 0123456789 Mật khẩu: Admin@123 Mã hợp đồng: HD0009 | PASS | 20/04/2026 | Hạnh | PASS | 24/04/2026 | Hạnh |
| Quản lý hợp đồng | Thêm hợp đồng | ThemHD_TC_01 | Thêm hợp đồng thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Chọn Mã phòng 6. Click nút "Thêm KT", chọn khách thuê và nhấn Ok 7. Chọn tên Người đại diện 8. Chọn Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc 9. Nhập Tiền cọc 10. Nhập Điều khoản 11. Click nút "Lưu" | Nhập dữ liệu hợp lệ vào tất cả các trường bắt buộc | - Lưu dữ liệu thành công - Thông báo: "Thêm hợp đồng thành công!" - Chuyển về trang danh sách | - Lưu dữ liệu thành công - Thông báo: "Thêm hợp đồng thành công!" - Chuyển về trang danh sách | Tên đăng nhập: 0123456789 Mật khẩu: Admin@123 Mã phòng="P101 (Max: 2 người)" Khách thuê="Nguyễn Văn A" Người đại diện="Nguyễn Văn A" Ngày bắt đầu="24/04/2026" Ngày kết thúc="01/04/2027" Tiền cọc="5.000.000" Điều khoản="https://document/dieukhoan" | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Thêm hợp đồng | ThemHD_TC_02 | Thêm hợp đồng thất bại | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Để trống ô Mã phòng 6. Click nút "Thêm KT" | Để trống Mã phòng | Hệ thống báo lỗi: "Vui lòng chọn phòng trước." | Hệ thống báo lỗi: "Vui lòng chọn phòng trước." | Tên đăng nhập: 0123456789 Mật khẩu: Admin@123 Mã phòng= | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Thêm hợp đồng | ThemHD_TC_03 | Thêm hợp đồng thất bại | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Chọn Mã phòng 6. Không thực hiện chọn khách thuê 7. Nhập đầy đủ các trường còn lại 8. Click nút "Lưu" | Để trống Tên khách thuê | Hệ thống báo lỗi: "Tên khách thuê trống. Vui lòng nhập tên khách thuê." Đồng thời hiển thị thông báo lỗi bên ô người đại diện: "Tên người đại diện trống. Vui lòng nhập tên người đại diện." | Hệ thống báo lỗi: "Tên khách thuê trống. Vui lòng nhập tên khách thuê." Đồng thời hiển thị thông báo lỗi bên ô người đại diện: "Vui lòng nhập tên người đại diện." | Tên đăng nhập: 0123456789 Mật khẩu: Admin@123 Mã phòng="P102 (Max: 3 người)" Khách thuê= Người đại diện= Ngày bắt đầu="24/04/2026" Ngày kết thúc="01/04/2027" Tiền cọc="5.000.000" Điều khoản="https://document/dieukhoan" | FAIL | 20/04/2026 | Uyên Phương | FAIL | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Thêm hợp đồng | ThemHD_TC_04 | Thêm hợp đồng thất bại | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Chọn mã phòng có sức chứa tối đa 2 người 6. Tại Popup, chọn 3 khách thuê 7. Nhập hợp lệ các trường còn lại 8. Nhấn "Lưu" | Nhập quá số người quy định | Hệ thống báo lỗi: "Số lượng khách thuê không được vượt quá số lượng khách tối đa của phòng." | Hệ thống báo lỗi: "Số lượng khách thuê không được vượt quá số lượng khách tối đa của phòng." | Tên đăng nhập: 0123456789 Mật khẩu: Admin@123 Mã phòng="P101 (Max: 2 người)" Khách thuê="Nguyễn Văn A, Lê Văn B, Trần Tấn C" Người đại diện="Nguyễn Văn A" Ngày bắt đầu="24/04/2026" Ngày kết thúc="01/04/2027" Tiền cọc="5.000.000" Điều khoản="https://document/dieukhoan" | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Thêm hợp đồng | ThemHD_TC_05 | Thêm hợp đồng thất bại | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Chọn khách thuê nhưng không chọn người đại diện 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Click nút "Lưu" | Để trống Người đại diện | Hệ thống báo lỗi: "Tên người đại diện trống. Vui lòng nhập tên người đại diện." | Hệ thống báo lỗi: "Vui lòng nhập tên người đại diện." | Tên đăng nhập: 0123456789 Mật khẩu: Admin@123 Mã phòng="P101 (Max: 2 người)" Khách thuê="Nguyễn Văn A, Lê Văn B" Người đại diện= Ngày bắt đầu="24/04/2026" Ngày kết thúc="01/04/2027" Tiền cọc="5.000.000" Điều khoản="https://document/dieukhoan" | FAIL | 20/04/2026 | Uyên Phương | FAIL | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Thêm hợp đồng | ThemHD_TC_06 | Thêm hợp đồng thất bại | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Chọn Ngày bắt đầu trước ngày hiện tại 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Click nút "Lưu" | Để Ngày bắt đầu trước ngày hiện tại | Hệ thống báo lỗi: "Ngày bắt đầu không được nhỏ hơn ngày hiện tại." | Hệ thống báo lỗi: "Ngày bắt đầu không được nhỏ hơn ngày hiện tại." | Tên đăng nhập: 0123456789 Mật khẩu: Admin@123 Ngày hiện tại="20/04/2026" Mã phòng="P101 (Max: 2 người)" Khách thuê="Nguyễn Văn A" Người đại diện="Nguyễn Văn A" Ngày bắt đầu="24/03/2026" Ngày kết thúc="01/04/2027" Tiền cọc="5.000.000" Điều khoản="https://document/dieukhoan" | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Thêm hợp đồng | ThemHD_TC_07 | Thêm hợp đồng thất bại | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Chọn Ngày kết thúc trước Ngày bắt đầu 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Click nút "Lưu" | Để Ngày kết thúc trước Ngày bắt đầu | Hệ thống báo lỗi: "Ngày kết thúc phải lớn hơn ngày bắt đầu." | Hệ thống báo lỗi: "Ngày kết thúc phải lớn hơn ngày bắt đầu." | Tên đăng nhập: 0123456789 Mật khẩu: Admin@123 Mã phòng="P101 (Max: 2 người)" Khách thuê="Nguyễn Văn A" Người đại diện="Nguyễn Văn A" Ngày bắt đầu="24/04/2026" Ngày kết thúc="01/03/2026" Tiền cọc="5.000.000" Điều khoản="https://document/dieukhoan" | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Thêm hợp đồng | ThemHD_TC_08 | Thêm hợp đồng thất bại | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Nhập tiền cọc là chữ hoặc ký tự đặc biệt 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Click nút "Lưu" | Không cho nhập tiền cọc là chữ hoặc kí tự | Hệ thống báo lỗi: "Tiền cọc phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại." | Hệ thống báo lỗi: "Tiền cọc phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại." | Tên đăng nhập: 0123456789 Mật khẩu: Admin@123 Mã phòng="P101 (Max: 2 người)" Khách thuê="Nguyễn Văn A" Người đại diện="Nguyễn Văn A" Ngày bắt đầu="28/04/2026" Ngày kết thúc="30/04/2027" Tiền cọc="abc" Điều khoản="https://document/dieukhoan" | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Thêm hợp đồng | ThemHD_TC_09 | Thêm hợp đồng thất bại | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Nhập tiền cọc giá trị 0 hoặc âm 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Click nút "Lưu" | Nhập Tiền cọc sai định dạng | Hệ thống báo lỗi: "Tiền cọc phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại." | Hệ thống báo lỗi: "Tiền cọc phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại." | Tên đăng nhập: 0123456789 Mật khẩu: Admin@123 Mã phòng="P101 (Max: 2 người)" Khách thuê="Nguyễn Văn A" Người đại diện="Nguyễn Văn A" Ngày bắt đầu="24/04/2026" Ngày kết thúc="01/04/2027" Tiền cọc="0" Điều khoản="https://document/dieukhoan" | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Thêm hợp đồng | ThemHD_TC_10 | Thêm hợp đồng thất bại | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Để trống ô Điều khoản 6. Nhập đầy đủ các trường còn lại 7. Click nút "Lưu" | Để trống Điều khoản | Hệ thống báo lỗi: "Điều khoản trống. Vui lòng nhập điều khoản." | Hệ thống báo lỗi: "Điều khoản trống. Vui lòng nhập điều khoản." | Tên đăng nhập: 0123456789 Mật khẩu: Admin@123 Mã phòng="P101 (Max: 2 người)" Khách thuê="Nguyễn Văn A" Người đại diện="Nguyễn Văn A" Ngày bắt đầu="24/04/2026" Ngày kết thúc="01/04/2027" Tiền cọc="5.000.000" Điều khoản= | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Thêm hợp đồng | ThemHD_TC_11 | Thêm hợp đồng thất bại | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Nhập liệu tất cả các trường trong form 6. Click nút "Hủy" trên form chính 7. Click nút "Xác nhận" trên popup |  | - Hiện popup: "Bạn có chắc chắn muốn hủy?" - Đóng form, không lưu dữ liệu | - Hiện popup: "Bạn có chắc chắn muốn hủy?" - Đóng form, không lưu dữ liệu | Tên đăng nhập: 0123456789 Mật khẩu: Admin@123 Mã phòng="P101 (Max: 2 người)" Khách thuê="Nguyễn Văn A" Người đại diện="Nguyễn Văn A" Ngày bắt đầu="24/04/2026" Ngày kết thúc="01/04/2027" Tiền cọc="5.000.000" Điều khoản="https://document/dieukhoan" | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Thêm hợp đồng | ThemHD_TC_12 | Thêm hợp đồng thất bại | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Nhập liệu tất cả các trường trong form 6. Click nút "Hủy" trên form chính 7. Click nút "Hủy" trên popup xác nhận |  | - Đóng popup xác nhận - Giữ nguyên form và dữ liệu đang nhập | - Đóng popup xác nhận - Giữ nguyên form và dữ liệu đang nhập | Tên đăng nhập: 0123456789 Mật khẩu: Admin@123 Mã phòng="P101 (Max: 2 người)" Khách thuê="Nguyễn Văn A" Người đại diện="Nguyễn Văn A" Ngày bắt đầu="24/04/2026" Ngày kết thúc="01/04/2027" Tiền cọc="5.000.000" Điều khoản="https://document/dieukhoan" | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Thêm hợp đồng | ThemHD_TC_13 | Để trống ngày bắt đầu | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Nhập thông tin của các trường chừa trường "Ngày bắt đầu" 6. Click nút "Lưu" | Để trống Ngày bắt đầu | Hệ thống báo lỗi: "Vui lòng nhập ngày bắt đầu." | Hệ thống báo lỗi: "Vui lòng nhập ngày bắt đầu." | Mã phòng="P101 (Max: 2 người)" Khách thuê="Nguyễn Văn A, Lê Thị B" Người đại diện="Nguyễn Văn A" Ngày bắt đầu="" Ngày kết thúc="30/04/2026" Tiền cọc="500000" Điều khoản="https://document/dieukhoan" | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Thêm hợp đồng | ThemHD_TC_14 | Để trống ngày kết thúc | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Nhập thông tin của các trường chừa trường "Ngày kết thúc" 6. Click nút "Lưu" | Để trống Ngày kết thúc | Hệ thống báo lỗi: "Vui lòng nhập ngày kết thúc." | Hệ thống báo lỗi: "Vui lòng nhập ngày kết thúc." | Mã phòng="P101 (Max: 2 người)" Khách thuê="Nguyễn Văn A, Lê Thị B" Người đại diện="Nguyễn Văn A" Ngày bắt đầu="26/04/2026" Ngày kết thúc="" Tiền cọc="500000" Điều khoản="https://document/dieukhoan" | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Thêm hợp đồng | ThemHD_TC_15 | Để trống tiền cọc | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Nhập thông tin của các trường chừa trường "Tiền cọc" 6. Click nút "Lưu" | Để trống Ngày kết thúc | Hệ thống báo lỗi: "Vui lòng nhập tiền cọc." | Hệ thống báo lỗi: "Vui lòng nhập tiền cọc." | Mã phòng="P101 (Max: 2 người)" Khách thuê="Nguyễn Văn A, Lê Thị B" Người đại diện="Nguyễn Văn A" Ngày bắt đầu="26/04/2026" Ngày kết thúc="30/04/2026" Tiền cọc="" Điều khoản="https://document/dieukhoan" | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Xóa hợp đồng | XoaHD_TC_01 | Xóa hợp đồng thành công | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Chọn bản ghi hợp đồng cần xóa 6. Click "Xóa" 7. Click "Đồng ý" |  | - Xóa hợp đồng ra khỏi danh sách - Tắt popup và quay lại màn hình trang hợp đồng | - Xóa hợp đồng ra khỏi danh sách - Tắt popup và quay lại màn hình trang hợp đồng |  | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Xóa hợp đồng | XoaHD_TC_02 | Hủy thao tác xóa hợp đồng | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Chọn bản ghi hợp đồng cần xóa 6. Click “Xóa” 7.Click “Hủy” |  | Tắt popup và quay lại màn hình trang hợp đồng | Tắt popup và quay lại màn hình trang hợp đồng |  | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Check GUI Hợp đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quản lý hợp đồng | Thêm hợp đồng | ThemHD_UI_01 | [X] icon | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Kiểm tra biểu tượng X có thể bấm được |  | - Status = Enable |  |  | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Thêm hợp đồng | ThemHD_UI_02 | [Mã hợp đồng, Mã Phòng, Trạng thái, Khách thuê, Tên người đại diện, Ngày Bắt Đầu, Ngày Kết Thúc, Tiền cọc (VND), Điều khoản] Label | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Kiểm tra các label có đang được hiển thị |  | - Status = Enable |  |  | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Thêm hợp đồng | ThemHD_UI_03 | [Mã hợp đồng] Textbox | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Kiểm tra mã hợp đồng: không thể đặt con trỏ chuột vào |  | - Status = Disable - Không thể đặt con trỏ chuột hoặc nhập dữ liệu vào ô này |  |  | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Thêm hợp đồng | ThemHD_UI_04 | [Mã phòng] Dropdown | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Kiểm tra dropdown có thể bấm được |  | - Status = Enable - Hiển thị danh sách các mã phòng hiện có trong hệ thống |  |  | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Thêm hợp đồng | ThemHD_UI_05 | [Thêm KT] Button | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Kiểm tra nút "Thêm KT" có thể bấm được |  | - Status = Enable |  |  | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Thêm hợp đồng | ThemHD_UI_06 | [Tên khách thuê] Textbox | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Nhấn vào textbox và gõ dữ liệu |  | - Status = Read-only - Dữ liệu chỉ được điền tự động sau khi chọn khách từ Popup |  | Tên khách thuê= abc | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Thêm hợp đồng | ThemHD_UI_07 | [Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc] DatePicker | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Kiểm tra nút Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc có thể bấm được |  | - Status = Enable |  |  | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Thêm hợp đồng | ThemHD_UI_08 | [Tiền cọc] Textbox | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Kiểm tra nút Tiền cọc có thể bấm được |  | - Status = Enable |  |  | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Thêm hợp đồng | ThemHD_UI_09 | [Điều khoản] Textbox | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Kiểm tra nút Điều khoản có thể bấm được |  | - Status = Enable |  |  | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Thêm hợp đồng | ThemHD_UI_10 | [Lưu] Button | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 5. Kiểm tra nút Lưu có thể bấm được |  | - Status = Enable |  |  | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Thêm hợp đồng | ThemHD_UI_11 | [Hủy] Button | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 5. Kiểm tra nút Hủy có thể bấm được |  | - Status = Enable |  |  | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Thêm hợp đồng | ThemHD_UI_12 | [Thêm hợp đồng] Button | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " |  | - Status = Enable |  |  | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Thêm hợp đồng | ThemHD_UI_13 | [Tên người đại diện] Dropdown | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Kiểm tra Dropdown này có thể bấm được |  | - Status = Enable |  |  | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Xóa hợp đồng | XoaHD_UI_01 | [Đồng ý] Button | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Kiểm tra nút Đồng ý này có thể bấm được |  | -Status = enable |  |  | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |
| Quản lý hợp đồng | Xóa hợp đồng | XoaHD_UI_02 | [Hủy] Button | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Kiểm tra nút Hủy này có thể bấm được |  | -Status = enable |  |  | PASS | 20/04/2026 | Uyên Phương | PASS | 24/04/2026 | Uyên Phương |

  - Báo cáo kết quả kiểm thử thủ công

| BÁO CÁO KIỂM THỬ THỦ CÔNG - VÒNG 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Module | PASS | FAIL | Chưa hoàn thành | Ngày kiểm tra | Tổng |
|  | UI TEST |  |  |  |  |  |
| 1 | Trang chủ Admin - Đăng nhập | 3 | 0 | 0 | 22/04/2026 | 3 |
| 2 | Trang phòng | 5 | 0 | 0 | 22/04/2026 | 5 |
| 3 | Quản lý phòng - Tìm kiếm phòng | 1 | 0 | 0 | 22/04/2026 | 1 |
| 4 | Quản lý phòng - Thêm phòng | 10 | 0 | 0 | 20/04/2026 | 10 |
| 5 | Quản lý phòng - Sửa phòng | 19 | 0 | 0 | 20/04/2026 | 19 |
| 6 | Quản lý phòng - Xóa phòng | 2 | 0 | 0 | 20/04/2026 | 2 |
| 7 | Trang Khách thuê | 4 | 0 | 0 | 22/04/2026 | 4 |
| 8 | Trang Khách thuê - Tìm khách thuê | 1 | 0 | 0 | 22/04/2026 | 1 |
| 9 | Quản lý khách thuê - Thêm khách thuê | 12 | 0 | 0 | 22/04/2026 | 12 |
| 10 | Quản lý khách thuê - Sửa khách thuê | 8 | 0 | 0 | 22/04/2026 | 8 |
| 11 | Quản lý khách thuê - Xóa khách thuê | 2 | 0 | 0 | 22/04/2026 | 2 |
| 12 | Trang hợp đồng | 1 | 0 | 0 | 22/04/2026 | 1 |
| 13 | Trang hợp đồng - Tìm hợp đồng | 4 | 0 | 0 | 20/04/2026 | 4 |
| 14 | Quản lý hợp đồng - Thêm hợp đồng | 13 | 0 | 0 | 20/04/2026 | 13 |
| 15 | Quản lý hợp đồng - Xóa hợp đồng | 2 | 0 | 0 | 20/04/2026 | 2 |
|  | FUNCTION - MANUAL |  |  |  |  |  |
| 1 | Trang chủ Admin - Đăng nhập | 7 | 0 | 0 | 22/04/2026 | 7 |
| 2 | Trang phòng | 4 | 0 | 0 | 22/04/2026 | 4 |
| 3 | Quản lý phòng - Tìm kiếm phòng | 2 | 0 | 0 | 22/04/2026 | 2 |
| 4 | Quản lý phòng - Thêm phòng | 13 | 0 | 0 | 20/04/2026 | 13 |
| 5 | Quản lý phòng - Sửa phòng | 13 | 0 | 0 | 20/04/2026 | 13 |
| 6 | Quản lý phòng - Xóa phòng | 3 | 0 | 0 | 20/04/2026 | 3 |
| 7 | Trang Khách thuê | 4 | 0 | 0 | 22/04/2026 | 4 |
| 8 | Trang Khách thuê - Tìm khách thuê | 2 | 0 | 0 | 22/04/2026 | 2 |
| 9 | Quản lý khách thuê - Thêm khách thuê | 18 | 0 | 0 | 22/04/2026 | 18 |
| 10 | Quản lý khách thuê - Sửa khách thuê | 18 | 0 | 0 | 22/04/2026 | 18 |
| 11 | Quản lý khách thuê - Xóa khách thuê | 1 | 2 | 0 | 22/04/2026 | 3 |
| 12 | Trang hợp đồng | 3 | 0 | 0 | 22/04/2026 | 3 |
| 13 | Trang hợp đồng - Tìm hợp đồng | 2 | 0 | 0 | 20/04/2026 | 2 |
| 14 | Quản lý hợp đồng - Thêm hợp đồng | 13 | 2 | 0 | 20/04/2026 | 15 |
| 15 | Quản lý hợp đồng - Xóa hợp đồng | 2 | 0 | 0 | 20/04/2026 | 2 |
| Sub total |  | 192 | 4 | 0 |  | 196 |
| PASS RATE |  | 97,96% |  |  |  |  |

| BÁO CÁO KIỂM THỬ THỦ CÔNG - VÒNG 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Module | PASS | FAIL | Chưa hoàn thành | Ngày kiểm tra | Tổng |
|  | UI TEST |  |  |  |  |  |
| 1 | Trang chủ Admin - Đăng nhập | 3 | 0 | 0 | 24/04/2026 | 3 |
| 2 | Trang phòng | 5 | 0 | 0 | 24/04/2026 | 5 |
| 3 | Quản lý phòng - Tìm kiếm phòng | 1 | 0 | 0 | 24/04/2026 | 1 |
| 4 | Quản lý phòng - Thêm phòng | 10 | 0 | 0 | 24/04/2026 | 10 |
| 5 | Quản lý phòng - Sửa phòng | 19 | 0 | 0 | 24/04/2026 | 19 |
| 6 | Quản lý phòng - Xóa phòng | 2 | 0 | 0 | 24/04/2026 | 2 |
| 7 | Trang Khách thuê | 4 | 0 | 0 | 24/04/2026 | 4 |
| 8 | Trang Khách thuê - Tìm khách thuê | 1 | 0 | 0 | 24/04/2026 | 1 |
| 9 | Quản lý khách thuê - Thêm khách thuê | 12 | 0 | 0 | 24/04/2026 | 12 |
| 10 | Quản lý khách thuê - Sửa khách thuê | 8 | 0 | 0 | 24/04/2026 | 8 |
| 11 | Quản lý khách thuê - Xóa khách thuê | 2 | 0 | 0 | 24/04/2026 | 2 |
| 12 | Trang hợp đồng | 1 | 0 | 0 | 24/04/2026 | 1 |
| 13 | Trang hợp đồng - Tìm hợp đồng | 4 | 0 | 0 | 24/04/2026 | 4 |
| 14 | Quản lý hợp đồng - Thêm hợp đồng | 13 | 0 | 0 | 24/04/2026 | 13 |
| 15 | Quản lý hợp đồng - Xóa hợp đồng | 2 | 0 | 0 | 24/04/2026 | 2 |
|  | FUNCTION - MANUAL |  |  |  |  |  |
| 1 | Trang chủ Admin - Đăng nhập | 7 | 0 | 0 | 24/04/2026 | 7 |
| 2 | Trang phòng | 4 | 0 | 0 | 24/04/2026 | 4 |
| 3 | Quản lý phòng - Tìm kiếm phòng | 2 | 0 | 0 | 24/04/2026 | 2 |
| 4 | Quản lý phòng - Thêm phòng | 13 | 0 | 0 | 24/04/2026 | 13 |
| 5 | Quản lý phòng - Sửa phòng | 13 | 0 | 0 | 24/04/2026 | 13 |
| 6 | Quản lý phòng - Xóa phòng | 3 | 0 | 0 | 24/04/2026 | 3 |
| 7 | Trang Khách thuê | 4 | 0 | 0 | 24/04/2026 | 4 |
| 8 | Trang Khách thuê - Tìm khách thuê | 2 | 0 | 0 | 24/04/2026 | 2 |
| 9 | Quản lý khách thuê - Thêm khách thuê | 18 | 0 | 0 | 24/04/2026 | 18 |
| 10 | Quản lý khách thuê - Sửa khách thuê | 18 | 0 | 0 | 24/04/2026 | 18 |
| 11 | Quản lý khách thuê - Xóa khách thuê | 1 | 2 | 0 | 24/04/2026 | 3 |
| 12 | Trang hợp đồng | 3 | 0 | 0 | 24/04/2026 | 3 |
| 13 | Trang hợp đồng - Tìm hợp đồng | 2 | 0 | 0 | 24/04/2026 | 2 |
| 14 | Quản lý hợp đồng - Thêm hợp đồng | 13 | 2 | 0 | 24/04/2026 | 15 |
| 15 | Quản lý hợp đồng - Xóa hợp đồng | 2 | 0 | 0 | 24/04/2026 | 2 |
| Sub total |  | 192 | 4 | 0 |  | 196 |
| PASS RATE |  | 97,96% |  |  |  |  |

Tổng quan kết quả kiểm thử

Theo bảng tổng hợp, cả vòng kiểm thử 1 và vòng kiểm thử 2 đều có cùng kết quả: 193 trường hợp hoàn thành/pass trên tổng 196 trường hợp, 4 trường hợp lỗi và không có trường hợp nào chưa hoàn thành.

| Vòng kiểm thử | Tổng test case | Hoàn thành/Pass | Lỗi/Fail | Chưa hoàn thành | Tỷ lệ thành công |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vòng 1 | 196 | 192 | 4 | 0 | 97,96% |
| Vòng 2 | 196 | 192 | 4 | 0 | 97,96% |

  - Kết luận

Kết quả kiểm thử thủ công đạt 97,97%. Hầu hết các chức năng chính hoạt động đúng theo yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn 4 lỗi cần được xử lý tại module Quản lý Khách thuê và Quản lý Hợp đồng.

Sau khi nhóm phát triển khắc phục các lỗi còn lại, nhóm kiểm thử cần thực hiện kiểm thử lại các test case bị lỗi và cập nhật kết quả vào báo cáo kiểm thử cuối cùng.

# CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG

  - Selenium là gì ?

Selenium là một bộ kiểm tra tự động (mã nguồn mở) miễn phí dành cho các ứng dụng web trên nhiều trình duyệt và nền tảng khác nhau .Chủ yếu được sử dụng để tự động hóa việc kiểm tra các ứng dụng web, tuy nhiên nhưng không giới hạn ở điều đó. Selenium được hỗ trợ bởi tất cả các nhà cung cấp trình duyệt lớn như chrome, firefox, ie, safari... để biến Selenium trở thành phần của trình duyệt. Nó cũng là công nghệ cốt lõi của vô số các công cụ, API và framework tự động hóa.

Selenium is not just one tool or API but it composes many tools.

Selenium không phải là một công cụ đơn lẻ, mà là một tập hợp các công cụ phần mềm khác nhau với các cách tiếp cận khác nhau để hỗ trợ tự động hóa kiểm tra hệ thống của bạn. Với Selenium, bạn có thể viết testscript bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau như Java, PHP, C#, Ruby, Python...

Selenium bao gồm những gì

1. Selenium IDE

- Selenium IDE được cung cấp dưới dạng tiện ích bổ sung cho Google Chrome và Firefox và nó có thể tự động ghi lại các hoạt động của trình duyệt theo một testcase nào đó.

2. Selenium RC (Selenium Remote Control)

- Là bộ công cụ cho phép nhận các test script từ Selenium IDE. Nó cho phép chỉnh sửa, cải tiến linh động bằng ngôn ngữ lập trình khác nhau.

- Hiện tại Selenium RC và WebDriver đã được tích hợp vào thành một.

3. WebDriver

- Selenium WebDriver là framework cho phép bạn chạy các bài kiểm tra trong trình duyệt của mình nó cho phép bạn chọn ngôn ngữ lập trình của mình và tạo các tập lệnh thử nghiệm <img title='image.png' alt='image' src='/attachments/cc55fc19-5e87-4584-8331-022d541154e7' width="1786" data-meta='{"width":1786,"height":988}'>

4. Selenium Grid

- Là một trong số các bộ testing tool của Selenium, nó cho phép chúng ta có thể chạy nhiều các kịch bản test trên nhiều máy, nhiều hệ điều hành và nhiều trình duyệt khác nhau trong cùng một lúc.

  - Phạm vi kiểm thử tự động

Kiểm thử tự động được áp dụng cho các chức năng thuộc nhóm Khách thuê và Hợp đồng trong hệ thống quản lý phòng trọ. Các test case bao gồm kiểm thử chức năng (function test) và kiểm thử giao diện (GUI test).

Các module còn lại của hệ thống có thể được thực hiện kiểm thử thủ công hoặc bổ sung kiểm thử tự động ở các giai đoạn tiếp theo.

| STT | Nhóm chức năng | Số lượng test case | Loại kiểm thử | Chức năng kiểm thử chính | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trang Khách thuê | 9 | Function + GUI | Hiển thị trang, form nhập liệu, thao tác giao diện, kiểm tra thông báo và điều hướng | Áp dụng cho trang/chức năng liên quan khách thuê |
| 2 | Quản lý Khách thuê | 63 | Function + GUI | Thêm khách thuê, sửa khách thuê, xóa khách thuê, tìm kiếm khách thuê, kiểm tra ràng buộc dữ liệu | Bao gồm các trường hợp hợp lệ và không hợp lệ |
| 3 | Trang Hợp đồng | 8 | Function + GUI | Hiển thị trang hợp đồng, kiểm tra nút chức năng, form và thông báo giao diện | Áp dụng cho trang/chức năng liên quan hợp đồng |
| 4 | Quản lý Hợp đồng | 34 | Function + GUI | Thêm hợp đồng, tìm kiếm hợp đồng, xóa hợp đồng, kiểm tra dữ liệu hợp đồng | Bao gồm nghiệp vụ hợp đồng và kiểm tra giao diện |
|  | Tổng cộng | 114 |  |  |  |

  - Môi trường và công cụ kiểm thử

| Nội dung | Thông tin |
| --- | --- |
| Ngôn ngữ lập trình | Java |
| Công cụ kiểm thử giao diện | Selenium WebDriver |
| Framework kiểm thử | TestNG |
| Công cụ quản lý thư viện | Maven |
| IDE sử dụng | IntelliJ IDEA |
| Trình duyệt kiểm thử | Google Chrome |
| Cơ sở dữ liệu | SQLite |
| Kết quả đầu ra | Console log, TestNG report, ExtentReports kèm ảnh chụp màn hình trong thư mục target/ExtentReports/ |

  - Thực thi kiểm thử

    - LoginPage

package pageobjects;

import common.Constant;
import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebDriver;

public class LoginPage {

    private final WebDriver driver;

    // Locator đúng theo file Dang_nhap.html
    private final By txtUsername = By.id("log-username");
    private final By txtPassword = By.id("log-password");
    private final By btnLogin = By.cssSelector("button.btn-login");

    private final By lblUsernameError = By.id("username-error");
    private final By lblPasswordError = By.id("password-error");
    private final By lblFormError = By.id("form-error");

    public LoginPage() {
        this.driver = Constant.WEBDRIVER;
    }

    public void open() {
        driver.get(Constant.LOGIN_URL);
    }

    public void enterUsername(String username) {
        driver.findElement(txtUsername).clear();
        driver.findElement(txtUsername).sendKeys(username);
    }

    public void enterPassword(String password) {
        driver.findElement(txtPassword).clear();
        driver.findElement(txtPassword).sendKeys(password);
    }

    public void clickLogin() {
        driver.findElement(btnLogin).click();
    }

    public void login(String username, String password) {
        enterUsername(username);
        enterPassword(password);
        clickLogin();
    }

    public String getUsernameErrorMessage() {
        return driver.findElement(lblUsernameError).getText().trim();
    }

    public String getPasswordErrorMessage() {
        return driver.findElement(lblPasswordError).getText().trim();
    }

    public String getFormErrorMessage() {
        return driver.findElement(lblFormError).getText().trim();
    }
}

    - Module khách thuê

      - KhachThuePage

package pageobjects;

import common.Constant;
import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.JavascriptExecutor;
import org.openqa.selenium.OutputType;
import org.openqa.selenium.TakesScreenshot;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions;
import org.openqa.selenium.support.ui.Select;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;

import java.io.File;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
import java.time.Duration;
import java.util.List;

public class KhachThuePage {

    private final WebDriver driver;

    public KhachThuePage() {
        this.driver = Constant.WEBDRIVER;
    }

    // ===== URL =====
    public void open() {
        driver.get(Constant.KHACH_THUE_URL);
    }

    // ===== Locator Tìm kiếm khách thuê =====
    private final By txtTimKiem = By.xpath("//input[@placeholder='Tìm kiếm theo tên khách thuê']");
    private final By danhSachDong = By.xpath("//table/tbody/tr");
    private final By msgKhongTimThay = By.xpath("//*[contains(text(), 'Khách thuê không tồn tại')]");

    // ===== Locator danh sách / mở form =====
    private final By btnOpenAdd = By.id("btnOpenAdd");
    private final By modalForm = By.id("modal-form");
    private final By tableKhachThue = By.tagName("table");

    // ===== Locator form thêm/sửa khách thuê =====
    private final By txtMaKhach = By.id("inpMaKhach");
    private final By txtHoTen = By.id("inpHoten");
    private final By ddlGioiTinh = By.id("inpGioiTinh");
    private final By txtNgaySinh = By.id("inpNgaySinh");
    private final By txtSdt = By.id("inpSdt");
    private final By txtCccd = By.id("inpCccd");
    private final By txtQueQuan = By.id("inpQueQuan");
    private final By btnSave = By.id("btnSaveAction");
    private final By btnCancel = By.xpath("//div[@id='modal-form']//button[text()='Hủy']");

    // ===== Popup xác nhận hủy =====
    private final By modalCancelConfirm = By.id("modal-cancel-confirm");
    private final By btnCloseCancelPopup = By.xpath("//div[@id='modal-cancel-confirm']//button[contains(@class,'btn-huy')]");
    private final By btnConfirmCancel = By.xpath("//div[@id='modal-cancel-confirm']//button[contains(@class, 'btn-luu-green')]");

    // ===== Popup status =====
    private final By modalStatus = By.id("modal-status");
    private final By lblStatusMsg = By.id("statusMsg");

    // ===== Error message =====
    private final By lblErrHoten = By.id("errHoten");
    private final By lblErrGioiTinh = By.id("errGioiTinh");
    private final By lblErrNgaySinh = By.id("errNgaySinh");
    private final By lblErrSdt = By.id("errSdt");
    private final By lblErrCccd = By.id("errCccd");
    private final By lblErrQueQuan = By.id("errQueQuan");
    private final By lblErrFormGeneral = By.id("errFormGeneral");

    // ===== Locator Sửa & Xóa =====
    private final By iconSuaDong1 = By.xpath("(//table/tbody/tr[1]//td[last()]//i)[1]");
    private final By iconXoaDong1 = By.xpath("(//table/tbody/tr[1]//td[last()]//i)[2]");
    private final By modalDelete = By.id("modal-delete");

    // ===== Locator Modal Xóa =====
    private final By btnConfirmDelete = By.id("btnConfirmDelete");
    private final By btnHuyDelete     = By.xpath("//div[@id='modal-delete']//button[normalize-space()='Hủy']");
    private final By lblErrDelete     = By.id("errDelete");

    // ===== Screenshot =====
    private static final String SCREENSHOT_DIR = "test-screenshots/";

    // ==========================================
    // ===== CÁC HÀM XỬ LÝ (ACTIONS) =====
    // ==========================================

    // ===== Action Tìm kiếm =====
    public void nhapTimKiem(String keyword) {
        WebElement input = driver.findElement(txtTimKiem);
        input.clear();
        input.sendKeys(keyword);
        try { Thread.sleep(3000); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); }
    }

    public int getSoDongHienThi() {
        if (isThongBaoKhongTimThayHienThi()) return 0;
        return driver.findElements(By.xpath("//table/tbody/tr")).size();
    }

    public boolean isTenKTHienThiTrongTatCaKetQua(String tenKT) {
        for (WebElement row : driver.findElements(danhSachDong)) {
            if (!row.findElement(By.xpath("./td[2]")).getText().contains(tenKT)) return false;
        }
        return true;
    }

    public boolean isThongBaoKhongTimThayHienThi() {
        try { return driver.findElement(msgKhongTimThay).isDisplayed(); }
        catch (org.openqa.selenium.NoSuchElementException e) { return false; }
    }

    public String getThongBaoKhongTimThay() {
        return driver.findElement(msgKhongTimThay).getText().trim();
    }

    // ===== Action mở form =====
    public void clickOpenAddButton() { driver.findElement(btnOpenAdd).click(); }

    // ===== Nhập dữ liệu form =====
    public void enterHoTen(String hoTen) {
        driver.findElement(txtHoTen).clear();
        driver.findElement(txtHoTen).sendKeys(hoTen);
    }

    public void selectGioiTinh(String gioiTinh) {
        if (gioiTinh == null || gioiTinh.trim().isEmpty()) return;
        new Select(driver.findElement(ddlGioiTinh)).selectByVisibleText(gioiTinh);
    }

    public void enterNgaySinh(String ngaySinh) {
        driver.findElement(txtNgaySinh).clear();
        driver.findElement(txtNgaySinh).sendKeys(ngaySinh);
    }

    public void enterSdt(String sdt) {
        driver.findElement(txtSdt).clear();
        driver.findElement(txtSdt).sendKeys(sdt);
    }

    public void enterCccd(String cccd) {
        driver.findElement(txtCccd).clear();
        driver.findElement(txtCccd).sendKeys(cccd);
    }

    public void enterQueQuan(String queQuan) {
        driver.findElement(txtQueQuan).clear();
        driver.findElement(txtQueQuan).sendKeys(queQuan);
    }

    // ===== Nút hành động form =====
    public void clickSave() { driver.findElement(btnSave).click(); }

    public void clickCancel() {
        driver.findElement(By.xpath("//div[@id='modal-form']//button[normalize-space(text())='Hủy']")).click();
    }

    public void clickConfirmCancel() { driver.findElement(btnConfirmCancel).click(); }

    public void clickCloseCancelPopup() { driver.findElement(btnCloseCancelPopup).click(); }

    public void addTenant(String hoTen, String gioiTinh, String ngaySinh, String sdt, String cccd, String queQuan) {
        clickOpenAddButton();
        enterHoTen(hoTen); selectGioiTinh(gioiTinh); enterNgaySinh(ngaySinh);
        enterSdt(sdt); enterCccd(cccd); enterQueQuan(queQuan);
        clickSave();
    }

    // ===== Lấy thông báo lỗi form =====
    public String getHoTenErrorMessage()      { return driver.findElement(lblErrHoten).getText().trim(); }
    public String getGioiTinhErrorMessage()   { return driver.findElement(lblErrGioiTinh).getText().trim(); }
    public String getNgaySinhErrorMessage()   { return driver.findElement(lblErrNgaySinh).getText().trim(); }
    public String getSdtErrorMessage()        { return driver.findElement(lblErrSdt).getText().trim(); }
    public String getCccdErrorMessage()       { return driver.findElement(lblErrCccd).getText().trim(); }
    public String getQueQuanErrorMessage()    { return driver.findElement(lblErrQueQuan).getText().trim(); }
    public String getFormGeneralErrorMessage(){ return driver.findElement(lblErrFormGeneral).getText().trim(); }
    public String getStatusMessage()          { return driver.findElement(lblStatusMsg).getText().trim(); }

    // ===== Kiểm tra hiển thị Modal =====
    public boolean isAddModalDisplayed()          { return driver.findElement(modalForm).isDisplayed(); }
    public boolean isCancelConfirmModalDisplayed(){ return driver.findElement(modalCancelConfirm).isDisplayed(); }
    public boolean isStatusModalDisplayed()       { return driver.findElement(modalStatus).isDisplayed(); }
    public boolean isEditModalDisplayed()         { return driver.findElement(modalForm).isDisplayed(); }
    public boolean isEditModalClosed()            { return !driver.findElement(modalForm).isDisplayed(); }
    public boolean isDeleteModalDisplayed()       { return driver.findElement(modalDelete).isDisplayed(); }

    // ===== Getter giá trị form =====
    public String getGeneratedTenantCode() { return driver.findElement(txtMaKhach).getAttribute("value"); }
    public String getHoTenValue()          { return driver.findElement(txtHoTen).getAttribute("value"); }
    public String getSdtValue()            { return driver.findElement(txtSdt).getAttribute("value"); }
    public String getCccdValue()           { return driver.findElement(txtCccd).getAttribute("value"); }
    public String getQueQuanValue()        { return driver.findElement(txtQueQuan).getAttribute("value"); }
    public String getGioiTinhValue()       { return new Select(driver.findElement(ddlGioiTinh)).getFirstSelectedOption().getText(); }
    public String getNgaySinhValue()       { return driver.findElement(txtNgaySinh).getAttribute("value"); }

    // ===== Action Sửa & Xóa =====
    public void clickIconSuaDauTien() { driver.findElement(iconSuaDong1).click(); }
    public void clickIconXoaDauTien() { driver.findElement(iconXoaDong1).click(); }

    // ===== GUI checks =====
    public boolean isTableEnabled()        { return driver.findElement(tableKhachThue).isEnabled(); }
    public boolean isTxtTimKiemEnabled()   { return driver.findElement(txtTimKiem).isEnabled(); }
    public boolean isBtnThemEnabled()      { return driver.findElement(btnOpenAdd).isEnabled(); }
    public boolean isIconSuaEnabled()      { return driver.findElement(iconSuaDong1).isEnabled(); }
    public boolean isIconXoaEnabled()      { return driver.findElement(iconXoaDong1).isEnabled(); }
    public boolean isCancelButtonEnabled() { return driver.findElement(btnCancel).isEnabled(); }
    public boolean isSaveButtonEnabled()   { return driver.findElement(btnSave).isEnabled(); }

    public boolean isMaKhachThueEnabled() {
        WebElement txtMa = driver.findElement(txtMaKhach);
        return txtMa.isEnabled() && txtMa.getAttribute("readonly") == null;
    }

    public void enterTenantInfo(String hoTen, String gioiTinh, String ngaySinh, String sdt, String cccd, String queQuan) {
        enterHoTen(hoTen); selectGioiTinh(gioiTinh); enterNgaySinh(ngaySinh);
        enterSdt(sdt); enterCccd(cccd); enterQueQuan(queQuan);
    }

    public void clearTenantForm() {
        enterHoTen(""); enterNgaySinh(""); enterSdt(""); enterCccd(""); enterQueQuan("");
    }

    public void clickSaveButton() { clickSave(); }

    public void waitForStatusMessage() {
        new WebDriverWait(driver, java.time.Duration.ofSeconds(Constant.LONG_TIMEOUT))
                .until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(lblStatusMsg));
    }

    // ===== Locator icon đóng modal & label =====
    private final By lblAllLabels    = By.xpath("//div[@id='modal-form']//label");
    private final By iconCloseModal  = By.xpath("//div[@id='modal-form']//span[contains(@onclick, 'closeModal')]");

    public void clickCloseIcon()        { driver.findElement(iconCloseModal).click(); }
    public boolean isCloseIconEnabled() { return driver.findElement(iconCloseModal).isEnabled(); }

    public boolean isAllLabelsDisplayed() {
        List<WebElement> labels = driver.findElements(lblAllLabels);
        if (labels.isEmpty()) return false;
        for (WebElement lbl : labels) { if (!lbl.isDisplayed()) return false; }
        return true;
    }

    // ==========================================
    // ===== HÀM XÓA KHÁCH THUÊ  =====
    // ==========================================

    /**
     * Click bằng JS để tránh bị navbar che.
     * Thử element.click() trước, nếu bị chặn thì fallback sang JS click.
     */
    private void jsClick(WebElement element) {
        ((JavascriptExecutor) driver).executeScript(
                "arguments[0].scrollIntoView({block:'center'});", element);
        try { Thread.sleep(500); } catch (InterruptedException ignored) {}
        try {
            element.click();
        } catch (Exception e) {
            ((JavascriptExecutor) driver).executeScript("arguments[0].click();", element);
        }
    }

    /** Chụp màn hình lưu vào test-screenshots/ */
    public void takeScreenshot(String name) {
        try {
            File src = ((TakesScreenshot) driver).getScreenshotAs(OutputType.FILE);
            Files.createDirectories(Paths.get(SCREENSHOT_DIR));
            Files.copy(src.toPath(),
                    Paths.get(SCREENSHOT_DIR + name + "_" + System.currentTimeMillis() + ".png"));
        } catch (Exception ignored) {}
    }

    /**
     * Chờ bảng khách thuê load xong (ít nhất 1 hàng dữ liệu).
     */
    public void waitForTableLoaded(WebDriverWait wait) {
        wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(
                By.xpath("//tbody[@id='tenantTableBody']/tr")));
    }

    /**
     * Click nút xóa (thùng rác) của hàng có mã tenantCode,
     * rồi chờ modal-delete hiện ra.
     * Hỗ trợ cả WebDriverWait từ tham số hoặc tạo mới.
     */
    public void openDeleteModal(String tenantCode) {
        WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(Constant.LONG_TIMEOUT));
        By btnDelete = By.xpath(
                "//tbody[@id='tenantTableBody']/tr[td[1][normalize-space()='" + tenantCode + "']]" +
                        "//i[contains(@class,'fa-trash-can')]"
        );
        WebElement btn = wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnDelete));
        jsClick(btn);
        wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(modalDelete));
    }

    /**
     * Click nút xóa (thùng rác) dòng đầu tiên,
     * rồi chờ modal-delete hiện ra.
     */
    public void openDeleteModalFirstRow() {
        WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(Constant.LONG_TIMEOUT));
        By btnDeleteFirstRow = By.xpath(
                "(//tbody[@id='tenantTableBody']//i[contains(@class,'fa-trash-can')])[1]"
        );
        WebElement btn = wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnDeleteFirstRow));
        jsClick(btn);
        wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(modalDelete));
    }

    /**
     * Click nút "Đồng ý" trong modal xóa.
     */
    public void clickConfirmDelete() {
        WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(Constant.LONG_TIMEOUT));
        WebElement btn = wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnConfirmDelete));
        jsClick(btn);
        try { Thread.sleep(500); } catch (InterruptedException ignored) {}
    }

    /**
     * Click nút "Hủy" trong modal xóa.
     */
    public void clickCancelDelete() {
        WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(Constant.LONG_TIMEOUT));
        WebElement btn = wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnHuyDelete));
        jsClick(btn);
        try { Thread.sleep(500); } catch (InterruptedException ignored) {}
    }

    /**
     * Chờ modal-delete đóng (display:none).
     * Trả về false nếu timeout (modal vẫn còn mở).
     */
    public boolean waitForDeleteModalClosed(WebDriverWait wait) {
        try {
            wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOfElementLocated(modalDelete));
            return true;
        } catch (Exception e) {
            return false;
        }
    }

    /**
     * Chờ modal-status hiện (display:block) sau khi xóa thành công.
     */
    public void waitForStatusModalVisible(WebDriverWait wait) {
        wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(modalStatus));
    }

    /**
     * Lấy text lỗi trong modal xóa (khi xóa bị chặn do còn hợp đồng).
     */
    public String getDeleteErrorMessage() {
        return driver.findElement(lblErrDelete).getText().trim();
    }

    /**
     * Chờ thông báo lỗi xóa xuất hiện (text không rỗng).
     */
    public void waitForDeleteErrorVisible(WebDriverWait wait) {
        wait.until(d -> !d.findElement(lblErrDelete).getText().trim().isEmpty());
    }

    /**
     * Kiểm tra nút "Đồng ý" trong modal xóa có enable không.
     */
    public boolean isConfirmDeleteButtonEnabled() {
        return driver.findElement(btnConfirmDelete).isEnabled();
    }

    /**
     * Kiểm tra nút "Hủy" trong modal xóa có enable không.
     */
    public boolean isCancelDeleteButtonEnabled() {
        return driver.findElement(btnHuyDelete).isEnabled();
    }
    public void openByMenu() {
        WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER, Duration.ofSeconds(10));

        By menuKhachThue = By.xpath(
                "//nav//a[contains(normalize-space(),'Khách Thuê') " +
                        "or contains(normalize-space(),'Khách thuê')]"
        );

        wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(menuKhachThue)).click();
    }

    public boolean isTrangKhachThueHienThi() {
        try {
            WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER, Duration.ofSeconds(10));

            By titleKhachThue = By.xpath(
                    "//*[contains(normalize-space(),'Quản lý khách thuê') " +
                            "or contains(normalize-space(),'Khách Thuê') " +
                            "or contains(normalize-space(),'Khách thuê')]"
            );

            return wait.until(
                    ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(titleKhachThue)
            ).isDisplayed();

        } catch (Exception e) {
            return false;
        }
    }
}

      - SuaKT

package testcase.KhachThue;

import common.BaseTest;
import common.Constant;
import dataobjects.TenantData;
import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.Test;
import pageobjects.KhachThuePage;
import pageobjects.LoginPage;
import org.openqa.selenium.Keys;

import java.time.Duration;

public class SuaKT extends BaseTest {
    private KhachThuePage openEditTenantForm() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        khachThuePage.open();
        khachThuePage.clickIconSuaDauTien();

        Assert.assertTrue(khachThuePage.isEditModalDisplayed());

        return khachThuePage;
    }

    private String convertDateToHtmlFormat(String date) {
        String[] parts = date.split("/");
        return parts[2] + "-" + parts[1] + "-" + parts[0];
    }
    @Test
    public void SuaKT_TC_01() {
        KhachThuePage khachThuePage = openEditTenantForm();

        String updatePhone = TenantData.getRandomPhone();
        String updateCCCD = TenantData.getRandomCCCD();

        // 5. Chỉnh sửa thông tin hợp lệ
        khachThuePage.enterHoTen(TenantData.UPDATE_NAME);
        khachThuePage.selectGioiTinh(TenantData.UPDATE_GENDER);
        khachThuePage.enterNgaySinh(TenantData.UPDATE_DOB);
        khachThuePage.enterSdt(updatePhone);
        khachThuePage.enterCccd(updateCCCD);
        khachThuePage.enterQueQuan(TenantData.UPDATE_ADDRESS);

        khachThuePage.clickSave();

        // 7. Kiểm tra thông báo cập nhật thành công
        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getStatusMessage(),
                "Cập nhật thông tin khách thuê thành công"
        );
    }

    @Test
    public void SuaKT_TC_02() {
        KhachThuePage khachThuePage =  openEditTenantForm();

        // 5. Để trống Tên khách thuê
        khachThuePage.enterHoTen(TenantData.EMPTY_NAME);

        // 6. Click nút Lưu
        khachThuePage.clickSave();

        // 7. Kiểm tra thông báo lỗi
        Assert.assertEquals(
            khachThuePage.getHoTenErrorMessage(),
                "Tên khách thuê trống. Vui lòng nhập tên khách thuê."
        );
    }

    @Test
    public void SuaKT_TC_03() {

        KhachThuePage khachThuePage = openEditTenantForm();

        // 1. Để trống SĐT
        khachThuePage.enterSdt("");
        // 2. Click nút Lưu
        khachThuePage.clickSave();

        // 3. Kiểm tra thông báo lỗi

        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getSdtErrorMessage(),
                "Số điện thoại trống. Vui lòng nhập số điện thoại."
        );
    }
    @Test
    public void SuaKT_TC_04() {
        KhachThuePage khachThuePage = openEditTenantForm();

        // Khai báo dữ liệu test trực tiếp trong test case
        String invalidPhone = "012345678";

        // Click nút Sửa
        // Cập nhật thông tin mới: Nhập SĐT ít hơn 10 số
        khachThuePage.enterSdt(invalidPhone);

        // Click nút Lưu
        khachThuePage.clickSave();

        // Kiểm tra thông báo lỗi
        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getSdtErrorMessage(),
                "Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng số 0 và chỉ chứa số."
        );
    }
    @Test
    public void SuaKT_TC_05() {
        KhachThuePage khachThuePage = openEditTenantForm();

        // Khai báo dữ liệu test trực tiếp trong test case
        String invalidPhone = "012345678901";

        // Cập nhật thông tin mới: Nhập SĐT nhiều hơn 10 số
        khachThuePage.enterSdt(invalidPhone);

        // Click nút Lưu
        khachThuePage.clickSave();

        // Kiểm tra thông báo lỗi
        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getSdtErrorMessage(),
                "Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng số 0 và chỉ chứa số."
        );
    }
    @Test
    public void SuaKT_TC_06() {
         
        KhachThuePage khachThuePage = openEditTenantForm();
        // Khai báo dữ liệu test trực tiếp trong test case
        String invalidPhone = "1987654321";

        // Nhập SĐT sai định dạng
        khachThuePage.enterSdt(invalidPhone);
        khachThuePage.clickSave();

        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getSdtErrorMessage(),
                "Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng số 0 và chỉ chứa số."
        );
    }
    @Test
    public void SuaKT_TC_07() {
        KhachThuePage khachThuePage = openEditTenantForm();

        // Khai báo dữ liệu test trực tiếp trong test case
        String[] invalidPhones = {
                "01234abcde",
                "01234@6789"};
        for (String invalidPhone : invalidPhones) {
            // 2. Cập nhật thông tin mới: Nhập SĐT chứa ký tự không phải số
            khachThuePage.enterSdt(invalidPhone);
            // 3. Click nút Lưu
            khachThuePage.clickSave();

            // Kiểm tra thông báo lỗi
            Assert.assertEquals(
                    khachThuePage.getSdtErrorMessage(),
                    "Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng số 0 và chỉ chứa số."
            );
        }
    }
    @Test(description = " Sửa khách thuê không thành công. Để trống CCCD")
    public void SuaKT_TC_08() {
        KhachThuePage khachThuePage = openEditTenantForm();

        // Để trống CCCD
        khachThuePage.enterCccd("");
        khachThuePage.clickSave();

        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getCccdErrorMessage(),
                "Số CCCD trống. Vui lòng nhập số CCCD."
        );
    }
    @Test
    public void SuaKT_TC_09() {
        KhachThuePage khachThuePage = openEditTenantForm();

        String invalidCCCD = "12345678901";
        khachThuePage.enterCccd(invalidCCCD);
        khachThuePage.clickSave();

        // Kiểm tra thông báo lỗi
        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getCccdErrorMessage(),
                "Số CCCD không hợp lệ."
        );
    }
    @Test
    public void SuaKT_TC_10() {
        KhachThuePage khachThuePage = openEditTenantForm();

        // Khai báo dữ liệu test trực tiếp trong test case
        String invalidCCCD = "1234567890123";

        khachThuePage.enterCccd(invalidCCCD);
        khachThuePage.clickSave();

        // Kiểm tra thông báo lỗi
        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getCccdErrorMessage(),
                "Số CCCD không hợp lệ."
        );
    }
    @Test
    public void SuaKT_TC_11() {
        KhachThuePage khachThuePage = openEditTenantForm();

        // Khai báo dữ liệu test trực tiếp trong test case
        String[] invalidCCCDs = {
                "12345abc9012",
                "12345@789012"
        };

        for (String invalidCCCD : invalidCCCDs) {
            khachThuePage.enterCccd(invalidCCCD);
            khachThuePage.clickSave();

            // Kiểm tra thông báo lỗi
            Assert.assertEquals(
                    khachThuePage.getCccdErrorMessage(),
                    "Số CCCD không hợp lệ."
            );
        }
    }

    @Test
    public void SuaKT_TC_12() {
        KhachThuePage khachThuePage = openEditTenantForm();
        // Khai báo dữ liệu test trực tiếp trong test case
        String existedCCCD = "098765432112";

        khachThuePage.enterCccd(existedCCCD);
        khachThuePage.clickSave();

        // 7. Kiểm tra thông báo lỗi
        Assert.assertEquals(
            khachThuePage.getCccdErrorMessage(),
                "Số CCCD đã tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại."
        );
    }
    @Test(description = " Sửa khách thuê không thành công. Để trống quê quán")
    public void SuaKT_TC_13() {
        KhachThuePage khachThuePage = openEditTenantForm();
        // 5. Để trống quê quán
        khachThuePage.enterQueQuan("");
        khachThuePage.clickSave();

        // 7. Kiểm tra thông báo lỗi
        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getQueQuanErrorMessage(),
                "Quê quán trống. Vui lòng nhập quê quán."
        );
    }
    @Test
    public void SuaKT_TC_14() {
        KhachThuePage khachThuePage = openEditTenantForm();
        // Khai báo dữ liệu sửa thử
        khachThuePage.enterHoTen("Dữ liệu sửa thử");
        khachThuePage.clickCancel();

        Assert.assertTrue(
                khachThuePage.isCancelConfirmModalDisplayed(),
                "Popup xác nhận hủy không hiển thị."
        );

        khachThuePage.clickConfirmCancel();

        Assert.assertTrue(
                khachThuePage.isEditModalClosed(),
                "Form sửa vẫn hiển thị sau khi xác nhận hủy."
        );
    }
    @Test
    public void SuaKT_TC_15() {
        KhachThuePage khachThuePage = openEditTenantForm();

        String testName = "Dữ liệu sửa thử";

        khachThuePage.enterHoTen(testName);
        khachThuePage.clickCancel();

        Assert.assertTrue(
                khachThuePage.isCancelConfirmModalDisplayed(),
                "Popup xác nhận hủy không hiển thị."
        );

        khachThuePage.clickCloseCancelPopup();

        Assert.assertTrue(
                khachThuePage.isEditModalDisplayed(),
                "Form sửa không hiển thị lại sau khi hủy thao tác."
        );

        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getHoTenValue(),
                testName,
                "Dữ liệu đã nhập không được giữ lại."
        );
    }

    @Test
    public void SuaKT_TC_16() {
        KhachThuePage khachThuePage = openEditTenantForm();

        khachThuePage.enterNgaySinh("");
        khachThuePage.clickSave();

        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getNgaySinhErrorMessage(),
                "Ngày sinh trống. Vui lòng nhập ngày sinh."
        );
    }
    @Test(description = "Sửa khách thuê không thành công. Ngày sinh lớn hơn ngày hiện tại")
    public void SuaKT_TC_17() {
        KhachThuePage khachThuePage = openEditTenantForm();

        khachThuePage.enterNgaySinh("01/01/2027");
        khachThuePage.clickSave();

        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getNgaySinhErrorMessage(),
                "Ngày sinh không hợp lệ. Vui lòng nhập lại.",
                "Thông báo lỗi không đúng khi ngày sinh lớn hơn ngày hiện tại."
        );
    }
    @Test(description = " Sửa khách thuê không thành công. Để trống giới tính")
    public void SuaKT_TC_18() {
        KhachThuePage khachThuePage = openEditTenantForm();

        khachThuePage.selectGioiTinh("-- Chọn --");
        khachThuePage.clickSave();

        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getGioiTinhErrorMessage(),
                "Giới tính trống. Vui lòng chọn giới tính.",
                "Thông báo lỗi không đúng khi để trống giới tính."
        );
    }
    @Test(description = "SuaKT_UI_01: [X] icon")
    public void SuaKT_UI_01() {
        KhachThuePage khachThuePage = openEditTenantForm();

        Assert.assertTrue(khachThuePage.isCloseIconEnabled());
    }
    @Test(description = "SuaKT_UI_02: [Mã khách thuê, Tên khách thuê, Giới tính, Số điện thoại, Ngày sinh, Số CCCD, Quê quán] Label")
    public void SuaKT_UI_02() {
        KhachThuePage khachThuePage = openEditTenantForm();

        Assert.assertTrue(khachThuePage.isAllLabelsDisplayed());
    }
    @Test(description = "SuaKT_UI_03: [Mã khách thuê] Textbox")
    public void SuaKT_UI_03() {
        KhachThuePage khachThuePage = openEditTenantForm();

        Assert.assertFalse(khachThuePage.isMaKhachThueEnabled());
    }
    @Test(description = "SuaKT_UI_04: [Tên khách thuê, Số điện thoại, Số CCCD, Quê quán] Textbox")
    public void SuaKT_UI_04() {
        KhachThuePage khachThuePage = openEditTenantForm();

        String phone = TenantData.getRandomPhone();
        String cccd = TenantData.getRandomCCCD();

        khachThuePage.enterHoTen(TenantData.UPDATE_NAME);
        khachThuePage.enterSdt(phone);
        khachThuePage.enterCccd(cccd);
        khachThuePage.enterQueQuan(TenantData.UPDATE_ADDRESS);

        Assert.assertEquals(khachThuePage.getHoTenValue(), TenantData.UPDATE_NAME);
        Assert.assertEquals(khachThuePage.getSdtValue(), phone);
        Assert.assertEquals(khachThuePage.getCccdValue(), cccd);
        Assert.assertEquals(khachThuePage.getQueQuanValue(), TenantData.UPDATE_ADDRESS);
    }
    @Test(description = "SuaKT_UI_05: [Giới tính] Dropdown")
    public void SuaKT_UI_05() {
        KhachThuePage khachThuePage = openEditTenantForm();

        khachThuePage.selectGioiTinh(TenantData.UPDATE_GENDER);

        Assert.assertEquals(khachThuePage.getGioiTinhValue(), TenantData.UPDATE_GENDER);
    }
    @Test(description = "SuaKT_UI_06: [Ngày sinh] Date Picker")
    public void SuaKT_UI_06() {
        KhachThuePage khachThuePage = openEditTenantForm();

        khachThuePage.enterNgaySinh(TenantData.UPDATE_DOB);

        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getNgaySinhValue(),
                convertDateToHtmlFormat(TenantData.UPDATE_DOB)
        );
    }
    @Test(description = "SuaKT_UI_07: [Hủy] Button")
    public void SuaKT_UI_07() {
        KhachThuePage khachThuePage = openEditTenantForm();

        Assert.assertTrue(khachThuePage.isCancelButtonEnabled());
    }
    @Test(description = "SuaKT_UI_08: [Lưu] Button")
    public void SuaKT_UI_08() {
        KhachThuePage khachThuePage = openEditTenantForm();

        Assert.assertTrue(khachThuePage.isSaveButtonEnabled());
    }
}

      - ThemKT

package testcase.KhachThue;

import common.BaseTest;
import common.Constant;
import dataobjects.TenantData;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.Test;
import pageobjects.KhachThuePage;
import pageobjects.LoginPage;

public class ThemKT extends BaseTest {

    @Test(description = " Thêm khách thuê thành công")
    public void ThemKT_TC_01() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        String phone = TenantData.getRandomPhone();
        String cccd = TenantData.getRandomCCCD();

        // 1. Mở trang đăng nhập
        loginPage.open();

        // 2. Đăng nhập
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);

        // 3. Mở trang khách thuê
        khachThuePage.open();

        // 4. Thêm khách thuê
        khachThuePage.addTenant(
                TenantData.VALID_NAME,
                TenantData.VALID_GENDER,
                TenantData.VALID_DOB,
                phone,
                cccd,
                TenantData.VALID_ADDRESS
        );

        // 5. Kiểm tra popup thông báo
        Assert.assertTrue(
                khachThuePage.isStatusModalDisplayed(),
                "Popup thông báo không hiển thị."
        );

        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getStatusMessage(),
                "Thêm khách thuê thành công",
                "Nội dung thông báo không đúng."
        );
    }

    @Test(description = " Thêm khách thuê không thành công. Để trống tên khách thuê")
    public void ThemKT_TC_02() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        String phone = TenantData.getRandomPhone();
        String cccd = TenantData.getRandomCCCD();

        // 1. Mở trang đăng nhập
        loginPage.open();

        // 2. Đăng nhập
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);

        // 3. Mở trang khách thuê
        khachThuePage.open();

        // 4. Thêm khách thuê nhưng để trống tên
        khachThuePage.addTenant(
                "", // bỏ trống tên
                TenantData.VALID_GENDER,
                TenantData.VALID_DOB,
                phone,
                cccd,
                TenantData.VALID_ADDRESS
        );

        // 5. Kiểm tra thông báo lỗi
        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getHoTenErrorMessage(),
                "Tên khách thuê trống. Vui lòng nhập tên khách thuê.",
                "Thông báo lỗi không đúng khi để trống tên khách thuê."
        );
    }

    @Test(description = " Thêm khách thuê không thành công. Để trống giới tính")
    public void ThemKT_TC_03() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        String phone = TenantData.getRandomPhone();
        String cccd = TenantData.getRandomCCCD();

        // 1. Mở trang đăng nhập
        loginPage.open();

        // 2. Đăng nhập
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);

        // 3. Mở trang khách thuê
        khachThuePage.open();

        // 4. Thêm khách thuê nhưng để trống giới tính
        khachThuePage.addTenant(
                TenantData.VALID_NAME,
                "", // bỏ trống giới tính
                TenantData.VALID_DOB,
                phone,
                cccd,
                TenantData.VALID_ADDRESS
        );

        // 5. Kiểm tra thông báo lỗi
        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getGioiTinhErrorMessage(),
                "Giới tính trống. Vui lòng chọn giới tính.",
                "Thông báo lỗi không đúng khi để trống giới tính."
        );
    }
    @Test(description = " Thêm khách thuê không thành công. Để trống số điện thoại")
    public void ThemKT_TC_04() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        String cccd = TenantData.getRandomCCCD();

        // 1. Mở trang đăng nhập
        loginPage.open();

        // 2. Đăng nhập
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);

        // 3. Mở trang khách thuê
        khachThuePage.open();

        // 4. Thêm khách thuê nhưng để trống số điện thoại
        khachThuePage.addTenant(
                TenantData.VALID_NAME,
                TenantData.VALID_GENDER,
                TenantData.VALID_DOB,
                "", // bỏ trống SĐT
                cccd,
                TenantData.VALID_ADDRESS
        );

        // 5. Kiểm tra thông báo lỗi
        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getSdtErrorMessage(),
                "Số điện thoại trống. Vui lòng nhập số điện thoại.",
                "Thông báo lỗi không đúng khi để trống số điện thoại."
        );
    }
//    sdt it hon 10 so
    @Test(description = " Thêm khách thuê không thành công. Số điện thoại ít hơn 10 số")
    public void ThemKT_TC_05() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        String cccd = TenantData.getRandomCCCD();

        // 1. Mở trang đăng nhập
        loginPage.open();

        // 2. Đăng nhập
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);

        // 3. Mở trang khách thuê
        khachThuePage.open();

        // 4. Thêm khách thuê với SĐT ít hơn 10 số
        khachThuePage.addTenant(
                TenantData.VALID_NAME,
                TenantData.VALID_GENDER,
                TenantData.VALID_DOB,
                "012345678", // SĐT ít hơn 10 số
                cccd,
                TenantData.VALID_ADDRESS
        );

        // 5. Kiểm tra thông báo lỗi
        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getSdtErrorMessage(),
                "Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng số 0 và chỉ chứa số.",
                "Thông báo lỗi không đúng khi SĐT ít hơn 10 số."
        );
    }
//    nhieu hon 10 so
    @Test(description = " Thêm khách thuê không thành công. Số điện thoại nhiều hơn 10 số")
    public void ThemKT_TC_06() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        String cccd = TenantData.getRandomCCCD();

        // 1. Mở trang đăng nhập
        loginPage.open();

        // 2. Đăng nhập
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);

        // 3. Mở trang khách thuê
        khachThuePage.open();

        // 4. Thêm khách thuê với SĐT nhiều hơn 10 số
        khachThuePage.addTenant(
                TenantData.VALID_NAME,
                TenantData.VALID_GENDER,
                TenantData.VALID_DOB,
                "012345678789", // SĐT nhiều hơn 10 số
                cccd,
                TenantData.VALID_ADDRESS
        );

        // 5. Kiểm tra thông báo lỗi
        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getSdtErrorMessage(),
                "Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng số 0 và chỉ chứa số.",
                "Thông báo lỗi không đúng khi SĐT nhiều hơn 10 số."
        );
    }
//    sdt ko bat dau bằng số 0
    @Test (description = " Thêm khách thuê không thành công. Số điện thoại không bắt đâ từ số 0")
    public void ThemKT_TC_07() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        String cccd = TenantData.getRandomCCCD();

        // 1. Mở trang đăng nhập
        loginPage.open();

        // 2. Đăng nhập
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);

        // 3. Mở trang khách thuê
        khachThuePage.open();

        // 4. Thêm khách thuê với SĐT không bắt đầu bằng 0
        khachThuePage.addTenant(
                TenantData.VALID_NAME,
                TenantData.VALID_GENDER,
                TenantData.VALID_DOB,
                "1234567898", // không bắt đầu bằng 0
                cccd,
                TenantData.VALID_ADDRESS
        );

        // 5. Kiểm tra thông báo lỗi
        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getSdtErrorMessage(),
                "Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng số 0 và chỉ chứa số.",
                "Thông báo lỗi không đúng khi SĐT không bắt đầu bằng 0."
        );
    }

    @Test(description = " Thêm khách thuê không thành công. Số điện thoại chứ chữ hoạc kí tự đặc biệt")
    public void ThemKT_TC_08() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        String[] invalidPhones = {
                "01234abcde", // SĐT chứa chữ
                "01234@6789"  // SĐT chứa ký tự đặc biệt
        };

        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        khachThuePage.open();

        // Chỉ mở form 1 lần
        khachThuePage.clickOpenAddButton();

        for (String phone : invalidPhones) {
            String cccd = TenantData.getRandomCCCD();

            // Chỉ nhập dữ liệu, không mở form lại
            khachThuePage.enterTenantInfo(
                    TenantData.VALID_NAME,
                    TenantData.VALID_GENDER,
                    TenantData.VALID_DOB,
                    phone,
                    cccd,
                    TenantData.VALID_ADDRESS
            );

            khachThuePage.clickSave();

            Assert.assertEquals(
                    khachThuePage.getSdtErrorMessage(),
                    "Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng số 0 và chỉ chứa số.",
                    "Thông báo lỗi không đúng khi SĐT chứa ký tự không phải số: " + phone
            );

            khachThuePage.clearTenantForm();
        }
    }

    @Test(description = " Thêm khách thuê không thành công. Bỏ trống CCCD")
    public void ThemKT_TC_09() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        String phone = TenantData.getRandomPhone();

        // 1. Mở trang đăng nhập
        loginPage.open();

        // 2. Đăng nhập
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);

        // 3. Mở trang khách thuê
        khachThuePage.open();

        // 4. Thêm khách thuê nhưng để trống CCCD
        khachThuePage.addTenant(
                TenantData.VALID_NAME,
                TenantData.VALID_GENDER,
                TenantData.VALID_DOB,
                phone,
                "", // bỏ trống CCCD
                TenantData.VALID_ADDRESS
        );

        // 5. Kiểm tra thông báo lỗi
        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getCccdErrorMessage(),
                "Số CCCD trống. Vui lòng nhập số CCCD.",
                "Thông báo lỗi không đúng khi để trống CCCD."
        );
    }
    // CCCD it hon 12 so
    @Test(description = " Thêm khách thuê không thành công. CCCD ít hơn 12 số")
    public void ThemKT_TC_10() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        // 1. Mở trang đăng nhập
        loginPage.open();

        // 2. Đăng nhập
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);

        // 3. Mở trang khách thuê
        khachThuePage.open();

        // 4. Thêm khách thuê với CCCD ít hơn 12 số
        khachThuePage.addTenant(
                TenantData.VALID_NAME,
                TenantData.VALID_GENDER,
                TenantData.VALID_DOB,
                TenantData.getRandomPhone(),
                "12345678901", // CCCD ít hơn 12 số
                TenantData.VALID_ADDRESS
        );

        // 5. Kiểm tra thông báo lỗi
        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getCccdErrorMessage(),
                "Số CCCD không hợp lệ.",
                "Thông báo lỗi không đúng khi CCCD ít hơn 12 số."
        );
    }

    //CCCD NHIEU HON 12 SO
    @Test(description = " Thêm khách thuê không thành công. CCCD nhiều hơn 12 số")
    public void ThemKT_TC_11() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        // 1. Mở trang đăng nhập
        loginPage.open();

        // 2. Đăng nhập
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);

        // 3. Mở trang khách thuê
        khachThuePage.open();

        // 4. Thêm khách thuê với CCCD nhiều hơn 12 số
        khachThuePage.addTenant(
                TenantData.VALID_NAME,
                TenantData.VALID_GENDER,
                TenantData.VALID_DOB,
                TenantData.getRandomPhone(),
                "1234567890123", // CCCD nhiều hơn 12 số
                TenantData.VALID_ADDRESS
        );

        // 5. Kiểm tra thông báo lỗi
        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getCccdErrorMessage(),
                "Số CCCD không hợp lệ.",
                "Thông báo lỗi không đúng khi CCCD nhiều hơn 12 số."
        );
    }

    @Test(description = " Thêm khách thuê không thành công. CCCD chứa chữ hoạc ký tự đặc biệt")
    public void ThemKT_TC_12() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        String[] invalidCccds = {
                "12345abc9012", // CCCD chứa chữ cái
                "12345@789012"  // CCCD chứa ký tự đặc biệt
        };

        // 1. Mở trang đăng nhập
        loginPage.open();

        // 2. Đăng nhập
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);

        // 3. Mở trang khách thuê
        khachThuePage.open();

        // 4. Chỉ mở form thêm khách thuê 1 lần
        khachThuePage.clickOpenAddButton();

        for (String cccd : invalidCccds) {
            // 5. Nhập dữ liệu khách thuê với CCCD không hợp lệ
            khachThuePage.enterTenantInfo(
                    TenantData.VALID_NAME,
                    TenantData.VALID_GENDER,
                    TenantData.VALID_DOB,
                    TenantData.getRandomPhone(),
                    cccd,
                    TenantData.VALID_ADDRESS
            );

            // 6. Nhấn Lưu
            khachThuePage.clickSave();

            // 7. Kiểm tra thông báo lỗi
            Assert.assertEquals(
                    khachThuePage.getCccdErrorMessage(),
                    "Số CCCD không hợp lệ.",
                    "Thông báo lỗi không đúng khi CCCD chứa chữ cái hoặc ký tự đặc biệt: " + cccd
            );

            // 8. Xóa form để nhập dữ liệu CCCD sai tiếp theo
            khachThuePage.clearTenantForm();
        }
    }


    @Test(description = " Thêm khách thuê không thành công. CCCD bị trùng lặp")
    public void ThemKT_TC_13() throws InterruptedException {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        String phone1 = TenantData.getRandomPhone();
        String phone2 = TenantData.getRandomPhone();
        String cccd = TenantData.getRandomCCCD();

        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);

        khachThuePage.open();

        // B1 Thêm lần 1
        khachThuePage.addTenant(
                "Nguyễn Văn A",
                "Nam",
                "01/01/2000",
                phone1,
                cccd,
                "Đà Nẵng"
        );

        Thread.sleep(1000);

        // Refresh để đóng popup thành công lần 1
        Constant.WEBDRIVER.navigate().refresh();

        Thread.sleep(1000);

        // B2 Thêm lần 2 với CCCD trùng
        khachThuePage.addTenant(
                "Nguyễn Văn B",
                "Nam",
                "01/01/2000",
                phone2,
                cccd,
                "Đà Nẵng"
        );

        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getCccdErrorMessage(),
                "Số CCCD đã tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại.",
                "Thông báo lỗi không đúng khi CCCD trùng."
        );
    }
    @Test(description = " Thêm khách thuê không thành công. Để trống quê quán")
    public void ThemKT_TC_14() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        String phone = TenantData.getRandomPhone();
        String cccd = TenantData.getRandomCCCD();

        // 1. Mở trang đăng nhập
        loginPage.open();

        // 2. Đăng nhập
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);

        // 3. Mở trang khách thuê
        khachThuePage.open();

        // 4. Thêm khách thuê nhưng để trống quê quán
        khachThuePage.addTenant(
                TenantData.VALID_NAME,
                TenantData.VALID_GENDER,
                TenantData.VALID_DOB,
                phone,
                cccd,
                "" // Quê quán rỗng
        );

        // 5. Kiểm tra thông báo lỗi
        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getQueQuanErrorMessage(),
                "Quê quán trống. Vui lòng nhập quê quán.",
                "Thông báo lỗi không đúng khi để trống quê quán."
        );
    }

    @Test(description = " Thêm khách thuê không thành công. Để trống ngày sinh")
    public void ThemKT_TC_15() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        String phone = TenantData.getRandomPhone();
        String cccd = TenantData.getRandomCCCD();

        // 1. Mở trang đăng nhập
        loginPage.open();

        // 2. Đăng nhập
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);

        // 3. Mở trang khách thuê
        khachThuePage.open();

        // 4. Thêm khách thuê nhưng để trống ngày sinh
        khachThuePage.addTenant(
                TenantData.VALID_NAME,
                TenantData.VALID_GENDER,
                "", // bỏ trống ngày sinh
                phone,
                cccd,
                TenantData.VALID_ADDRESS
        );

        // 5. Kiểm tra thông báo lỗi
        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getNgaySinhErrorMessage(),
                "Ngày sinh trống. Vui lòng nhập ngày sinh.",
                "Thông báo lỗi không đúng khi để trống ngày sinh."
        );
    }

    @Test(description = " Thêm khách thuê không thành công. Ngày sinh lớn hơn hiện tại")
    public void ThemKT_TC_16() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        String phone = TenantData.getRandomPhone();
        String cccd = TenantData.getRandomCCCD();

        // 1. Mở trang đăng nhập
        loginPage.open();

        // 2. Đăng nhập
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);

        // 3. Mở trang khách thuê
        khachThuePage.open();

        // 4. Thêm khách thuê với ngày sinh lớn hơn hiện tại
        khachThuePage.addTenant(
                TenantData.VALID_NAME,
                TenantData.VALID_GENDER,
                "01/01/2050", // ngày sinh tương lai
                phone,
                cccd,
                TenantData.VALID_ADDRESS
        );

        // 5. Kiểm tra thông báo lỗi
        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getNgaySinhErrorMessage(),
                "Ngày sinh không hợp lệ. Vui lòng nhập lại.",
                "Thông báo lỗi không đúng khi ngày sinh lớn hơn hiện tại."
        );
    }
    @Test
    public void ThemKT_TC_17() throws InterruptedException {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        String phone = TenantData.getRandomPhone();
        String cccd = TenantData.getRandomCCCD();

        // 1. Mở trang đăng nhập
        loginPage.open();

        // 2. Đăng nhập
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);

        // 3. Mở trang khách thuê
        khachThuePage.open();

        // 4. Mở form và nhập dữ liệu
        khachThuePage.clickOpenAddButton();
        khachThuePage.enterHoTen(TenantData.VALID_NAME);
        khachThuePage.selectGioiTinh(TenantData.VALID_GENDER);
        khachThuePage.enterNgaySinh(TenantData.VALID_DOB);
        khachThuePage.enterSdt(phone);
        khachThuePage.enterCccd(cccd);
        khachThuePage.enterQueQuan(TenantData.VALID_ADDRESS);

        // 5. Nhấn Hủy
        khachThuePage.clickCancel();

        // 6. Kiểm tra popup xác nhận hiển thị
        Assert.assertTrue(
                khachThuePage.isCancelConfirmModalDisplayed(),
                "Popup chưa hiển thị"
        );

        // 7. Nhấn Xác nhận
        khachThuePage.clickConfirmCancel();

        Thread.sleep(1000);

        // 8. Kiểm tra form đã đóng
        Assert.assertFalse(
                khachThuePage.isAddModalDisplayed(),
                "Form vẫn hiển thị sau khi hủy."
        );
    }

    @Test
    public void ThemKT_TC_18() throws InterruptedException {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        String phone = TenantData.getRandomPhone();
        String cccd = TenantData.getRandomCCCD();

        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);

        khachThuePage.open();

        // 1. Mở form và nhập dữ liệu
        khachThuePage.clickOpenAddButton();
        khachThuePage.enterHoTen(TenantData.VALID_NAME);
        khachThuePage.selectGioiTinh(TenantData.VALID_GENDER);
        khachThuePage.enterNgaySinh(TenantData.VALID_DOB);
        khachThuePage.enterSdt(phone);
        khachThuePage.enterCccd(cccd);
        khachThuePage.enterQueQuan(TenantData.VALID_ADDRESS);

        // 2. Nhấn Hủy ở form
        khachThuePage.clickCancel();

        Assert.assertTrue(
                khachThuePage.isCancelConfirmModalDisplayed(),
                "Popup xác nhận hủy không hiển thị."
        );

        // 3. Nhấn Hủy trên popup xác nhận
        khachThuePage.clickCloseCancelPopup();

        Thread.sleep(1000);

        // 4. Kiểm tra quay lại form thêm khách thuê
        Assert.assertTrue(
                khachThuePage.isAddModalDisplayed(),
                "Form thêm khách thuê không hiển thị lại."
        );

        // 5. Kiểm tra dữ liệu vẫn giữ nguyên
        Assert.assertEquals(khachThuePage.getHoTenValue(), TenantData.VALID_NAME);
        Assert.assertEquals(khachThuePage.getSdtValue(), phone);
        Assert.assertEquals(khachThuePage.getCccdValue(), cccd);
        Assert.assertEquals(khachThuePage.getQueQuanValue(), TenantData.VALID_ADDRESS);
    }


    //=======GUI======/
    @Test(description = "ThemKT_UI_01: [Thêm khách thuê] Button")
    public void ThemKT_UI_01() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();
        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        khachThuePage.open();

        khachThuePage.clickOpenAddButton();
        Assert.assertTrue(khachThuePage.isAddModalDisplayed(), "Form 'Thêm khách thuê' không hiển thị.");
    }

    @Test(description = "ThemKT_UI_02: [X] Icon")
    public void ThemKT_UI_02() throws InterruptedException {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();
        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        khachThuePage.open();

        khachThuePage.clickOpenAddButton();
        khachThuePage.clickCloseIcon();
        Thread.sleep(1000);
        Assert.assertFalse(khachThuePage.isAddModalDisplayed(), "Form 'Thêm khách thuê' chưa được đóng lại.");
    }

    @Test(description = "ThemKT_UI_03: [Mã khách thuê...] Label")
    public void ThemKT_UI_03() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();
        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        khachThuePage.open();

        khachThuePage.clickOpenAddButton();
        Assert.assertTrue(khachThuePage.isAllLabelsDisplayed(), "Các nhãn (Label) không hiển thị đầy đủ.");
    }

    @Test(description = "ThemKT_UI_04: [Mã khách thuê] Textbox")
    public void ThemKT_UI_04() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();
        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        khachThuePage.open();

        khachThuePage.clickOpenAddButton();
        Assert.assertFalse(khachThuePage.isMaKhachThueEnabled(), "Ô Mã Khách Thuê đang cho phép nhập.");
    }

    @Test(description = "ThemKT_UI_05: [Tên khách thuê...] Textbox")
    public void ThemKT_UI_05() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();
        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        khachThuePage.open();

        khachThuePage.clickOpenAddButton();

        String phone = TenantData.getRandomPhone();
        String cccd = TenantData.getRandomCCCD();

        khachThuePage.enterHoTen(TenantData.VALID_NAME);
        khachThuePage.enterSdt(phone);
        khachThuePage.enterCccd(cccd);
        khachThuePage.enterQueQuan(TenantData.VALID_ADDRESS);

        Assert.assertEquals(khachThuePage.getHoTenValue(), TenantData.VALID_NAME, "Không thể nhập Họ Tên.");
        Assert.assertEquals(khachThuePage.getSdtValue(), phone, "Không thể nhập Số Điện Thoại.");
        Assert.assertEquals(khachThuePage.getCccdValue(), cccd, "Không thể nhập CCCD.");
        Assert.assertEquals(khachThuePage.getQueQuanValue(), TenantData.VALID_ADDRESS, "Không thể nhập Quê Quán.");
    }


    @Test(description = "ThemKT_UI_06: [Giới tính] Dropdown")
    public void ThemKT_UI_06() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();
        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        khachThuePage.open();

        khachThuePage.clickOpenAddButton();
        khachThuePage.selectGioiTinh(TenantData.VALID_GENDER);
        Assert.assertEquals(khachThuePage.getGioiTinhValue(), TenantData.VALID_GENDER, "Không thể chọn Giới Tính.");
    }

    @Test(description = "ThemKT_UI_07: [Ngày sinh] Date Picker")
    public void ThemKT_UI_07() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();
        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        khachThuePage.open();

        khachThuePage.clickOpenAddButton();
        khachThuePage.enterNgaySinh(TenantData.VALID_DOB);

        // HTML5 input type="date" luôn trả về định dạng YYYY-MM-DD (Năm-Tháng-Ngày)
        // Nên ta cần convert từ "DD/MM/YYYY" sang "YYYY-MM-DD" để so sánh
        String[] parts = TenantData.VALID_DOB.split("/");
        String expectedDate = parts.length == 3 ? (parts[2] + "-" + parts[1] + "-" + parts[0]) : TenantData.VALID_DOB;

        Assert.assertEquals(khachThuePage.getNgaySinhValue(), expectedDate, "Không thể chọn/nhập Ngày Sinh.");
    }


    @Test(description = "ThemKT_UI_08: [Hủy] Button")
    public void ThemKT_UI_08() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();
        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        khachThuePage.open();

        khachThuePage.clickOpenAddButton();
        Assert.assertTrue(khachThuePage.isCancelButtonEnabled(), "Nút Hủy đang bị disable.");
    }

    @Test(description = "ThemKT_UI_09: [Lưu] Button")
    public void ThemKT_UI_09() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();
        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        khachThuePage.open();

        khachThuePage.clickOpenAddButton();
        Assert.assertTrue(khachThuePage.isSaveButtonEnabled(), "Nút Lưu/Thêm đang bị disable.");
    }

    @Test(description = "ThemKT_UI_10: [Báo lỗi] Validation Text")
    public void ThemKT_UI_10() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();
        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        khachThuePage.open();

        khachThuePage.clickOpenAddButton();
        khachThuePage.clickSaveButton();

        Assert.assertFalse(khachThuePage.getHoTenErrorMessage().isEmpty(), "Không hiển thị text cảnh báo Họ Tên.");
        Assert.assertFalse(khachThuePage.getGioiTinhErrorMessage().isEmpty(), "Không hiển thị text cảnh báo Giới Tính.");
        Assert.assertFalse(khachThuePage.getNgaySinhErrorMessage().isEmpty(), "Không hiển thị text cảnh báo Ngày Sinh.");
        Assert.assertFalse(khachThuePage.getSdtErrorMessage().isEmpty(), "Không hiển thị text cảnh báo Số điện thoại.");
        Assert.assertFalse(khachThuePage.getCccdErrorMessage().isEmpty(), "Không hiển thị text cảnh báo CCCD.");
        Assert.assertFalse(khachThuePage.getQueQuanErrorMessage().isEmpty(), "Không hiển thị text cảnh báo Quê Quán.");
    }

    @Test(description = "ThemKT_UI_11: [Xác nhận Hủy] Modal")
    public void ThemKT_UI_11() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();
        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        khachThuePage.open();

        khachThuePage.clickOpenAddButton();
        khachThuePage.enterHoTen("Nguyễn Văn A");
        khachThuePage.clickCancel();
        Assert.assertTrue(khachThuePage.isCancelConfirmModalDisplayed(), "Không hiển thị popup xác nhận hủy.");
    }

    @Test(description = "ThemKT_UI_12: [Thành công] Toast/Modal")
    public void ThemKT_UI_12() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();
        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        khachThuePage.open();

        khachThuePage.addTenant(
                TenantData.VALID_NAME,
                TenantData.VALID_GENDER,
                TenantData.VALID_DOB,
                TenantData.getRandomPhone(),
                TenantData.getRandomCCCD(),
                TenantData.VALID_ADDRESS
        );
        Assert.assertTrue(khachThuePage.isStatusModalDisplayed(), "Popup thông báo trạng thái không hiển thị.");
        Assert.assertEquals(khachThuePage.getStatusMessage(), "Thêm khách thuê thành công", "Nội dung toast thành công không đúng.");
    }






}

      - TimKT

package testcase.KhachThue;

import common.BaseTest;
import common.Constant;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.Test;
import pageobjects.KhachThuePage;
import pageobjects.LoginPage;

public class TimKT extends BaseTest {

    // Dữ liệu test dựa theo hình ảnh giao diện "Quản lý khách thuê"
    private static final String TEN_TON_TAI       = "Nguyễn Văn A";
    private static final String TEN_KHONG_TON_TAI = "Nguyễn Văn Khách Lạ";

    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    // TimKhach_TC_01
    // Tìm kiếm tên khách thuê chính xác
    // Input  : Tên khách thuê tồn tại (VD: Nguyễn Văn A)
    // Expect : Danh sách khách thuê tự động lọc và chỉ hiển thị đúng khách thuê có tên tương ứng
    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    @Test(description = " Tìm kiếm tên khách thuê chính xác")
    public void TimKT_TC_01() {
        LoginPage loginPage         = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        // 1. Mở trang đăng nhập
        loginPage.open();

        // 2. Đăng nhập (Pre-condition: Chủ trọ đã đăng nhập)
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);

        // 3. Mở trang khách thuê (Trigger: Chủ trọ chọn chức năng "Tìm khách thuê")
        khachThuePage.open();

        // 4. Lấy số lượng dòng dữ liệu trước khi tìm kiếm để so sánh (tuỳ chọn)
        int initialRowCount = khachThuePage.getSoDongHienThi();

        // 5. Nhập tên khách thuê vào ô "Tìm kiếm theo tên khách thuê"
        khachThuePage.nhapTimKiem(TEN_TON_TAI);

        // 6. Kiểm tra xem sau khi tìm kiếm, số dòng có giảm xuống/được lọc hay không
        int filteredRowCount = khachThuePage.getSoDongHienThi();
        Assert.assertTrue(
                filteredRowCount > 0 && filteredRowCount <= initialRowCount,
                "Danh sách phải hiển thị ít nhất 1 kết quả và nhỏ hơn hoặc bằng tổng số dòng ban đầu."
        );

        // 7. Kiểm tra tất cả các dòng hiển thị đều chứa tên khách thuê vừa tìm
        Assert.assertTrue(
                khachThuePage.isTenKTHienThiTrongTatCaKetQua(TEN_TON_TAI),
                "Tất cả các kết quả hiển thị phải chứa tên khách thuê: [" + TEN_TON_TAI + "]."
        );
    }

    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    // TimKhach_TC_02
    // Tìm kiếm tên khách thuê KHÔNG tồn tại
    // Input  : Tên khách thuê không tồn tại
    // Expect : Danh sách khách thuê trống hoặc hiển thị thông báo "Khách thuê không tồn tại"
    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    @Test(description = " Tìm kiếm tên khách thuê KHÔNG tồn tại")
    public void TimKT_TC_02() {
        LoginPage loginPage         = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        // 1. Mở trang đăng nhập
        loginPage.open();

        // 2. Đăng nhập
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);

        // 3. Mở trang khách thuê
        khachThuePage.open();

        // 4. Nhập tên khách thuê không tồn tại vào ô "Tìm kiếm theo tên khách thuê"
        khachThuePage.nhapTimKiem(TEN_KHONG_TON_TAI);

        // 5. Kiểm tra bảng danh sách khách thuê trống
        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getSoDongHienThi(),
                0,
                "Bảng dữ liệu khách thuê phải trống khi tìm tên không tồn tại."
        );

        // 6. Kiểm tra hiển thị thông báo "Khách thuê không tồn tại" (Dựa theo Exception flow 2a)
        Assert.assertTrue(
                khachThuePage.isThongBaoKhongTimThayHienThi(),
                "Phải hiển thị thông báo lỗi khi không tìm thấy dữ liệu."
        );

        // Kiểm tra chính xác nội dung câu thông báo theo Use Case
        Assert.assertEquals(
                khachThuePage.getThongBaoKhongTimThay(),
                "Khách thuê không tồn tại",
                "Nội dung thông báo lỗi không khớp với Use Case."
        );
    }

    @Test(description = "KHACH_TC_01 - Hiển thị khởi tạo trang Khách thuê")
    public void KHACH_TC_01() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);

        khachThuePage.openByMenu();

        Assert.assertTrue(
                khachThuePage.isTrangKhachThueHienThi(),
                "Trang Khách thuê phải được hiển thị sau khi click menu Khách Thuê."
        );
    }

    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    // KHACH_TC_02
    // Thêm mới khách thuê (Check điều hướng mở form)
    // Hành động: Click vào nút "Thêm khách thuê"
    // Expect : Hệ thống chuyển hướng người dùng đến màn hình popup "Thêm khách thuê"
    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    @Test(description = " Check điều hướng mở form Thêm khách thuê")
    public void KHACH_TC_02() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        // 1. Mở trang và đăng nhập
        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);

        // 2. Điều hướng đến trang quản lý Khách Thuê
        khachThuePage.open();

        // 3. Click vào nút "Thêm khách thuê"
        khachThuePage.clickOpenAddButton();

        // 4. Chỉ kiểm tra xem popup "Thêm khách thuê" có hiển thị hay không đúng như file Excel
        Assert.assertTrue(
                khachThuePage.isAddModalDisplayed(),
                "LỖI: Popup 'Thêm khách thuê' không hiển thị sau khi click nút Thêm!"
        );
    }

    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    // KHACH_TC_03
    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    @Test(description = " Check điều hướng mở form Chỉnh sửa")
    public void KHACH_TC_03() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        khachThuePage.open();

        // 1. Click vào icon "Chỉnh sửa"
        khachThuePage.clickIconSuaDauTien();

        // 2. Kiểm tra hệ thống có chuyển hướng mở popup "Chỉnh sửa" hay không
        Assert.assertTrue(
                khachThuePage.isEditModalDisplayed(),
                "LỖI: Popup 'Chỉnh sửa khách thuê' (modal-form) không hiển thị!"
        );
    }

    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    // KHACH_TC_04
    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    @Test(description = " Check điều hướng mở form Xóa")
    public void KHACH_TC_04() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        khachThuePage.open();

        // 1. Click vào icon "Xóa"
        khachThuePage.clickIconXoaDauTien();

        // 2. Kiểm tra hệ thống có hiển thị popup xác nhận xóa (modal-delete) hay không
        Assert.assertTrue(
                khachThuePage.isDeleteModalDisplayed(),
                "LỖI: Popup xác nhận xóa (modal-delete) không hiển thị!"
        );
    }


    // =========================================================================
    // ======================== NHÓM TEST CASE GUI =============================
    // =========================================================================

    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    // KHACH_UI_01: Kiểm tra bảng Khách thuê
    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    @Test(description = " Kiểm tra bảng Khách thuê")
    public void KHACH_UI_01() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        khachThuePage.open();

        Assert.assertTrue(
                khachThuePage.isTableEnabled(),
                "LỖI: Bảng Khách thuê đang bị disable (không thể tương tác)."
        );
    }

    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    // KHACH_UI_02: Kiểm tra ô nhập liệu tìm kiếm
    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    @Test(description = " Kiểm tra ô nhập liệu tìm kiếm")
    public void KHACH_UI_02() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        khachThuePage.open();

        Assert.assertTrue(
                khachThuePage.isTxtTimKiemEnabled(),
                "LỖI: Ô nhập liệu tìm kiếm đang bị disable (không thể nhập liệu)."
        );
    }

    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    // KHACH_UI_03: Kiểm tra nút Thêm
    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    @Test(description = " Kiểm tra nút Thêm")
    public void KHACH_UI_03() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        khachThuePage.open();

        Assert.assertTrue(
                khachThuePage.isBtnThemEnabled(),
                "LỖI: Nút Thêm khách thuê đang bị disable."
        );
    }

    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    // KHACH_UI_04: Kiểm tra icon Chỉnh sửa
    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    @Test(description = " Kiểm tra icon Chỉnh sửa")
    public void KHACH_UI_04() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        khachThuePage.open();

        Assert.assertTrue(
                khachThuePage.isIconSuaEnabled(),
                "LỖI: Icon Chỉnh sửa đang bị disable."
        );
    }

    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    // KHACH_UI_05: Kiểm tra icon Xóa
    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    @Test(description = " Kiểm tra icon Xóa")
    public void KHACH_UI_05() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage khachThuePage = new KhachThuePage();

        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        khachThuePage.open();

        Assert.assertTrue(
                khachThuePage.isIconXoaEnabled(),
                "LỖI: Icon Xóa đang bị disable."
        );
    }
}

      - XoaKT

package testcase.KhachThue;

import common.BaseTest;
import common.Constant;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.Test;
import pageobjects.KhachThuePage;
import pageobjects.LoginPage;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.time.Duration;

public class XoaKT extends BaseTest {

    private static final String DB_URL = "jdbc:sqlite:database.db";

    // ===== DB helpers =====

    /**
     * TC1: Lấy khách thuê có hợp đồng trạng thái "Hết hợp đồng"
     * và KHÔNG có hợp đồng nào đang "Còn hợp đồng"
     * → backend cho phép xóa
     */
    private String getTenantWithExpiredContract() throws Exception {
        String sql = "SELECT DISTINCT hd.ma_khach_thue FROM hop_dong hd " +
                "WHERE hd.trang_thai = 'Hết hợp đồng' " +
                "AND hd.ma_khach_thue NOT IN ( " +
                "    SELECT hd2.ma_khach_thue FROM hop_dong hd2 " +
                "    WHERE hd2.trang_thai = 'Còn hợp đồng' " +
                ") LIMIT 1";
        try (Connection conn = DriverManager.getConnection(DB_URL);
             PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
             ResultSet rs = stmt.executeQuery()) {
            if (rs.next()) return rs.getString("ma_khach_thue");
        }
        return null;
    }

    /**
     * TC2: Lấy khách thuê đang có hợp đồng "Còn hợp đồng"
     * → backend chặn xóa
     */
    private String getTenantWithActiveContract() throws Exception {
        String sql = "SELECT DISTINCT ma_khach_thue FROM hop_dong " +
                "WHERE trang_thai = 'Còn hợp đồng' LIMIT 1";
        try (Connection conn = DriverManager.getConnection(DB_URL);
             PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
             ResultSet rs = stmt.executeQuery()) {
            if (rs.next()) return rs.getString("ma_khach_thue");
        }
        return null;
    }

    // ===== Đăng nhập & mở trang =====

    private KhachThuePage loginAndOpenTenantPage() {
        WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER, Duration.ofSeconds(Constant.LONG_TIMEOUT));

        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        KhachThuePage page = new KhachThuePage();

        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);

        // Mở trang khách thuê
        page.open();

        // Chờ bảng dữ liệu load xong
        page.waitForTableLoaded(wait);

        return page;
    }

    // =========================================================
    // TC1: Xóa khách thuê có hợp đồng "Hết hợp đồng" → thành công
    // =========================================================
    @Test(priority = 1, description = "Xóa khách thuê thành công")
    public void XoaKT_TC1() throws Exception {
        String tenantCode = getTenantWithExpiredContract();
        Assert.assertNotNull(tenantCode,
                "Không tìm thấy khách thuê nào có hợp đồng 'Hết hợp đồng' trong DB.");

        WebDriverWait waitLong = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER, Duration.ofSeconds(20));

        KhachThuePage page = loginAndOpenTenantPage();

        page.openDeleteModal(tenantCode);
        page.clickConfirmDelete();

        // Nếu modal không đóng → xóa thất bại, in lỗi
        boolean closed = page.waitForDeleteModalClosed(waitLong);
        if (!closed) {
            page.takeScreenshot("TC1_Fail_ModalStayOpen");
            Assert.fail("Modal xóa không đóng sau khi bấm Đồng ý. Lỗi: " + page.getDeleteErrorMessage());
        }

        page.waitForStatusModalVisible(waitLong);

        Assert.assertEquals(
                page.getStatusMessage(),
                "Xóa khách thuê thành công.",
                "Thông báo xóa khách thuê không đúng.");
    }

    // =========================================================
    // TC2: Xóa khách thuê có hợp đồng "Còn hợp đồng" → thất bại
    // =========================================================
    @Test(priority = 2, description = "Xóa khách thuê không thành công")
    public void XoaKT_TC2() throws Exception {
        String tenantCode = getTenantWithActiveContract();
        Assert.assertNotNull(tenantCode,
                "Không tìm thấy khách thuê nào đang có hợp đồng 'Còn hợp đồng' trong DB.");

        WebDriverWait waitLong = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER, Duration.ofSeconds(20));

        KhachThuePage page = loginAndOpenTenantPage();

        page.openDeleteModal(tenantCode);
        page.clickConfirmDelete();

        // Backend trả lỗi → errDelete có text, modal vẫn mở
        page.waitForDeleteErrorVisible(waitLong);

        Assert.assertTrue(page.isDeleteModalDisplayed(),
                "Modal xác nhận xóa không còn hiển thị.");
        Assert.assertEquals(
                page.getDeleteErrorMessage(),
                "Không thể xóa vì khách thuê đang còn hợp đồng thuê.",
                "Thông báo lỗi không đúng.");
    }

    // =========================================================
    // TC3: Mở modal xóa rồi bấm Hủy → modal đóng, danh sách còn
    // =========================================================
    @Test(priority = 3, description = "Hủy xóa khách thuê")
    public void XoaKT_TC3() {
        WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER, Duration.ofSeconds(Constant.LONG_TIMEOUT));

        KhachThuePage page = loginAndOpenTenantPage();

        page.openDeleteModalFirstRow();
        page.clickCancelDelete();
        page.waitForDeleteModalClosed(wait);

        Assert.assertTrue(page.isBtnThemEnabled(),
                "Không quay lại màn hình danh sách khách thuê.");
    }

    // =========================================================
    // TC4 (UI): Nút "Đồng ý" trong modal xóa có enable
    // =========================================================
    @Test(priority = 4, description = "XoaKT_UI_01: Kiểm tra button Đồng ý trong modal xóa có enable")
    public void XoaKT_UI_01() {
        KhachThuePage page = loginAndOpenTenantPage();
        page.openDeleteModalFirstRow();

        Assert.assertTrue(page.isConfirmDeleteButtonEnabled(),
                "Button 'Đồng ý' không ở trạng thái enable.");
    }

    // =========================================================
    // TC5 (UI): Nút "Hủy" trong modal xóa có enable
    // =========================================================
    @Test(priority = 5, description = "XoaKT_UI_02: Kiểm tra button Hủy trong modal xóa có enable")
    public void XoaKT_UI_02() {
        KhachThuePage page = loginAndOpenTenantPage();
        page.openDeleteModalFirstRow();

        Assert.assertTrue(page.isCancelDeleteButtonEnabled(),
                "Button 'Hủy' không ở trạng thái enable.");
    }
}

    - Module hợp đồng

      - HopDongPage

package pageobjects;


import common.Constant;
import org.openqa.selenium.*;
import org.openqa.selenium.support.ui.*;
import java.time.Duration;
import java.util.List;
import java.util.Random;
import common.Constant;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;
import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions;
import java.time.Duration;


public class HopDongPage {


    private final WebDriver driver;
    private final WebDriverWait wait;
    private final WebDriverWait shortWait; // 5 giây — dùng cho inline validation
    private final Random random = new Random();


    public HopDongPage() {
        this.driver    = Constant.WEBDRIVER;
        this.wait      = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(10));
        this.shortWait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(5));
    }


    // ===== URL =====
    public void open() {
        driver.get(Constant.HOP_DONG_URL);
    }


    // ===== LOCATORS =====

    // Search
    private final By inputTimKiem    = By.xpath("//input[@placeholder='Tìm kiếm theo mã hợp đồng']");
    private final By rowsHopDong     = By.xpath("//tbody[@id='contractContainer']/tr");
    private final By cellMaHD        = By.xpath("//tbody[@id='contractContainer']/tr/td[1]");
    private final By lblKhongTimThay = By.xpath("//*[contains(text(),'Không tìm thấy hợp đồng nào phù hợp')]");


    // Add Contract
    private final By btnThemHopDong    = By.cssSelector("button.btn-add");
    private final By ddlMaPhong        = By.id("selMaPhong");
    private final By btnThemKT         = By.xpath("//button[contains(.,'Thêm KT')]");
    private final By modalKT           = By.id("ktModal");
    private final By checkboxKhachThue = By.xpath("//div[@id='ktModal']//input[@type='checkbox']");
    private final By btnOk             = By.xpath("//div[@id='ktModal']//button[contains(.,'Ok')]");
    private final By ddlNguoiDaiDien   = By.id("selDaiDien");
    private final By ngayBatDau        = By.id("inpNgayBD");
    private final By ngayKetThuc       = By.id("inpNgayKT");
    private final By inputTienCoc      = By.id("inpTienCoc");
    private final By inputDieuKhoan    = By.id("inpDieuKhoan");
    private final By btnLuu            = By.id("btnSaveAction");

    // Nút "Hủy" trên form Thêm hợp đồng
    private final By btnHuyForm        = By.xpath("//button[normalize-space()='Hủy' and not(ancestor::*[@id='confirmModal']) and not(ancestor::*[@id='popupXacNhanHuy'])]");

    // Popup xác nhận hủy ("Bạn có chắc chắn muốn hủy?")
    private final By popupXacNhanHuy   = By.xpath("//*[contains(text(),'Bạn có chắc chắn muốn hủy')]/ancestor::div[contains(@class,'modal') or contains(@class,'popup') or contains(@class,'swal') or contains(@role,'dialog')][1]");
    private final By lblTextXacNhanHuy = By.xpath("//*[contains(text(),'Bạn có chắc chắn muốn hủy')]");
    private final By btnXacNhanHuyPopup = By.xpath("//*[contains(text(),'Bạn có chắc chắn muốn hủy')]/following::button[normalize-space()='Xác nhận'][1]");
    // Nút "Hủy" trong popup xác nhận hủy — TC_12
    private final By btnHuyTrenPopup    = By.xpath("//*[contains(text(),'Bạn có chắc chắn muốn hủy')]/following::button[normalize-space()='Hủy'][1]");

    // Form Thêm hợp đồng (dùng để kiểm tra form đã đóng)
    private final By formThemHopDong   = By.xpath("//*[contains(@class,'modal') or contains(@id,'addContractModal') or contains(@id,'themHopDongModal')][.//*[contains(text(),'Thêm hợp đồng') or contains(text(),'Thông tin hợp đồng')]]");


    // Status modal (xuất hiện sau khi click Lưu)
    private final By modalStatus  = By.id("modal-status");
    private final By lblStatusMsg = By.id("statusMsg");
    private final By btnCloseStatus = By.xpath("//div[@id='modal-status']//button[contains(text(), 'Đóng')]");


    // Text đỏ inline "Vui lòng chọn phòng trước."
    // hiện ngay dưới nút + Thêm KT khi chưa chọn Mã phòng — TC_02
    private final By lblChonPhongTruoc = By.xpath(
            "//*[contains(text(),'Vui lòng chọn phòng trước')]"
    );


    // Text đỏ inline lỗi khách thuê — TC_03
    // "Tên khách thuê trống. Vui lòng nhập tên khách thuê."
    private final By lblLoiKhachThue = By.xpath(
            "//*[contains(text(),'Tên khách thuê trống') or contains(text(),'Vui lòng nhập tên khách thuê')]"
    );


    // Text đỏ inline lỗi người đại diện — TC_03, TC_05
    // "Vui lòng chọn người đại diện." hoặc "Tên người đại diện trống..."
    private final By lblLoiNguoiDaiDien = By.xpath(
            "//*[contains(text(),'Vui lòng chon người đại diện') or contains(text(),'Vui lòng chọn người đại diện') or contains(text(),'Tên người đại diện trống')]"
    );

    // Delete Contract
    private final By btnDeleteFirstRow = By.xpath("(//tbody[@id='contractContainer']//i[contains(@class,'fa-trash')])[1] | (//tbody[@id='contractContainer']//button[contains(@class, 'btn-delete') or contains(@class, 'delete')])[1]");
    private final By modalDelete       = By.id("modal-delete");
    private final By btnConfirmDelete  = By.id("btnConfirmDelete");
    private final By btnCancelDelete   = By.xpath("//div[@id='modal-delete']//button[contains(text(),'Hủy')]");
    private final By contractList      = By.id("contractContainer");


    // ===== SEARCH =====

    public void nhapTimKiem(String maHD) {
        WebElement input = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(inputTimKiem));

        input.click();
        input.sendKeys(Keys.CONTROL + "a");
        input.sendKeys(Keys.DELETE);
        input.sendKeys(maHD);

        JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) driver;
        js.executeScript(
                "arguments[0].dispatchEvent(new Event('input', { bubbles: true }));" +
                        "arguments[0].dispatchEvent(new Event('keyup', { bubbles: true }));" +
                        "arguments[0].dispatchEvent(new Event('change', { bubbles: true }));",
                input
        );
    }

    public int getSoDongHienThi() {
        try { Thread.sleep(800); } catch (InterruptedException ignored) {}
        return driver.findElements(rowsHopDong).size();
    }


    public boolean isMaHDHienThi(String maHD) {
        try {
            List<WebElement> cells = driver.findElements(cellMaHD);

            for (WebElement cell : cells) {
                try {
                    if (cell.isDisplayed()
                            && cell.getText().trim().equalsIgnoreCase(maHD)) {
                        return true;
                    }
                } catch (StaleElementReferenceException e) {
                    return false;
                }
            }

            return false;
        } catch (StaleElementReferenceException e) {
            return false;
        }
    }


    public boolean isThongBaoKhongTimThayHienThi() {
        try {
            WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER, Duration.ofSeconds(15));

            WebElement thongBao = wait.until(
                    ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(lblKhongTimThay)
            );

            return thongBao.isDisplayed();
        } catch (Exception e) {
            return false;
        }
    }

    public String getThongBaoKhongTimThay() {
        try {
            WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Constant.WEBDRIVER, Duration.ofSeconds(15));

            WebElement thongBao = wait.until(
                    ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(lblKhongTimThay)
            );

            return thongBao.getText().trim();
        } catch (Exception e) {
            return "";
        }
    }

    // ===== ADD HỢP ĐỒNG =====

    public void clickThemHopDong() {
        wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnThemHopDong)).click();
    }


    public void selectRandomMaPhong() {
        WebElement dropdown = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(ddlMaPhong));
        Select select = new Select(dropdown);
        List<WebElement> options = select.getOptions();
        if (options.size() <= 1) throw new RuntimeException("Không có phòng để chọn");
        select.selectByIndex(1 + random.nextInt(options.size() - 1));
    }


    /**
     * Chọn phòng có sức chứa tối đa 2 người (TC_04).
     * Điều chỉnh điều kiện lọc text theo dữ liệu thực tế trong dropdown.
     */
    public void selectPhongToiDa2Nguoi() {
        WebElement dropdown = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(ddlMaPhong));
        Select select = new Select(dropdown);
        List<WebElement> options = select.getOptions();
        for (WebElement opt : options) {
            String text = opt.getText();
            if (text.contains("(2)") || text.toLowerCase().contains("max: 2")
                    || text.toLowerCase().contains("sức chứa: 2")) {
                select.selectByVisibleText(text);
                return;
            }
        }
        throw new RuntimeException("Không tìm thấy phòng có sức chứa tối đa 2 người");
    }


    /**
     * Chỉ click nút "+ Thêm KT" mà KHÔNG chọn Mã phòng trước (TC_02).
     * Hệ thống sẽ hiển thị text đỏ "Vui lòng chọn phòng trước." ngay dưới nút.
     * Test case kết thúc ở đây — KHÔNG click Lưu.
     */
    public void clickThemKT() {
        wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnThemKT)).click();
    }


    private void forceCloseModal() {
        try {
            // Đợi cho popup khách thuê biến mất
            wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOfElementLocated(modalKT));

            JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) driver;
            // Xóa lớp nền mờ
            js.executeScript(
                    "var backdrops = document.getElementsByClassName('modal-backdrop');" +
                            "while (backdrops.length > 0) { backdrops[0].parentNode.removeChild(backdrops[0]); }"
            );
            // Xóa class 'modal-open' khỏi thẻ body
            js.executeScript("document.body.classList.remove('modal-open');");

            // Chờ một chút để đảm bảo DOM đã được cập nhật
            Thread.sleep(500);
        } catch (Exception e) {
            // Bỏ qua nếu có lỗi
        }
    }

    public void selectRandomKhachThue() {
        wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnThemKT)).click();
        wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(modalKT));
        List<WebElement> list = wait.until(
                ExpectedConditions.visibilityOfAllElementsLocatedBy(checkboxKhachThue));
        if (list.isEmpty()) throw new RuntimeException("Không có khách thuê để chọn");
        WebElement checkbox = list.get(random.nextInt(list.size()));
        if (!checkbox.isSelected()) checkbox.click();

        // Click OK và dọn dẹp
        wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnOk)).click();
        forceCloseModal();
    }


    /**
     * Chọn đúng {@code soLuong} khách thuê trong popup (TC_04).
     */
    public void selectKhachThueVoiSoLuong(int soLuong) {
        wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnThemKT)).click();
        wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(modalKT));
        List<WebElement> list = wait.until(
                ExpectedConditions.visibilityOfAllElementsLocatedBy(checkboxKhachThue));
        if (list.size() < soLuong)
            throw new RuntimeException("Không đủ khách thuê để chọn " + soLuong + " người");
        for (int i = 0; i < soLuong; i++) {
            if (!list.get(i).isSelected()) list.get(i).click();
        }

        // Click OK và dọn dẹp
        wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnOk)).click();
        forceCloseModal();
    }


    public void selectRandomNguoiDaiDien() {
        WebElement dropdown = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(ddlNguoiDaiDien));
        Select select = new Select(dropdown);
        List<WebElement> options = select.getOptions();
        if (options.size() <= 1) throw new RuntimeException("Không có người đại diện để chọn");
        select.selectByIndex(1 + random.nextInt(options.size() - 1));
    }


    public void setNgayBatDau(String value) {
        WebElement input = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(ngayBatDau));
        input.clear();
        input.sendKeys(value);
    }


    public void setNgayKetThuc(String value) {
        WebElement input = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(ngayKetThuc));
        input.clear();
        input.sendKeys(value);
    }


    public void setTienCoc(String value) {
        WebElement input = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(inputTienCoc));
        input.clear();
        input.sendKeys(value);
    }

    public String getTienCoc() {
        return wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(inputTienCoc)).getAttribute("value");
    }


    public void setDieuKhoan(String value) {
        WebElement input = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(inputDieuKhoan));
        input.clear();
        input.sendKeys(value);
    }


    public void clickLuu() {
        wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnLuu)).click();
    }


    // ===== HỦY FORM THÊM HỢP ĐỒNG — TC_11 =====

    /** Click nút "Hủy" trên form Thêm hợp đồng để mở popup xác nhận hủy. */
    public void clickHuyForm() {
        wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnHuyForm)).click();
    }

    /** Kiểm tra popup "Bạn có chắc chắn muốn hủy?" có xuất hiện hay không. */
    public boolean isPopupXacNhanHuyHienThi() {
        try {
            shortWait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(lblTextXacNhanHuy));
            return true;
        } catch (TimeoutException e) {
            return false;
        }
    }

    /** Click nút "Xác nhận" trên popup xác nhận hủy. */
    public void clickXacNhanHuyPopup() {
        wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnXacNhanHuyPopup)).click();
    }

    /**
     * Kiểm tra form Thêm hợp đồng đã được đóng (không còn hiển thị).
     * Trả về true khi form biến mất sau khi xác nhận hủy.
     */
    public boolean isFormThemHopDongDaDong() {
        try {
            // Sau khi hủy, ô nhập tiền cọc phải biến mất — dùng làm proxy cho form đã đóng
            shortWait.until(ExpectedConditions.invisibilityOfElementLocated(inputTienCoc));
            return true;
        } catch (TimeoutException e) {
            return false;
        }
    }

    /** Click nút "Hủy" trên popup xác nhận h��y (giữ nguyên form, đóng popup). */
    public void clickHuyTrenPopup() {
        wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnHuyTrenPopup)).click();
    }

    /**
     * Kiểm tra form Thêm hợp đồng vẫn còn hiển thị.
     * Trả về true khi ô tiền cọc vẫn visible — proxy cho form chưa đóng.
     */
    public boolean isFormThemHopDongVanHienThi() {
        try {
            shortWait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(inputTienCoc));
            return true;
        } catch (TimeoutException e) {
            return false;
        }
    }


    // ===== VALIDATION INLINE — TC_02 =====

    /**
     * Chờ text đỏ "Vui lòng chọn phòng trước." xuất hiện ngay dưới nút + Thêm KT.
     * Dùng shortWait (5s) vì text này render tức thì sau khi click.
     */
    public boolean isThongBaoChonPhongHienThi() {
        try {
            shortWait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(lblChonPhongTruoc));
            return true;
        } catch (TimeoutException e) {
            return false;
        }
    }


    public String getThongBaoChonPhong() {
        return shortWait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(lblChonPhongTruoc))
                .getText().trim();
    }


    // ===== VALIDATION INLINE — TC_03, TC_05 =====

    /** Text đỏ lỗi khách thuê trống hiện ngay dưới ô Khách Thuê sau khi click Lưu. */
    public boolean isLoiKhachThueHienThi() {
        try {
            shortWait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(lblLoiKhachThue));
            return true;
        } catch (TimeoutException e) {
            return false;
        }
    }


    public String getLoiKhachThue() {
        return shortWait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(lblLoiKhachThue))
                .getText().trim();
    }


    /** Text đỏ lỗi người đại diện trống hiện ngay bên ô Tên Người Đại Diện sau khi click Lưu. */
    public boolean isLoiNguoiDaiDienHienThi() {
        try {
            shortWait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(lblLoiNguoiDaiDien));
            return true;
        } catch (TimeoutException e) {
            return false;
        }
    }


    public String getLoiNguoiDaiDien() {
        return shortWait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(lblLoiNguoiDaiDien))
                .getText().trim();
    }

    // Text đỏ inline lỗi vượt quá số khách tối đa — TC_04
    private final By lblLoiVuotSoKhach = By.xpath(
            "//*[contains(text(),'Số lượng khách thuê không được vượt quá')]"
    );


    public boolean isLoiVuotSoKhachHienThi() {
        try {
            shortWait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(lblLoiVuotSoKhach));
            return true;
        } catch (TimeoutException e) {
            return false;
        }
    }


    public String getLoiVuotSoKhach() {
        return shortWait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(lblLoiVuotSoKhach))
                .getText().trim();
    }

    // Text đỏ inline lỗi tiền cọc — TC_08, TC_09
    private final By lblLoiTienCoc = By.xpath(
            "//*[contains(text(),'Tiền cọc phải là số') or contains(text(),'Vui lòng nhập lại')]"
    );


    public boolean isLoiTienCocHienThi() {
        try {
            shortWait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(lblLoiTienCoc));
            return true;
        } catch (TimeoutException e) {
            return false;
        }
    }


    public String getLoiTienCoc() {
        return shortWait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(lblLoiTienCoc))
                .getText().trim();
    }


    // Text đỏ inline lỗi điều khoản — TC_10
    private final By lblLoiDieuKhoan = By.xpath(
            "//*[contains(text(),'Điều khoản trống') or contains(text(),'Vui lòng nhập điều khoản')]"
    );


    public boolean isLoiDieuKhoanHienThi() {
        try {
            shortWait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(lblLoiDieuKhoan));
            return true;
        } catch (TimeoutException e) {
            return false;
        }
    }


    public String getLoiDieuKhoan() {
        return shortWait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(lblLoiDieuKhoan))
                .getText().trim();
    }

    // ===== STATUS (modal sau khi click Lưu) =====

    public boolean isStatusDisplayed() {
        return !driver.findElements(modalStatus).isEmpty()
                && driver.findElement(modalStatus).isDisplayed();
    }


    public String getStatusMessage() {
        return wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(lblStatusMsg))
                .getText().trim();
    }

    /**
     * Đóng modal status với xử lý lỗi robust.
     * Không throw exception nếu modal không xuất hiện trong 10 giây.
     */
    public void closeStatusModal() {
        try {
            // Đợi modal status xuất hiện
            wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(modalStatus));

            // Đợi nút "Đóng" có thể click
            WebElement closeBtn = wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnCloseStatus));
            closeBtn.click();

            // Đợi modal biến mất
            wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOfElementLocated(modalStatus));
        } catch (TimeoutException e) {
            // Nếu modal không xuất hiện, có thể dữ liệu đã tồn tại hoặc save thất bại
            System.out.println("⚠️ Modal status không xuất hiện - có thể form save thất bại hoặc không có validation");
            // Không throw exception, tiếp tục test
        }
    }

    /**
     * Kiểm tra xem status modal có xuất hiện không (không throw exception).
     * Dùng để check trước khi assert message.
     */
    public boolean waitForStatusModalWithTimeout(int seconds) {
        try {
            new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(seconds))
                    .until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(modalStatus));
            return true;
        } catch (TimeoutException e) {
            System.out.println("⚠️ Status modal không xuất hiện trong " + seconds + "s");
            return false;
        }
    }

    public void setNgayBatDauBangJS(String value) {
        WebElement input = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(ngayBatDau));

        JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) driver;
        js.executeScript(
                "arguments[0].value = arguments[1];" +
                        "arguments[0].dispatchEvent(new Event('input'));" +
                        "arguments[0].dispatchEvent(new Event('change'));",
                input,
                value
        );
    }

    private final By lblLoiNgayBatDau = By.xpath(
            "//*[contains(normalize-space(),'Vui lòng chọn ngày bắt đầu.')" +
                    " or contains(normalize-space(),'Ngày bắt đầu không được nhỏ hơn ngày hiện tại')]"
    );


    public boolean isLoiNgayBatDauHienThi() {
        try {
            shortWait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(lblLoiNgayBatDau));
            return true;
        } catch (TimeoutException e) {
            return false;
        }
    }


    public String getLoiNgayBatDau() {
        return shortWait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(lblLoiNgayBatDau))
                .getText().trim();
    }

    private final By lblLoiNgayKetThuc = By.xpath(
            "//*[contains(normalize-space(),'Vui lòng chọn ngày kết thúc.')" +
                    " or contains(normalize-space(),'Ngày kết thúc phải lớn hơn ngày bắt đầu')]"
    );


    public boolean isLoiNgayKetThucHienThi() {
        try {
            shortWait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(lblLoiNgayKetThuc));
            return true;
        } catch (TimeoutException e) {
            return false;
        }
    }


    public String getLoiNgayKetThuc() {
        return shortWait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(lblLoiNgayKetThuc))
                .getText().trim();
    }

    // ===== DELETE HỢP ĐỒNG — REFACTORED HELPERS =====

    /**
     * Chờ danh sách hợp đồng hiển thị trước khi thực hiện thao tác xóa.
     */
    public void waitForContractListDisplayed() {
        wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(rowsHopDong));
    }

    /**
     * Mở modal xóa bằng cách click nút xóa hàng đầu tiên và đợi modal hiển thị.
     */
    public void openDeleteModal() {
        clickDeleteFirstRow();
        wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(modalDelete));
    }

    /**
     * Click nút xóa trên hàng đầu tiên (dùng JavaScript để tránh bị che bởi z-index).
     * Hỗ trợ cả icon i.fa-trash và button.btn-delete
     */
    public void clickDeleteFirstRow() {
        // Chờ danh sách hiển thị trước
        wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(rowsHopDong));

        WebElement btn = wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(btnDeleteFirstRow));
        JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) driver;
        js.executeScript("arguments[0].click();", btn);
        try { Thread.sleep(500); } catch (InterruptedException ignored) {}
    }

    /**
     * Click nút "Đồng ý" trên modal xác nhận xóa.
     * Dùng JavaScript để tránh bị che bởi z-index.
     */
    public void clickAgreeDelete() {
        wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(modalDelete));
        WebElement btn = wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(btnConfirmDelete));
        JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) driver;
        js.executeScript("arguments[0].click();", btn);
        try { Thread.sleep(500); } catch (InterruptedException ignored) {}
    }

    /**
     * Click nút "Hủy" trên modal xác nhận xóa.
     * Dùng JavaScript để tránh bị che bởi z-index.
     */
    public void clickCancelDelete() {
        wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(modalDelete));
        WebElement btn = wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(btnCancelDelete));
        JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) driver;
        js.executeScript("arguments[0].click();", btn);
        try { Thread.sleep(500); } catch (InterruptedException ignored) {}
    }

    /**
     * Kiểm tra xem danh sách hợp đồng có hiển thị hay không.
     */
    public boolean isContractListDisplayed() {
        try {
            wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(contractList));
            return true;
        } catch (TimeoutException e) {
            return false;
        }
    }

    /**
     * Kiểm tra nút "Đồng ý" xóa có ở trạng thái enable hay không.
     */
    public boolean isConfirmDeleteButtonEnabled() {
        WebElement btn = wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(btnConfirmDelete));
        return btn.isEnabled();
    }

    /**
     * Kiểm tra nút "Hủy" xóa có ở trạng thái enable hay không.
     */
    public boolean isCancelDeleteButtonEnabled() {
        WebElement btn = wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(btnCancelDelete));
        return btn.isEnabled();
    }

    // ===== UI HELPER METHODS =====

    public boolean isIconXHienThi() {
        try {
            WebDriverWait waitIcon = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(10));

            // Chờ modal Thêm hợp đồng hiển thị
            waitIcon.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.id("contractModal")));

            // Icon X trong modal Thêm hợp đồng là span.close-btn
            By iconX = By.xpath("//div[@id='contractModal']//span[contains(@class,'close-btn') and normalize-space()='×']");

            WebElement x = waitIcon.until(
                    ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(iconX)
            );

            String onclick = x.getAttribute("onclick");

            return x.isDisplayed()
                    && onclick != null
                    && onclick.contains("closeModal");

        } catch (Exception e) {
            return false;
        }
    }


    public boolean isLabelsDayDu() {
        // ← kiểm tra tất cả label bắt buộc hiện diện trên form
        String[] labels = {
                "Mã hợp đồng", "Mã Phòng", "Trạng thái",
                "Khách thuê", "Tên người đại diện",
                "Ngày Bắt Đầu", "Ngày Kết Thúc",
                "Tiền cọc", "Điều khoản"
        };
        for (String label : labels) {
            By loc = By.xpath("//*[contains(normalize-space(text()),'" + label + "')]");
            if (driver.findElements(loc).isEmpty()) return false;
        }
        return true;
    }


    public boolean isMaHopDongEnabled() {
        // ← field mã hợp đồng — thay id nếu khác
        By inputMaHD = By.id("inpMaHD");
        WebElement el = wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(inputMaHD));
        return el.isEnabled() && el.getAttribute("readonly") == null
                && el.getAttribute("disabled") == null;
    }


    public boolean isDdlMaPhongEnabled() {
        WebElement el = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(ddlMaPhong));
        return el.isEnabled();
    }


    public boolean isDdlMaPhongCoOptions() {
        Select select = new Select(driver.findElement(ddlMaPhong));
        return select.getOptions().size() > 1;
    }


    public boolean isBtnThemKTEnabled() {
        WebElement el = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(btnThemKT));
        return el.isEnabled();
    }


    public boolean isTenKhachThueReadOnly() {
        By inputTenKT = By.xpath(
                "//input[contains(@id,'TenKhach') " +
                        "or contains(@name,'TenKhach') " +
                        "or contains(@placeholder,'khách thuê') " +
                        "or contains(@placeholder,'Khách thuê')]"
        );

        WebElement el = wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(inputTenKT));

        String readonly = el.getAttribute("readonly");
        String disabled = el.getAttribute("disabled");

        return readonly != null || disabled != null || !el.isEnabled();
    }


    public boolean isNgayBatDauEnabled() {
        WebElement el = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(ngayBatDau));
        return el.isEnabled();
    }


    public boolean isNgayKetThucEnabled() {
        WebElement el = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(ngayKetThuc));
        return el.isEnabled();
    }


    public boolean isTienCocEnabled() {
        WebElement el = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(inputTienCoc));
        return el.isEnabled();
    }


    public boolean isDieuKhoanEnabled() {
        WebElement el = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(inputDieuKhoan));
        return el.isEnabled();
    }


    public boolean isBtnLuuEnabled() {
        WebElement el = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(btnLuu));
        return el.isEnabled();
    }


    public boolean isBtnHuyEnabled() {
        // ← dùng locator nút Hủy trên form chính (không phải trong confirmModal)
        By btnHuyFormCheck = By.xpath(
                "//button[contains(@class,'btn-cancel') or contains(.,'Hủy')]"
                        + "[not(ancestor::div[@id='confirmModal'])]"
        );
        WebElement el = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(btnHuyFormCheck));
        return el.isEnabled();
    }


    public boolean isBtnThemHopDongEnabled() {
        WebElement el = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(btnThemHopDong));
        return el.isEnabled();
    }


    public boolean isDdlNguoiDaiDienEnabled() {
        WebElement el = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(ddlNguoiDaiDien));
        return el.isEnabled();
    }


    public boolean isDdlNguoiDaiDienCoOptions() {
        Select select = new Select(driver.findElement(ddlNguoiDaiDien));
        return select.getOptions().size() > 1;
    }

    // ================= FIX MAPPING CHO TEST =================

    // UI_01
    public boolean isIconXEnabled() {
        return isIconXHienThi();
    }


    // UI_02
    public boolean isLabelFormThemHopDongDisplayed() {
        String[] labels = {
                "Mã hợp đồng",
                "Mã phòng",
                "Trạng thái",
                "Khách thuê",
                "Tên người đại diện",
                "Ngày bắt đầu",
                "Ngày kết thúc",
                "Tiền cọc",
                "Điều khoản"
        };

        for (String label : labels) {
            By loc = By.xpath("//*[contains(translate(normalize-space(.), " +
                    "'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZĐÁÀẢÃẠĂẮẰẲẴẶÂẤẦẨẪẬÉÈẺẼẸÊẾỀỂỄỆÍÌỈĨỊÓÒỎÕỌÔỐỒỔỖỘƠỚỜỞỠỢÚÙỦŨỤƯỨỪỬỮỰÝỲỶỸỴ', " +
                    "'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzđáàảãạăắằẳẵặâấầẩẫậéèẻẽẹêếềểễệíìỉĩịóòỏõọôốồổỗộơớờởỡợúùủũụưứừửữựýỳỷỹỵ'), " +
                    "'" + label.toLowerCase() + "')]");
            if (driver.findElements(loc).isEmpty()) {
                return false;
            }
        }
        return true;
    }

    // UI_03
    public boolean isMaHopDongDisabled() {
        return !isMaHopDongEnabled();
    }


    // UI_04
    public boolean isDropdownMaPhongEnabled() {
        return isDdlMaPhongEnabled();
    }


    // UI_13
    public boolean isDropdownNguoiDaiDienEnabled() {
        return isDdlNguoiDaiDienEnabled();
    }

    // UI_06
    public boolean isTenKhachThueKhongNhapTrucTiepDuoc(String value) {

        By inputTenKT = By.id("khachThueInput");

        WebElement el = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(inputTenKT));

        String before = el.getAttribute("value");

        try {
            el.click();
            el.clear();
            el.sendKeys(value);
        } catch (Exception e) {
            return true;
        }

        String after = el.getAttribute("value");
        // nếu không đổi → đúng read-only
        return after == null || after.equals(before) || !after.contains(value);
    }

    public int getSoDongDangHienThi() {
        try {
            List<WebElement> rows = driver.findElements(rowsHopDong);
            int count = 0;

            for (WebElement row : rows) {
                try {
                    String text = row.getText().trim();

                    if (row.isDisplayed()
                            && !text.isEmpty()
                            && !text.contains("Không tìm thấy hợp đồng nào phù hợp")) {
                        count++;
                    }
                } catch (StaleElementReferenceException e) {
                    return -1; // bảng đang render lại, cho wait chạy lại
                }
            }

            return count;
        } catch (StaleElementReferenceException e) {
            return -1;
        }
    }

    public void choKetQuaTimKiemTheoMa(String maHD, int soDongMongDoi) {
        WebDriverWait waitSearch = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(15));

        waitSearch.until(d -> {
            int soDong = getSoDongDangHienThi();

            if (soDong == -1) {
                return false; // bảng đang cập nhật, chờ tiếp
            }

            if (soDong != soDongMongDoi) {
                return false;
            }

            if (soDongMongDoi == 0) {
                return true;
            }

            return isMaHDHienThi(maHD);
        });
    }
}

      - ThemHD

package testcase.HopDong;


import common.BaseTest;
import common.Constant;
import common.Utilities;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.Test;
import pageobjects.HopDongPage;
import pageobjects.LoginPage;
import java.lang.Thread;


public class ThemHD extends BaseTest {




    // ------------------------------------------------------------------ //
    //  HELPER: đăng nhập + mở trang hợp đồng
    // ------------------------------------------------------------------ //
    private HopDongPage loginAndOpenHopDong() {
        LoginPage loginPage     = new LoginPage();
        HopDongPage hopDongPage = new HopDongPage();
        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        hopDongPage.open();
        return hopDongPage;
    }




    // ================================================================== //
    //  TC_01 – Thêm hợp đồng thành công                                 //
    // ================================================================== //
    @Test(description = "Thêm hợp đồng thành công")
    public void ThemHD_TC_01() {
        LoginPage loginPage     = new LoginPage();
        HopDongPage hopDongPage = new HopDongPage();




        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        hopDongPage.open();




        String tienCoc    = Utilities.randomTienCoc();
        String dieuKhoan  = Utilities.randomDieuKhoan();
        String ngayBatDau = Utilities.today();
        String ngayKetThuc = Utilities.endDate();




        hopDongPage.clickThemHopDong();
        hopDongPage.selectRandomMaPhong();
        hopDongPage.selectRandomKhachThue();
        hopDongPage.selectRandomNguoiDaiDien();
        hopDongPage.setNgayBatDau(ngayBatDau);
        hopDongPage.setNgayKetThuc(ngayKetThuc);
        hopDongPage.setTienCoc(tienCoc);
        hopDongPage.setDieuKhoan(dieuKhoan);
        hopDongPage.clickLuu();




        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isStatusDisplayed(),
                "Không hiển thị popup trạng thái"
        );
        String message = hopDongPage.getStatusMessage();
        Assert.assertTrue(
                message.contains("Thêm hợp đồng thành công!"),
                "Thông báo không đúng: " + message
        );
    }




    // ================================================================== //
    //  TC_02 – Để trống Mã phòng rồi click "Thêm KT"                   //
    //  Expected: "Vui lòng chọn phòng trước."                           //
    // ================================================================== //
    @Test(description = "Thêm hợp đồng thất bại: để trống Mã phòng")
    public void ThemHD_TC_02() {
        HopDongPage hopDongPage = loginAndOpenHopDong();




        hopDongPage.clickThemHopDong();
        // Không chọn Mã phòng – click thẳng vào Thêm KT
        hopDongPage.clickThemKT();




        // Text đỏ inline xuất hiện NGAY dưới nút + Thêm KT — không qua modal-status




        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isThongBaoChonPhongHienThi(),
                "Không hiển thị thông báo lỗi 'Vui lòng chọn phòng trước.'"
        );
        String message = hopDongPage.getThongBaoChonPhong();
        Assert.assertTrue(
                message.contains("Vui lòng chọn phòng trước."),
                "Thông báo không đúng: " + message
        );
    }




    // ================================================================== //
    //  TC_03 – Để trống khách thuê VÀ người đại diện, nhập đủ còn lại  //
    //  Expected: text đỏ inline ở cả 2 ô sau khi click Lưu             //
    //    - "Tên khách thuê trống. Vui lòng nhập tên khách thuê."        //
    //    - "Vui lòng chọn người đại diện."                              //
    // ================================================================== //
    @Test(description = "Thêm hợp đồng thất bại: để trống khách thuê và người đại diện")
    public void ThemHD_TC_03() {
        HopDongPage hopDongPage = loginAndOpenHopDong();




        hopDongPage.clickThemHopDong();
        hopDongPage.selectRandomMaPhong();
        // Không chọn khách thuê
        // Không chọn người đại diện
        hopDongPage.setNgayBatDau(Utilities.today());
        hopDongPage.setNgayKetThuc(Utilities.endDate());
        hopDongPage.setTienCoc(Utilities.randomTienCoc());
        hopDongPage.setDieuKhoan(Utilities.randomDieuKhoan());
        hopDongPage.clickLuu();




        // Verify lỗi khách thuê — text đỏ inline dưới ô Khách Thuê
        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isLoiKhachThueHienThi(),
                "Không hiển thị lỗi 'Tên khách thuê trống'"
        );
        String msgKT = hopDongPage.getLoiKhachThue();
        Assert.assertTrue(
                msgKT.contains("Tên khách thuê trống. Vui lòng nhập tên khách thuê."),
                "Thông báo lỗi khách thuê không đúng: " + msgKT
        );




        // Verify lỗi người đại diện — text đỏ inline bên ô Tên Người Đại Diện
        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isLoiNguoiDaiDienHienThi(),
                "Không hiển thị lỗi 'Vui lòng chọn người đại diện'"
        );
        String msgNDD = hopDongPage.getLoiNguoiDaiDien();
        Assert.assertTrue(
                msgNDD.contains("Tên người đại diện trống. Vui lòng nhập tên người đại diện."),
                "Thông báo lỗi người đại diện không đúng: " + msgNDD
        );
    }




    // ================================================================== //
    //  TC_04 – Chọn phòng tối đa 2 người, chọn 3 khách thuê rồi Lưu   //
    //  Expected: "Số lượng khách thuê không được vượt quá..."           //
    // ================================================================== //
    @Test(description = "Thêm hợp đồng thất bại: vượt quá số khách tối đa")
    public void ThemHD_TC_04() {
        HopDongPage hopDongPage = loginAndOpenHopDong();




        hopDongPage.clickThemHopDong();
        hopDongPage.selectPhongToiDa2Nguoi();
        hopDongPage.selectKhachThueVoiSoLuong(3);
        hopDongPage.selectRandomNguoiDaiDien();
        hopDongPage.setNgayBatDau(Utilities.today());
        hopDongPage.setNgayKetThuc(Utilities.endDate());
        hopDongPage.setTienCoc(Utilities.randomTienCoc());
        hopDongPage.setDieuKhoan(Utilities.randomDieuKhoan());
        hopDongPage.clickLuu();




        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isLoiVuotSoKhachHienThi(),
                "Không hiển thị lỗi 'Số lượng khách thuê không được vượt quá'"
        );




        String message = hopDongPage.getLoiVuotSoKhach();




        Assert.assertTrue(
                message.contains("Số lượng khách thuê không được vượt quá số lượng khách tối đa của phòng."),
                "Thông báo không đúng: " + message
        );
    }




    // ================================================================== //
    //  TC_05 – Có khách thuê nhưng để trống người đại diện rồi Lưu     //
    //  Expected: "Tên người đại diện trống. Vui lòng nhập tên người đại diện." //
    // ================================================================== //
    @Test(description = "Thêm hợp đồng thất bại: để trống người đại diện")
    public void ThemHD_TC_05() {
        HopDongPage hopDongPage = loginAndOpenHopDong();




        hopDongPage.clickThemHopDong();
        hopDongPage.selectRandomMaPhong();
        hopDongPage.selectRandomKhachThue();
        // Không chọn người đại diện
        hopDongPage.setNgayBatDau(Utilities.today());
        hopDongPage.setNgayKetThuc(Utilities.endDate());
        hopDongPage.setTienCoc(Utilities.randomTienCoc());
        hopDongPage.setDieuKhoan(Utilities.randomDieuKhoan());
        hopDongPage.clickLuu();




        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isLoiNguoiDaiDienHienThi(),
                "Không hiển thị lỗi 'Tên người đại diện trống'"
        );




        String message = hopDongPage.getLoiNguoiDaiDien();




        Assert.assertTrue(
                message.contains("Tên người đại diện trống. Vui lòng nhập tên người đại diện."),
                "Thông báo không đúng: " + message
        );
    }




    // ================================================================== //
    //  TC_06 – Ngày bắt đầu trước ngày hiện tại                        //
    //  Expected: "Ngày bắt đầu không được nhỏ hơn ngày hiện tại."      //
    // ================================================================== //
    @Test(description = "Thêm hợp đồng thất bại: ngày bắt đầu trước ngày hiện tại")
    public void ThemHD_TC_06() {
        HopDongPage hopDongPage = loginAndOpenHopDong();




        String ngayBatDau = java.time.LocalDate.now()
                .minusDays(1)
                .format(java.time.format.DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd"));




        String ngayKetThuc = java.time.LocalDate.now()
                .plusDays(30)
                .format(java.time.format.DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd"));




        hopDongPage.clickThemHopDong();
        hopDongPage.selectRandomMaPhong();
        hopDongPage.selectRandomKhachThue();
        hopDongPage.selectRandomNguoiDaiDien();




        // 👇 QUAN TRỌNG
        hopDongPage.setNgayBatDauBangJS(ngayBatDau);




        hopDongPage.setNgayKetThuc(ngayKetThuc);
        hopDongPage.setTienCoc(Utilities.randomTienCoc());
        hopDongPage.setDieuKhoan(Utilities.randomDieuKhoan());
        hopDongPage.clickLuu();




        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isLoiNgayBatDauHienThi(),
                "Không hiển thị lỗi 'Ngày bắt đầu không được nhỏ hơn ngày hiện tại.'"
        );




        String message = hopDongPage.getLoiNgayBatDau();








        Assert.assertTrue(
                message.contains("Ngày bắt đầu không được nhỏ hơn ngày hiện tại."),
                "Thông báo không đúng: " + message
        );
    }




    // ================================================================== //
    //  TC_07 – Ngày kết thúc trước ngày bắt đầu                        //
    //  Expected: "Ngày kết thúc phải lớn hơn ngày bắt đầu."            //
    // ================================================================== //
    @Test(description = "Thêm hợp đồng thất bại: ngày kết thúc trước ngày bắt đầu")
    public void ThemHD_TC_07() {
        HopDongPage hopDongPage = loginAndOpenHopDong();




        String ngayKetThucSai = java.time.LocalDate.now()
                .minusDays(1)
                .format(java.time.format.DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd"));




        hopDongPage.clickThemHopDong();
        hopDongPage.selectRandomMaPhong();
        hopDongPage.selectRandomKhachThue();
        hopDongPage.selectRandomNguoiDaiDien();
        hopDongPage.setNgayBatDau(Utilities.today());
        hopDongPage.setNgayKetThuc(ngayKetThucSai);
        hopDongPage.setTienCoc(Utilities.randomTienCoc());
        hopDongPage.setDieuKhoan(Utilities.randomDieuKhoan());
        hopDongPage.clickLuu();




        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isLoiNgayKetThucHienThi(),
                "Không hiển thị lỗi 'Ngày kết thúc phải lớn hơn ngày bắt đầu'"
        );




        String message = hopDongPage.getLoiNgayKetThuc();
        Assert.assertTrue(
                message.contains("Ngày kết thúc phải lớn hơn ngày bắt đầu."),
                "Thông báo không đúng: " + message
        );
    }




    // ================================================================== //
    //  TC_08 – Tiền cọc không cho nhập chữ / ký tự đặc biệt             //
    //  Expected: Ô tiền cọc vẫn rỗng                                    //
    // ================================================================== //
    @Test(description = "Thêm hợp đồng thất bại: tiền cọc không cho nhập chữ/ký tự đặc biệt")
    public void ThemHD_TC_08() {
        HopDongPage hopDongPage = loginAndOpenHopDong();

        hopDongPage.clickThemHopDong();
        hopDongPage.setTienCoc("abc!@#");

        String currentValue = hopDongPage.getTienCoc();
        Assert.assertTrue(
                currentValue.isEmpty(),
                "Ô tiền cọc vẫn cho phép nhập chữ/ký tự đặc biệt. Giá trị hiện tại: " + currentValue
        );
    }




    // ================================================================== //
    //  TC_09 – Tiền cọc = 0 hoặc âm                                     //
    //  Expected: "Tiền cọc phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại." //
    // ================================================================== //
    @Test(description = "Thêm hợp đồng thất bại: tiền cọc = 0 hoặc âm")
    public void ThemHD_TC_09() {
        HopDongPage hopDongPage = loginAndOpenHopDong();




        hopDongPage.clickThemHopDong();
        hopDongPage.selectRandomMaPhong();
        hopDongPage.selectRandomKhachThue();
        hopDongPage.selectRandomNguoiDaiDien();
        hopDongPage.setNgayBatDau(Utilities.today());
        hopDongPage.setNgayKetThuc(Utilities.endDate());
        hopDongPage.setTienCoc("-500000");
        hopDongPage.setDieuKhoan(Utilities.randomDieuKhoan());
        hopDongPage.clickLuu();




        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isLoiTienCocHienThi(),
                "Không hiển thị lỗi 'Tiền cọc phải là số'"
        );




        String message = hopDongPage.getLoiTienCoc();




        Assert.assertTrue(
                message.contains("Tiền cọc phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại."),
                "Thông báo không đúng: " + message
        );
    }




    // ================================================================== //
    //  TC_10 – Để trống ô Điều khoản                                    //
    //  Expected: "Điều khoản trống. Vui lòng nhập điều khoản."          //
    // ================================================================== //
    @Test(description = "Thêm hợp đồng thất bại: để trống điều khoản")
    public void ThemHD_TC_10() {
        HopDongPage hopDongPage = loginAndOpenHopDong();




        hopDongPage.clickThemHopDong();
        hopDongPage.selectRandomMaPhong();
        hopDongPage.selectRandomKhachThue();
        hopDongPage.selectRandomNguoiDaiDien();
        hopDongPage.setNgayBatDau(Utilities.today());
        hopDongPage.setNgayKetThuc(Utilities.endDate());
        hopDongPage.setTienCoc(Utilities.randomTienCoc());
        hopDongPage.setDieuKhoan("");
        hopDongPage.clickLuu();




        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isLoiDieuKhoanHienThi(),
                "Không hiển thị lỗi 'Điều khoản trống'"
        );




        String message = hopDongPage.getLoiDieuKhoan();




        Assert.assertTrue(
                message.contains("Điều khoản trống. Vui lòng nhập điều khoản."),
                "Thông báo không đúng: " + message
        );
    }




    // ================================================================== //
    //  TC_11 – Click "Hủy" trên form → popup → Click "Xác nhận"         //
    //  Expected: Đóng form, không lưu dữ liệu đã nhập                   //
    // ================================================================== //
    @Test(description = "Thêm hợp đồng thất bại: hủy form bằng cách click Hủy rồi xác nhận")
    public void ThemHD_TC_11() {
        HopDongPage hopDongPage = loginAndOpenHopDong();

        // Bước 1: Nhập liệu vào form Thêm hợp đồng
        hopDongPage.clickThemHopDong();
        hopDongPage.selectRandomMaPhong();
        hopDongPage.selectRandomKhachThue();
        hopDongPage.selectRandomNguoiDaiDien();
        hopDongPage.setNgayBatDau(Utilities.today());
        hopDongPage.setNgayKetThuc(Utilities.endDate());
        hopDongPage.setTienCoc(Utilities.randomTienCoc());
        hopDongPage.setDieuKhoan(Utilities.randomDieuKhoan());

        // Bước 2: Click nút "Hủy" → hiện popup "Bạn có chắc chắn muốn hủy?"
        hopDongPage.clickHuyForm();

        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isPopupXacNhanHuyHienThi(),
                "Không hiển thị popup xác nhận hủy 'Bạn có chắc chắn muốn hủy?'"
        );

        // Bước 3: Click "Xác nhận" trên popup → form phải đóng
        hopDongPage.clickXacNhanHuyPopup();

        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isFormThemHopDongDaDong(),
                "Form Thêm hợp đồng vẫn còn hiển thị sau khi xác nhận hủy"
        );
    }




    // ================================================================== //
    //  TC_12 – Click "Hủy" trên form → popup → Click "Hủy" trên popup   //
    //  Expected: Đóng popup, giữ nguyên form và dữ liệu đang nhập        //
    // ================================================================== //
    @Test(description = "Thêm hợp đồng: hủy popup xác nhận → form vẫn mở, dữ liệu không mất")
    public void ThemHD_TC_12() {
        HopDongPage hopDongPage = loginAndOpenHopDong();

        // Bước 1: Nhập liệu vào form Thêm hợp đồng
        hopDongPage.clickThemHopDong();
        hopDongPage.selectRandomMaPhong();
        hopDongPage.selectRandomKhachThue();
        hopDongPage.selectRandomNguoiDaiDien();
        hopDongPage.setNgayBatDau(Utilities.today());
        hopDongPage.setNgayKetThuc(Utilities.endDate());
        String tienCocDaNhap = Utilities.randomTienCoc();
        hopDongPage.setTienCoc(tienCocDaNhap);
        hopDongPage.setDieuKhoan(Utilities.randomDieuKhoan());

        // Bước 2: Click nút "Hủy" trên form → hiện popup "Bạn có chắc chắn muốn hủy?"
        hopDongPage.clickHuyForm();

        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isPopupXacNhanHuyHienThi(),
                "Không hiển thị popup xác nhận hủy 'Bạn có chắc chắn muốn hủy?'"
        );

        // Bước 3: Click "Hủy" trên popup → popup đóng, form vẫn còn hiển thị
        hopDongPage.clickHuyTrenPopup();

        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isFormThemHopDongVanHienThi(),
                "Form Thêm hợp đồng đã bị đóng sau khi click Hủy trên popup — dữ liệu bị mất"
        );

        // Verify dữ liệu vẫn còn trong form (kiểm tra trường tiền cọc)
        String tienCocHienTai = hopDongPage.getTienCoc();
        Assert.assertEquals(
                tienCocHienTai, tienCocDaNhap,
                "Dữ liệu tiền cọc bị mất sau khi click Hủy trên popup. Kỳ vọng: "
                        + tienCocDaNhap + " — Thực tế: " + tienCocHienTai
        );
    }




    // ================================================================== //
    //  TC_13 – Để trống ngày bắt đầu                                     //
    //  Expected: "Vui lòng chọn ngày bắt đầu."                           //
    // ================================================================== //
    @Test(description = " Thêm hợp đồng thất bại: để trống ngày bắt đầu")
    public void ThemHD_TC_13() {
        HopDongPage hopDongPage = loginAndOpenHopDong();


        hopDongPage.clickThemHopDong();
        hopDongPage.selectRandomMaPhong();
        hopDongPage.selectRandomKhachThue();
        hopDongPage.selectRandomNguoiDaiDien();




        // hopDongPage.setNgayBatDau(Utilities.today());


        hopDongPage.setNgayKetThuc(Utilities.endDate());
        hopDongPage.setTienCoc(Utilities.randomTienCoc());
        hopDongPage.setDieuKhoan(Utilities.randomDieuKhoan());
        hopDongPage.clickLuu();


        // Verify hiển thị lỗi
        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isLoiNgayBatDauHienThi(),
                "Không hiển thị lỗi 'Ngày bắt đầu trống'"
        );


        // Lấy message
        String message = hopDongPage.getLoiNgayBatDau();


        Assert.assertTrue(
                message.contains("Vui lòng chọn ngày bắt đầu."),
                "Thông báo không đúng: " + message
        );
    }
    // ================================================================== //
    //  TC_14 – Để trống ngày kết thúc                                    //
    //  Expected: "Vui lòng chọn ngày kết thúc."                          //
    // ================================================================== //
    @Test(description = "Thêm hợp đồng thất bại: để trống ngày kết thúc")
    public void ThemHD_TC_14() {
        HopDongPage hopDongPage = loginAndOpenHopDong();


        hopDongPage.clickThemHopDong();
        hopDongPage.selectRandomMaPhong();
        hopDongPage.selectRandomKhachThue();
        hopDongPage.selectRandomNguoiDaiDien();


        hopDongPage.setNgayBatDau(Utilities.today());




        // hopDongPage.setNgayKetThuc(Utilities.endDate());


        hopDongPage.setTienCoc(Utilities.randomTienCoc());
        hopDongPage.setDieuKhoan(Utilities.randomDieuKhoan());
        hopDongPage.clickLuu();


        // Verify hiển thị lỗi
        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isLoiNgayKetThucHienThi(),
                "Không hiển thị lỗi 'Ngày kết thúc trống'"
        );


        // Lấy message
        String message = hopDongPage.getLoiNgayKetThuc();


        Assert.assertTrue(
                message.contains("Vui lòng chọn ngày kết thúc."),
                "Thông báo không đúng: " + message
        );
    }





    // ================================================================== //
    //  TC_15 – Nếu tiền cọc trống → Thông báo “Tiền cọc phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại.” //
    // ================================================================== //
    @Test(description = " Thêm hợp đồng thất bại: để trống tiền cọc")
    public void ThemHD_TC_15() {
        HopDongPage hopDongPage = loginAndOpenHopDong();


        hopDongPage.clickThemHopDong();
        hopDongPage.selectRandomMaPhong();
        hopDongPage.selectRandomKhachThue();
        hopDongPage.selectRandomNguoiDaiDien();
        hopDongPage.setNgayBatDau(Utilities.today());
        hopDongPage.setNgayKetThuc(Utilities.endDate());
        hopDongPage.setTienCoc("");
        hopDongPage.setDieuKhoan(Utilities.randomDieuKhoan());
        hopDongPage.clickLuu();


        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isLoiTienCocHienThi(),
                "Không hiển thị lỗi 'Tiền cọc phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại.'"
        );


        String message = hopDongPage.getLoiTienCoc();


        Assert.assertTrue(
                message.contains("Tiền cọc phải là số và lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại."),
                "Thông báo không đúng: " + message
        );
    }


    // =========================================================================
    // ======================== NHÓM TEST CASE GUI =============================
    // =========================================================================


    // ThemHD_UI_01: Kiểm tra icon X
    @Test(description = "ThemHD_UI_01 - Kiểm tra icon X")
    public void ThemHD_UI_01() {
        HopDongPage hopDongPage = loginAndOpenHopDong();


        hopDongPage.clickThemHopDong();


        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isIconXEnabled(),
                "LỖI: Icon X đang bị disable."
        );
    }


    // ThemHD_UI_02: Kiểm tra các Label trên form Thêm hợp đồng
    @Test(description = "ThemHD_UI_02 - Kiểm tra các label trên form Thêm hợp đồng")
    public void ThemHD_UI_02() {
        HopDongPage hopDongPage = loginAndOpenHopDong();


        hopDongPage.clickThemHopDong();


        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isLabelFormThemHopDongDisplayed(),
                "LỖI: Các label trên form Thêm hợp đồng không hiển thị đầy đủ."
        );
    }


    // ThemHD_UI_03: Kiểm tra textbox Mã hợp đồng
    @Test(description = "ThemHD_UI_03 - Kiểm tra textbox Mã hợp đồng")
    public void ThemHD_UI_03() {
        HopDongPage hopDongPage = loginAndOpenHopDong();


        hopDongPage.clickThemHopDong();


        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isMaHopDongDisabled(),
                "LỖI: Textbox Mã hợp đồng không bị disable."
        );
    }


    // ThemHD_UI_04: Kiểm tra dropdown Mã phòng
    @Test(description = "ThemHD_UI_04 - Kiểm tra dropdown Mã phòng")
    public void ThemHD_UI_04() {
        HopDongPage hopDongPage = loginAndOpenHopDong();


        hopDongPage.clickThemHopDong();


        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isDropdownMaPhongEnabled(),
                "LỖI: Dropdown Mã phòng đang bị disable."
        );
    }


    // ThemHD_UI_05: Kiểm tra nút Thêm KT
    @Test(description = "ThemHD_UI_05 - Kiểm tra nút Thêm KT")
    public void ThemHD_UI_05() {
        HopDongPage hopDongPage = loginAndOpenHopDong();


        hopDongPage.clickThemHopDong();


        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isBtnThemKTEnabled(),
                "LỖI: Nút Thêm KT đang bị disable."
        );
    }


    // ThemHD_UI_06: Kiểm tra textbox Tên khách thuê
    @Test(description = "ThemHD_UI_06 - Kiểm tra textbox Tên khách thuê")
    public void ThemHD_UI_06() {
        HopDongPage hopDongPage = loginAndOpenHopDong();


        hopDongPage.clickThemHopDong();


        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isTenKhachThueKhongNhapTrucTiepDuoc("Nguyen Van A"),
                "LỖI: Textbox Tên khách thuê vẫn cho nhập dữ liệu trực tiếp."
        );
    }


    // ThemHD_UI_07: Kiểm tra DatePicker Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc
    @Test(description = "ThemHD_UI_07 - Kiểm tra DatePicker Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc")
    public void ThemHD_UI_07() {
        HopDongPage hopDongPage = loginAndOpenHopDong();


        hopDongPage.clickThemHopDong();


        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isNgayBatDauEnabled() && hopDongPage.isNgayKetThucEnabled(),
                "LỖI: DatePicker Ngày bắt đầu hoặc Ngày kết thúc đang bị disable."
        );
    }


    // ThemHD_UI_08: Kiểm tra textbox Tiền cọc
    @Test(description = "ThemHD_UI_08 - Kiểm tra textbox Tiền cọc")
    public void ThemHD_UI_08() {
        HopDongPage hopDongPage = loginAndOpenHopDong();


        hopDongPage.clickThemHopDong();


        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isTienCocEnabled(),
                "LỖI: Textbox Tiền cọc đang bị disable."
        );
    }


    // ThemHD_UI_09: Kiểm tra textbox Điều khoản
    @Test(description = "ThemHD_UI_09 - Kiểm tra textbox Điều khoản")
    public void ThemHD_UI_09() {
        HopDongPage hopDongPage = loginAndOpenHopDong();


        hopDongPage.clickThemHopDong();


        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isDieuKhoanEnabled(),
                "LỖI: Textbox Điều khoản đang bị disable."
        );
    }


    // ThemHD_UI_10: Kiểm tra nút Lưu
    @Test(description = "ThemHD_UI_10 - Kiểm tra nút Lưu")
    public void ThemHD_UI_10() {
        HopDongPage hopDongPage = loginAndOpenHopDong();


        hopDongPage.clickThemHopDong();


        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isBtnLuuEnabled(),
                "LỖI: Nút Lưu đang bị disable."
        );
    }


    // ThemHD_UI_11: Kiểm tra nút Hủy
    @Test(description = "ThemHD_UI_11 - Kiểm tra nút Hủy")
    public void ThemHD_UI_11() {
        HopDongPage hopDongPage = loginAndOpenHopDong();


        hopDongPage.clickThemHopDong();


        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isBtnHuyEnabled(),
                "LỖI: Nút Hủy đang bị disable."
        );
    }


    // ThemHD_UI_12: Kiểm tra nút Thêm hợp đồng
    @Test(description = "ThemHD_UI_12 - Kiểm tra nút Thêm hợp đồng")
    public void ThemHD_UI_12() {
        HopDongPage hopDongPage = loginAndOpenHopDong();


        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isBtnThemHopDongEnabled(),
                "LỖI: Nút Thêm hợp đồng đang bị disable."
        );
    }


    // ThemHD_UI_13: Kiểm tra dropdown Tên người đại diện
    @Test(description = "ThemHD_UI_13 - Kiểm tra dropdown Tên người đại diện")
    public void ThemHD_UI_13() {
        HopDongPage hopDongPage = loginAndOpenHopDong();


        hopDongPage.clickThemHopDong();


        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isDropdownNguoiDaiDienEnabled(),
                "LỖI: Dropdown Tên người đại diện đang bị disable."
        );
    }


}

      - TimHD

package testcase.HopDong;

import common.BaseTest;
import common.Constant;
import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.Test;
import pageobjects.HopDongPage;
import pageobjects.LoginPage;

import java.time.Duration;

public class TimHD extends BaseTest {

    private static final String MA_TON_TAI       = "HD0023";
    private static final String MA_KHONG_TON_TAI = "HD9999";

    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    // TimHD_TC_01 — Tìm kiếm theo mã hợp đồng chính xác
    // Input  : HD0001 (tồn tại trong DB)
    // Expect : Bảng lọc chỉ hiển thị đúng 1 dòng có mã HD0001
    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    @Test(description = "Tìm kiếm hợp đồng thành công")
    public void TimHD_TC_01() {
        LoginPage loginPage     = new LoginPage();
        HopDongPage hopDongPage = new HopDongPage();

        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        hopDongPage.open();

        hopDongPage.nhapTimKiem(MA_TON_TAI);

        hopDongPage.choKetQuaTimKiemTheoMa(MA_TON_TAI, 1);

        Assert.assertEquals(
                hopDongPage.getSoDongDangHienThi(), 1,
                "Sau khi lọc theo [" + MA_TON_TAI + "] phải chỉ còn 1 dòng."
        );

        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isMaHDHienThi(MA_TON_TAI),
                "Mã hợp đồng [" + MA_TON_TAI + "] phải xuất hiện trong kết quả."
        );
    }
    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    // TimHD_TC_02 — Tìm kiếm theo mã hợp đồng KHÔNG tồn tại
    // Input  : HD9999 (không có trong DB)
    // Expect : Hiển thị thông báo đỏ + bảng không có dòng dữ liệu
    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    @Test(description = "Tìm kiếm hợp đồng thất bại")
    public void TimHD_TC_02() {
        LoginPage loginPage     = new LoginPage();
        HopDongPage hopDongPage = new HopDongPage();

        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        hopDongPage.open();
        hopDongPage.nhapTimKiem(MA_KHONG_TON_TAI);

        Assert.assertTrue(
                hopDongPage.isThongBaoKhongTimThayHienThi(),
                "Phải hiển thị thông báo 'Không tìm thấy hợp đồng nào phù hợp.'"
        );
        Assert.assertEquals(
                hopDongPage.getThongBaoKhongTimThay(),
                "Không tìm thấy hợp đồng nào phù hợp.",
                "Nội dung thông báo không đúng."
        );
        Assert.assertEquals(
                hopDongPage.getSoDongHienThi(), 0,
                "Bảng phải không có dòng dữ liệu nào."
        );
    }

    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    // HOPDONG_TC_01 — Hiển thị trang Hợp Đồng
    // Bước : Đăng nhập → click menu "Hợp Đồng"
    // Expect: URL đúng, tiêu đề đúng, bảng hiển thị
    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    @Test(description = "Hiển thị trang Hợp Đồng")
    public void HOPDONG_TC_01_HienThiTrangHopDong() {
        WebDriver driver = Constant.WEBDRIVER;
        WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(10));

        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);

        By menuHopDong = By.xpath(
                "//nav//a[contains(normalize-space(),'Hợp Đồng') or contains(normalize-space(),'Hợp đồng')]"
        );
        wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(menuHopDong)).click();
        wait.until(ExpectedConditions.urlContains("Hop_dong"));

        Assert.assertTrue(
                driver.getCurrentUrl().contains("Hop_dong"),
                "URL phải chứa 'Hop_dong'. URL hiện tại: " + driver.getCurrentUrl()
        );

        By titleLocator = By.xpath("//*[contains(normalize-space(),'Quản lý hợp đồng')]");
        Assert.assertTrue(
                wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(titleLocator)).isDisplayed(),
                "Tiêu đề 'Quản lý hợp đồng' phải hiển thị trên trang."
        );

        By tableLocator = By.id("contractContainer");
        Assert.assertTrue(
                wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(tableLocator)).isDisplayed(),
                "Bảng hợp đồng (contractContainer) phải hiển thị."
        );
    }

    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    // HOPDONG_TC_02 — Click nút "Thêm hợp đồng" → Modal mở
    // Bước : Vào trang HĐ → click nút "Thêm hợp đồng"
    // Expect: Modal #contractModal hiển thị, tiêu đề đúng
    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    @Test(description = "Click nút Thêm hợp đồng → Modal hiển thị")
    public void HOPDONG_TC_02_ClickNutThemHopDong_ModalHienThi() {
        WebDriver driver = Constant.WEBDRIVER;
        WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(10));

        LoginPage loginPage     = new LoginPage();
        HopDongPage hopDongPage = new HopDongPage();

        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        hopDongPage.open();

        wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(By.cssSelector("button.btn-add"))).click();

        WebElement modalEl = wait.until(
                ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.id("contractModal"))
        );
        Assert.assertTrue(
                modalEl.isDisplayed(),
                "Modal 'Thêm hợp đồng' (#contractModal) phải hiển thị sau khi click nút."
        );

        By modalTitle = By.xpath(
                "//div[@id='contractModal']//*[contains(normalize-space(),'Thêm hợp đồng')]"
        );
        Assert.assertTrue(
                wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(modalTitle)).isDisplayed(),
                "Tiêu đề 'Thêm hợp đồng' trong modal phải hiển thị."
        );
    }

    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    // HOPDONG_TC_03 — Click icon Xóa → Popup xác nhận xóa mở
    // Bước : Vào trang HĐ → click icon xóa dòng đầu tiên
    // Expect: Modal #modal-delete hiển thị, nội dung xác nhận đúng
    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    @Test(description = "Click icon Xóa → Popup xác nhận hiển thị")
    public void HOPDONG_TC_03_ClickIconXoa_PopupXacNhanHienThi() {
        WebDriver driver = Constant.WEBDRIVER;
        WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(10));

        LoginPage loginPage     = new LoginPage();
        HopDongPage hopDongPage = new HopDongPage();

        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        hopDongPage.open();

        By firstRow = By.xpath("//tbody[@id='contractContainer']/tr[1]");
        wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(firstRow));

        By btnXoa = By.xpath(
                "//tbody[@id='contractContainer']/tr[1]//button[" +
                        ".//*[contains(@class,'fa-trash')] " +
                        "or contains(@class,'btn-delete') " +
                        "or contains(@onclick,'delete') " +
                        "or contains(@onclick,'xoa')]"
        );
        wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnXoa)).click();

        WebElement modalEl = wait.until(
                ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.id("modal-delete"))
        );
        Assert.assertTrue(
                modalEl.isDisplayed(),
                "Popup xác nhận xóa (#modal-delete) phải hiển thị sau khi click icon xóa."
        );

        By txtXacNhan = By.xpath(
                "//div[@id='modal-delete']//*[contains(normalize-space(),'Bạn có chắc chắn muốn xóa')]"
        );
        Assert.assertTrue(
                wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(txtXacNhan)).isDisplayed(),
                "Nội dung xác nhận xóa phải hiển thị trong popup."
        );
    }

    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    // HOPDONG_UI_01 — Kiểm tra bảng [Hợp đồng] hiển thị đúng
    // Bước : Vào trang Hợp Đồng
    // Expect: Bảng contractContainer hiển thị, đủ header cột,
    //         navbar + logo hiển thị, menu active đúng
    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    @Test(description = "Check GUI - Bảng Hợp đồng hiển thị đúng")
    public void HOPDONG_UI_01_BangHopDong() {
        WebDriver driver = Constant.WEBDRIVER;
        WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(10));

        LoginPage loginPage     = new LoginPage();
        HopDongPage hopDongPage = new HopDongPage();

        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        hopDongPage.open();

        // Navbar hiển thị
        Assert.assertTrue(
                wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(
                        By.cssSelector("header.navbar"))).isDisplayed(),
                "Navbar phải hiển thị."
        );

        // Logo hiển thị
        Assert.assertTrue(
                wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(
                        By.cssSelector("header .logo"))).isDisplayed(),
                "Logo 'QUẢN LÝ PHÒNG TRỌ' phải hiển thị trên navbar."
        );

        // Menu "Hợp Đồng" đang active
        By menuActive = By.xpath(
                "//nav//a[contains(@class,'active') and " +
                        "(contains(normalize-space(),'Hợp Đồng') or contains(normalize-space(),'Hợp đồng'))]"
        );
        Assert.assertFalse(
                driver.findElements(menuActive).isEmpty(),
                "Menu 'Hợp Đồng' phải đang ở trạng thái active."
        );

        // Bảng hợp đồng hiển thị
        Assert.assertTrue(
                wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(
                        By.id("contractContainer"))).isDisplayed(),
                "Bảng hợp đồng (contractContainer) phải hiển thị."
        );

        // Đủ header cột bảng
        String[] headers = {"Mã HĐ", "Mã Phòng", "Đại diện", "Số điện thoại",
                "Ngày BĐ", "Ngày KT", "Trạng thái", "Hành động"};
        for (String header : headers) {
            By headerLocator = By.xpath(
                    "//thead//th[contains(normalize-space(),'" + header + "')]"
            );
            Assert.assertFalse(
                    driver.findElements(headerLocator).isEmpty(),
                    "Header cột '" + header + "' phải hiển thị trong bảng."
            );
        }
    }

    // ════════════════════════════════════════════════════════════
// HOPDONG_UI_02 — Kiểm tra popup Chi tiết hợp đồng
// Bước : Vào trang HĐ → click vào dòng hợp đồng đầu tiên
// Expect: Popup chi tiết hiển thị đúng các thông tin:
//         Mã HĐ, Mã Phòng, Tiền Cọc, Ngày BĐ, Ngày KT,
//         Danh sách khách thuê
// ════════════════════════════════════════════════════════════
    @Test(description = "Check GUI - Popup Chi tiết hợp đồng")
    public void HOPDONG_UI_02_LinkChiTietBanGhi() {
        WebDriver driver = Constant.WEBDRIVER;
        WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(10));

        LoginPage loginPage     = new LoginPage();
        HopDongPage hopDongPage = new HopDongPage();

        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        hopDongPage.open();

        // Chờ có ít nhất 1 dòng trong bảng
        By firstRow = By.xpath("//tbody[@id='contractContainer']/tr[1]");
        wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(firstRow));

        // Lấy mã HĐ của dòng đầu tiên để verify trong popup
        String maHD = driver.findElement(
                By.xpath("//tbody[@id='contractContainer']/tr[1]/td[1]")
        ).getText().trim();

        // Click vào dòng hợp đồng đầu tiên để mở popup chi tiết
        wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(firstRow)).click();

        // ── 1. Popup chi tiết hiển thị ───────────────────────
        // Popup có thể là modal với id chứa 'detail', 'chiTiet', 'contractDetail'...
        By popupChiTiet = By.xpath(
                "//*[contains(@id,'detail') or contains(@id,'chiTiet') " +
                        "or contains(@id,'contractDetail') or contains(@id,'hopDongChiTiet')]" +
                        "[contains(@class,'modal') or contains(@class,'popup') " +
                        "or contains(@class,'dialog')]"
        );
        WebElement popupEl = wait.until(
                ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(popupChiTiet)
        );
        Assert.assertTrue(
                popupEl.isDisplayed(),
                "Popup chi tiết hợp đồng phải hiển thị sau khi click vào dòng."
        );

        // ── 2. Tiêu đề popup "Chi tiết hợp đồng" ────────────
        By titlePopup = By.xpath(
                "//*[contains(normalize-space(),'Chi tiết hợp đồng') " +
                        "or contains(normalize-space(),'Chi Tiết Hợp Đồng')]"
        );
        Assert.assertTrue(
                wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(titlePopup)).isDisplayed(),
                "Tiêu đề 'Chi tiết hợp đồng' phải hiển thị trong popup."
        );

        // ── 3. Mã HĐ hiển thị đúng trong popup ──────────────
        By maHDPopup = By.xpath(
                "//*[contains(normalize-space(),'Mã HĐ') or contains(normalize-space(),'Mã hợp đồng')]"
                        + "/following-sibling::* | "
                        + "//*[contains(normalize-space(),'" + maHD + "')]"
        );
        Assert.assertFalse(
                driver.findElements(maHDPopup).isEmpty(),
                "Mã HĐ [" + maHD + "] phải hiển thị trong popup chi tiết."
        );

        // ── 4. Thông tin Mã Phòng hiển thị ───────────────────
        By maPhong = By.xpath(
                "//*[contains(normalize-space(),'MÃ PHÒNG') " +
                        "or contains(normalize-space(),'Mã Phòng') " +
                        "or contains(normalize-space(),'Mã phòng')]"
        );
        Assert.assertTrue(
                wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(maPhong)).isDisplayed(),
                "Thông tin 'Mã Phòng' phải hiển thị trong popup."
        );

        // ── 5. Thông tin Tiền Cọc hiển thị ───────────────────
        By tienCoc = By.xpath(
                "//*[contains(normalize-space(),'TIỀN CỌC') " +
                        "or contains(normalize-space(),'Tiền Cọc') " +
                        "or contains(normalize-space(),'Tiền cọc')]"
        );
        Assert.assertTrue(
                wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(tienCoc)).isDisplayed(),
                "Thông tin 'Tiền Cọc' phải hiển thị trong popup."
        );

        // ── 6. Ngày Bắt Đầu hiển thị ─────────────────────────
        By ngayBD = By.xpath(
                "//*[contains(normalize-space(),'NGÀY BẮT ĐẦU') " +
                        "or contains(normalize-space(),'Ngày Bắt Đầu') " +
                        "or contains(normalize-space(),'Ngày bắt đầu')]"
        );
        Assert.assertTrue(
                wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(ngayBD)).isDisplayed(),
                "Thông tin 'Ngày Bắt Đầu' phải hiển thị trong popup."
        );

        // ── 7. Ngày Kết Thúc hiển thị ────────────────────────
        By ngayKT = By.xpath(
                "//*[contains(normalize-space(),'NGÀY KẾT THÚC') " +
                        "or contains(normalize-space(),'Ngày Kết Thúc') " +
                        "or contains(normalize-space(),'Ngày kết thúc')]"
        );
        Assert.assertTrue(
                wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(ngayKT)).isDisplayed(),
                "Thông tin 'Ngày Kết Thúc' phải hiển thị trong popup."
        );

        // ── 8. Danh sách khách thuê hiển thị ─────────────────
        By danhSachKhachThue = By.xpath(
                "//*[contains(normalize-space(),'DANH SÁCH KHÁCH THUÊ') " +
                        "or contains(normalize-space(),'Danh sách khách thuê') " +
                        "or contains(normalize-space(),'Danh Sách Khách Thuê')]"
        );
        Assert.assertTrue(
                wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(danhSachKhachThue)).isDisplayed(),
                "Mục 'Danh sách khách thuê' phải hiển thị trong popup."
        );

        // ── 9. Nút đóng popup (X) hiển thị và enabled ────────
        By btnDong = By.xpath(
                "//*[contains(@id,'detail') or contains(@id,'chiTiet') " +
                        "or contains(@id,'contractDetail')]//" +
                        "*[contains(@class,'close') or contains(@class,'btn-close') " +
                        "or @data-dismiss='modal' or contains(@onclick,'close')]"
        );
        WebElement btnDongEl = wait.until(
                ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(btnDong)
        );
        Assert.assertTrue(btnDongEl.isDisplayed(), "Nút đóng (X) popup phải hiển thị.");
        Assert.assertTrue(btnDongEl.isEnabled(),   "Nút đóng (X) popup phải enabled.");
    }
    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    // HOPDONG_UI_03 — Kiểm tra ô nhập liệu [Tìm kiếm]
    // Bước : Vào trang HĐ → click vào ô tìm kiếm
    // Expect: Ô tìm kiếm visible, enabled, nhận focus khi click
    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    @Test(description = "Check GUI - Ô nhập liệu Tìm kiếm")
    public void HOPDONG_UI_03_OTimKiem() {
        WebDriver driver = Constant.WEBDRIVER;
        WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(10));

        LoginPage loginPage     = new LoginPage();
        HopDongPage hopDongPage = new HopDongPage();

        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        hopDongPage.open();

        By searchBox = By.id("searchInput");
        WebElement searchEl = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(searchBox));

        // Kiểm tra hiển thị và enabled
        Assert.assertTrue(searchEl.isDisplayed(), "Ô tìm kiếm phải hiển thị.");
        Assert.assertTrue(searchEl.isEnabled(),   "Ô tìm kiếm phải enabled.");

        // Click vào ô tìm kiếm và kiểm tra nhận focus
        searchEl.click();
        WebElement focused = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(searchBox));
        Assert.assertTrue(focused.isDisplayed(), "Ô tìm kiếm vẫn phải hiển thị sau khi click.");

        // Kiểm tra placeholder (nếu có)
        String placeholder = searchEl.getAttribute("placeholder");
        if (placeholder != null && !placeholder.isEmpty()) {
            Assert.assertFalse(
                    placeholder.isEmpty(),
                    "Placeholder của ô tìm kiếm phải có nội dung."
            );
        }
    }

    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    // HOPDONG_UI_04 — Kiểm tra nút [Thêm hợp đồng]
    // Bước : Vào trang HĐ → click nút "Thêm hợp đồng"
    // Expect: Nút visible, enabled, click mở modal thêm
    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    @Test(description = "Check GUI - Button Thêm hợp đồng")
    public void HOPDONG_UI_04_NutThemHopDong() {
        WebDriver driver = Constant.WEBDRIVER;
        WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(10));

        LoginPage loginPage     = new LoginPage();
        HopDongPage hopDongPage = new HopDongPage();

        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        hopDongPage.open();

        By btnThem = By.cssSelector("button.btn-add");
        WebElement btnThemEl = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(btnThem));

        // Kiểm tra visible + enabled trước khi click
        Assert.assertTrue(btnThemEl.isDisplayed(), "Nút 'Thêm hợp đồng' phải hiển thị.");
        Assert.assertTrue(btnThemEl.isEnabled(),   "Nút 'Thêm hợp đồng' phải enabled.");

        // Click nút và kiểm tra modal mở ra
        wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(btnThem)).click();

        WebElement modalEl = wait.until(
                ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.id("contractModal"))
        );
        Assert.assertTrue(
                modalEl.isDisplayed(),
                "Sau khi click nút 'Thêm hợp đồng', modal phải hiển thị."
        );
    }

    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    // HOPDONG_UI_05 — Kiểm tra icon [Xóa]
    // Bước : Vào trang HĐ → click icon xóa dòng đầu tiên
    // Expect: Icon visible, enabled, click mở popup xác nhận xóa
    // ════════════════════════════════════════════════════════════
    @Test(description = "Check GUI - Icon Xóa hợp đồng")
    public void HOPDONG_UI_05_IconXoa() {
        WebDriver driver = Constant.WEBDRIVER;
        WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(10));

        LoginPage loginPage     = new LoginPage();
        HopDongPage hopDongPage = new HopDongPage();

        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        hopDongPage.open();

        // Chờ có ít nhất 1 dòng trong bảng
        By firstRow = By.xpath("//tbody[@id='contractContainer']/tr[1]");
        wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(firstRow));

        By iconXoa = By.xpath(
                "//tbody[@id='contractContainer']/tr[1]//button[" +
                        ".//*[contains(@class,'fa-trash')] " +
                        "or contains(@class,'btn-delete') " +
                        "or contains(@onclick,'delete') " +
                        "or contains(@onclick,'xoa')]"
        );
        WebElement iconEl = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(iconXoa));

        // Kiểm tra visible + enabled trước khi click
        Assert.assertTrue(iconEl.isDisplayed(), "Icon xóa của dòng đầu tiên phải hiển thị.");
        Assert.assertTrue(iconEl.isEnabled(),   "Icon xóa của dòng đầu tiên phải enabled.");

        // Click icon và kiểm tra popup xác nhận mở
        wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(iconXoa)).click();

        WebElement popupEl = wait.until(
                ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.id("modal-delete"))
        );
        Assert.assertTrue(
                popupEl.isDisplayed(),
                "Sau khi click icon xóa, popup xác nhận (#modal-delete) phải hiển thị."
        );
    }
}

      - XoaHD

package testcase.HopDong;

import common.BaseTest;
import common.Constant;
import common.Utilities;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.Test;
import pageobjects.HopDongPage;
import pageobjects.LoginPage;


public class XoaHD extends BaseTest {

    @Test(description = "Xoa hop dong thanh cong")
    public void XoaHD_TC_01() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        HopDongPage hopDongPage = new HopDongPage();

        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        hopDongPage.open();

        // Dam bao co hop dong trong danh sach
        prepareData(hopDongPage);

        // 1. Click nut xoa dong dau tien
        hopDongPage.clickDeleteFirstRow();

        // 2. Click "Dong y" tren popup xac nhan
        hopDongPage.clickAgreeDelete();

        // Kiem tra: Thong bao xoa thanh cong
        try { Thread.sleep(1000); } catch (InterruptedException ignored) {}

        if (hopDongPage.waitForStatusModalWithTimeout(5)) {
            Assert.assertEquals(
                    hopDongPage.getStatusMessage(),
                    "Xóa hợp đồng thành công.",
                    "Thong bao khong dung!"
            );
        } else {
            Assert.fail("Status modal không xuất hiện sau khi xóa");
        }
    }


    @Test(description = "Huy thao tac xoa hop dong")
    public void XoaHD_TC_02() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        HopDongPage hopDongPage = new HopDongPage();

        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        hopDongPage.open();

        // Dam bao co hop dong trong danh sach
        prepareData(hopDongPage);
        int countBefore = hopDongPage.getSoDongHienThi();

        // 1. Click nut xoa dong dau tien
        hopDongPage.clickDeleteFirstRow();

        // 2. Click "Huy" tren popup xac nhan
        hopDongPage.clickCancelDelete();

        // Kiem tra: Quay lai danh sach va so luong hop dong khong doi
        Assert.assertTrue(hopDongPage.isContractListDisplayed(),
                "Khong quay lai man hinh danh sach hop dong.");
        Assert.assertEquals(hopDongPage.getSoDongHienThi(), countBefore,
                "Hop dong da bi xoa du da chon Huy!");
    }


    // ==========================================
    // ===== GUI TEST =====
    // ==========================================

    @Test(description = "XoaHD_UI_01: Kiem tra button Dong y trong modal xoa co enable")
    public void XoaHD_UI_01() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        HopDongPage hopDongPage = new HopDongPage();

        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        hopDongPage.open();

        // Chờ danh sách hợp đồng hiển thị
        hopDongPage.waitForContractListDisplayed();

        // Mở modal xóa
        hopDongPage.openDeleteModal();

        // Kiểm tra nút Đồng ý có enable không
        Assert.assertTrue(hopDongPage.isConfirmDeleteButtonEnabled(),
                "Button 'Đồng ý' không ở trạng thái enable.");
    }


    @Test(description = "XoaHD_UI_02: Kiem tra button Huy trong modal xoa co enable")
    public void XoaHD_UI_02() {
        LoginPage loginPage = new LoginPage();
        HopDongPage hopDongPage = new HopDongPage();

        loginPage.open();
        loginPage.login(Constant.USERNAME, Constant.PASSWORD);
        hopDongPage.open();

        // Chờ danh sách hợp đồng hiển thị
        hopDongPage.waitForContractListDisplayed();

        // Mở modal xóa
        hopDongPage.openDeleteModal();

        // Kiểm tra nút Hủy có enable không
        Assert.assertTrue(hopDongPage.isCancelDeleteButtonEnabled(),
                "Button 'Hủy' không ở trạng thái enable.");
    }


    // ===== Helper Methods =====

    /**
     * Chuẩn bị dữ liệu: Tạo một hợp đồng mới để phục vụ cho test xóa.
     */
    private void prepareData(HopDongPage hopDongPage) {
        try {
            hopDongPage.clickThemHopDong();
            hopDongPage.selectRandomMaPhong();
            hopDongPage.selectRandomKhachThue();
            hopDongPage.selectRandomNguoiDaiDien();
            hopDongPage.setNgayBatDau(Utilities.today());
            hopDongPage.setNgayKetThuc(Utilities.endDate());
            hopDongPage.setTienCoc("5000000");
            hopDongPage.setDieuKhoan("Khong co dieu khoan dac biet.");
            hopDongPage.clickLuu();

            // Thêm delay để form xử lý
            try { Thread.sleep(1500); } catch (InterruptedException ignored) {}

            hopDongPage.closeStatusModal();
        } catch (Exception e) {
            System.out.println(" prepareData failed: " + e.getMessage());
            throw e;
        }
    }
}

  - Báo cáo kết quả kiểm thử tự động

| BÁO CÁO KIỂM THỬ AUTOMATION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Module | PASS | FAIL | Chưa hoàn thành | Tổng |
|  | UI TEST |  |  |  |  |
| 7 | Trang Khách thuê | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Trang Khách thuê - Tìm khách thuê | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Quản lý khách thuê - Thêm khách thuê | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Quản lý khách thuê - Sửa khách thuê | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Quản lý khách thuê - Xóa khách thuê | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Trang hợp đồng | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Trang hợp đồng - Tìm hợp đồng | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Quản lý hợp đồng - Thêm hợp đồng | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | Quản lý hợp đồng - Xóa hợp đồng | 2 | 0 | 0 | 2 |
|  | FUNCTION - MANUAL |  |  |  |  |
| 7 | Trang Khách thuê | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Trang Khách thuê - Tìm khách thuê | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Quản lý khách thuê - Thêm khách thuê | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 10 | Quản lý khách thuê - Sửa khách thuê | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 11 | Quản lý khách thuê - Xóa khách thuê | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Trang hợp đồng | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Trang hợp đồng - Tìm hợp đồng | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Quản lý hợp đồng - Thêm hợp đồng | 13 | 2 | 0 | 15 |
| 15 | Quản lý hợp đồng - Xóa hợp đồng | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Sub total |  | 110 | 4 | 0 | 114 |
| PASS RATE |  | 96,49% |  |  |  |

  - Minh chứng kết quả chạy kiểm thử tự động

Hình 6. Kết quả chạy test tự động trên IntelliJ IDEA / Console

Hình 7. Báo cáo HTML

Hình 8. Danh sách các test case thất bại trong báo cáo

Hình 9. Danh sách các test case trong báo cáo kiểm thử tự động

  - Nhận xét và kết luận

Nhận xét kết quả

- Độ bao phủ: Bộ kiểm thử đã hoàn thành 114 test cases bao gồm cả chức năng (Function) và giao diện (GUI) cho hai module trọng tâm là Khách thuê và Hợp đồng.

- Hiệu quả: Hệ thống đạt tỷ lệ vượt qua rất cao với 110/114 test cases thành công (96.5%). Các trang hiển thị đạt độ ổn định tuyệt đối (100% Pass).

- Lỗi tồn đọng: Phát hiện 04 lỗi (3.5%) liên quan đến logic nghiệp vụ khi thực hiện các thao tác quản lý (thêm, sửa, xóa), dẫn đến sai lệch dữ liệu so với kỳ vọng (AssertionError).

Kết luận

- Đánh giá chung: Hệ thống quản lý phòng trọ hoạt động ổn định và đáp ứng tốt các yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi.

- Hướng xử lý: Nhóm cần tập trung rà soát và chỉnh sửa 04 lỗi đã ghi nhận trong báo cáo để hoàn thiện các chức năng quản lý khách thuê và hợp đồng.

- Đề xuất: Tiếp tục duy trì và mở rộng kịch bản tự động cho các module còn lại để đảm bảo chất lượng phần mềm trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

# CHƯƠNG 5. BUG TRACKING LIST

  - Quản lý khách thuê

| BUG ID | TC ID | Bug | Ưu tiên | Mức độ | Quy trình | Người thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-QLKT_XOA001 | XoaKT_TC1 | Khách thuê đã hết hợp đồng những không thể xóa | Low | Low | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn khách thuê có trạng thái "Hết hợp đồng" -->Click nút Xóa Chọn icon xóa khách thuê 5. Click “Xóa” 6.Click “Đồng ý” | Thanh Hạnh |  |
| BUG-QLKT_XOA002 | XoaKT_TC2 | Khách thuê còn hợp đồng những không thể xóa | Low | Low | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm "Đăng nhập" 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng click vào Trang Khách thuê 4. Chọn khách thuê có trạng thái "Còn hợp đồng" -->Click nút Xóa Chọn icon xóa khách thuê 5. Click “Xóa” 6.Click “Đồng ý” | Thanh Hạnh |  |

  - Quản lý hợp đồng

| BUG ID | TC ID | Bug | Ưu tiên | Mức độ | Quy trình | Người thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-QLHD-THEM001 | ThemHD_TC_03 | Không hiển thị “Tên người đại diện trống. Vui lòng nhập tên người đại diện.” | Hight | Hight | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Chọn Mã phòng 6. Không thực hiện chọn khách thuê 7. Nhập đầy đủ các trường còn lại 8. Click nút "Lưu" | Thanh Hạnh |  |
| BUG-QLHD-THEM002 | ThemHD_TC_05 | Hệ thống báo lỗi: "Tên người đại diện trống. Vui lòng nhập tên người đại diện.” | Hight | Hight | 1. Nhập thông tin đăng nhập đúng 2. Bấm Đăng nhập 3. Tại màn hình Trang chủ Phòng, click vào Hợp đồng 4. Click nút " Thêm hợp đồng " 5. Chọn khách thuê nhưng không chọn người đại diện 6. Nhập hợp lệ các trường còn lại 7. Click nút "Lưu" | Thanh Hạnh |  |

# KẾT LUẬN

Nhóm đã xây dựng và thực hiện quy trình kiểm thử tương đối đầy đủ cho Hệ thống Quản lý Phòng Trọ. Tổng cộng 196 test case trên 7 module chức năng đã được thực thi qua 2 vòng kiểm thử bằng các kỹ thuật kiểm thử hộp đen như phân vùng tương đương, happy path testing, negative testing và kiểm thử chuyển đổi trạng thái. Kết quả đạt 193/196 test case PASS, tương ứng khoảng 97,97%, vượt tiêu chí chấp nhận đề ra. Một số module như Đăng nhập, Trang Phòng, Quản lý Phòng, Khách thuê và Hợp đồng hoạt động ổn định và đúng yêu cầu. Ngoài ra, nhóm cũng đã triển khai kiểm thử tự động cho một số chức năng quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả và tính lặp lại của quá trình kiểm thử.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn tồn tại 4 lỗi chưa được khắc phục liên quan đến chức năng Quản lý Khách thuê và Quản lý Hợp đồng, chủ yếu ở mức lỗi nghiệp vụ và thông báo chưa đúng theo đặc tả SRS. Bên cạnh đó, một số nội dung như kiểm thử hiệu năng, bảo mật, phân quyền, báo cáo thống kê và các chức năng quản lý dịch vụ, hóa đơn chưa được thực hiện trong phạm vi kiểm thử hiện tại. Nhìn chung, kết quả kiểm thử đã giúp đánh giá tương đối đầy đủ chất lượng hệ thống và xác định các vấn đề cần cải thiện trước khi triển khai thực tế.